СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

пятого созыва

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2025 года                                                                                                                    №30

| Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за 2024 год |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 22 Устава муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», в целях обеспечения реализации плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2024 год, утвержденного решением Совета депутатов МО «Подпорожский муниципальный район» от 26 марта 2024 года № 237, Совет депутатов муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»,

РЕШИЛ:

- Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию по экономическому развитию, законности и безопасности Совета депутатов Подпорожского муниципального района.

Глава муниципального образования                                                                               В.В. Мосихин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" от 24 февраля 2025 года № 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет о выполнении плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятий социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | Срок финанс ирования |  | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Информация о выполнении в 2024 году |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ |  | МБ |  | Прочие |  |  |  |
|  | Развитие социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу «Мероприятия в сфере образования» |  |  |  | 2024 |  | 171959,70 | 13489,30 |  | 64745,80 |  | 93724,60 |  | В 2024 году на мероприятия в сфере образования израсходовано всего 185106,40 тыс. руб., в том числе: 13118,20 тыс. руб. (средства ФБ), 61127,70 тыс. руб. (средства ОБ), 110860,50 тыс. руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.1 | Приобретение учебного оборудования, учебно-наглядных пособий и иного оборудования для образовательного процесса дошкольных образовательных организаций | МО "Подпорожский муниципальный район" | январь-декабрь |  | 1088,00 |  |  | 1 088,00 |  | 0,00 |  |  | Уточненный план в 2024 году составляет 1806,60 тыс.руб. на приобретение учебного оборудования, учебно-наглядных пособий и иного оборудования для образовательного процесса дошкольных образовательных организаций в 2024 году. Израсходовано 1806,60 тыс. руб. (средства ОБ) |  |  |
| 1.2 | Обеспечение охранной сигнализации в 2 дошкольных образовательных организациях |  | январь-декабрь |  | 190,00 |  |  |  |  | 190,00 |  |  | В 2024 году на обеспечение охранной сигнализации в 2 дошкольных образовательных организациях заключены договоры на сумму 175,50 тыс.руб. Израсходовано 169,70 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.3 | Осуществление вневедомственной охраны дошкольных учреждений |  | январь-декабрь |  | 3780,00 |  |  |  |  | 3780,00 |  |  | Уточненный план на 2024 год составляет 4401,80 тыс.руб. на осуществление вневедомственной охраны дошкольных учреждений. Заключены договоры, израсходовано 4401,8 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.4 | Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений |  |  |  | 3898,00 |  |  |  |  | 3898,00 |  |  | На обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений израсходовано 3691,50 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) |  | январь-декабрь |  | 492,00 |  |  |  |  | 492,00 |  |  | На обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) израсходовано 468,30 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы |  | январь-декабрь |  | 1114,00 |  |  |  |  | 1114,00 |  |  | Израсходовано на обслуживание кнопки тревожности и выезд группы 1012,30 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Прочистка вентиляционных каналов |  | июль |  | 180,00 |  |  |  |  | 180,00 |  |  | В 2024 году уточненный план на прочистку вентиляционных каналов составил 321,2 тыс.руб. Израсходовано 321,20 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Обслуживание видеонаблюдения |  | январь-декабрь |  | 180,00 |  |  |  |  | 180,00 |  |  | На обслуживание видеонаблюдения израсходовано 79,10 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Передача сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ) |  | январь-декабрь |  | 1200,00 |  |  |  |  | 1200,00 |  |  | Уточненный план составил в 2024 году 1440,0 тыс. руб. Заключены договоры на сумму 1440,00тыс.руб. Израсходовано 1293,10 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Страхование ГОЮЛ и ЧС |  | май |  | 112,00 |  |  |  |  | 112,00 |  |  | На страхование ГОЮЛ и ЧС в 2024 году израсходовано 95,60 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство |  | январь-декабрь |  | 290,00 |  |  |  |  | 290,00 |  |  | Израсходовано на обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство 127,20 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Монтаж видеонаблюдения в МБДОУ «Подпорожский детский сад №12 общеразвивающего вида» |  | апрель-сентябрь |  | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |  |  | Уточненный план на 2024 год по монтажу видеонаблюдения в МБДОУ «Подпорожский детский сад №12 общеразвивающего вида» составил 249,70 тыс. руб. Израсходовано 249,70 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Проведение огнезащитной обработки в МБДОУ «Подпорожский детский сад № 9» |  | июнь-август |  | 130,00 |  |  |  |  | 130,00 |  |  | На проведение огнезащитной обработки в МБДОУ «Подпорожский детский сад № 9» израсходовано 45,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.5 | Подготовка дошкольных образовательных организаций к новому учебному году |  | апрель-октябрь |  | 1475,00 |  |  |  |  | 1475,00 |  |  | На подготовку дошкольных образовательных организаций к новому учебному году израсходовано 1475,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.6 | Развитие инфраструктуры дошкольного образования |  |  |  | 21168,90 |  |  | 1054,50 |  | 20114,40 |  | 0,00 | В 2024 году на развитие инфраструктуры дошкольного образования всего израсходовано 28722,80 тыс.руб., в том числе: 1054,40 тыс.руб. (средства ОБ), 27668,40 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт музыкального зала (МБДОУ «Подпорожский детский сад №1 общеразвивающего вида») |  | апрель-сентябрь |  | 600,00 |  |  |  |  | 600,00 |  |  | В 2024 году изменились виды работ: частичный ремонт кровли МБДОУ «Подпорожский детский сад №1 общеразвивающего вида». Израсходовано 599,60 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Устройство ограждения территории образовательных учреждений, в том числе: |  | апрель-октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ «Подпорожский детский сад №1 общеразвивающего вида» |  | апрель-октябрь |  | 2000,00 |  |  |  |  | 2000,00 |  |  | На проведение работ по устройству ограждения территории образовательного учреждения заключен аукционный контракт на сумму 1758,50 тыс.руб. Израсходовано 1758,50 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Дошкольная группа МБОУ «Подпорожская СОШ № 1 им. А.С. Пушкина» |  | апрель-октябрь |  | 2000,00 |  |  |  |  | 2000,00 |  |  | На проведение работ по устройству ограждения территории образовательного учреждения заключен аукционный контракт на сумму 1709,60 тыс.руб. и договор на сумму 233,10 тыс.руб. Израсходовано 1942,70 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Дошкольная группа МБОУ «Вознесенский образовательный центр» |  | апрель-октябрь |  | 2000,00 |  |  |  |  | 2000,00 |  |  | На проведение работ по устройству ограждения территории образовательного учреждения заключен аукционный контракт на сумму 1789,80 тыс.руб. Израсходовано 1789,80 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Ремонт дошкольных групп МБОУ «Вознесенский образовательный центр» |  | июнь-август |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  | Уточненный план на ремонт дошкольных групп МБОУ «Вознесенский образовательный центр» составил 519,90 тыс.руб. Израсходовано 519,90 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Ремонтные работы МБДОУ «Подпорожский детский сад №9»: ремонт крылец, установка входных уличных дверей, ремонт пищеблока, ремонт лестничной клетки № 2 |  | январь-декабрь |  | 2700,00 |  |  |  |  | 2700,00 |  |  | Уточненный план на ремонтные работы МБДОУ «Подпорожский детский сад №9»: ремонт крылец, установка входных уличных дверей, ремонт пищеблока, ремонт лестничной клетки № 2 составил 2822,00 тыс.руб. Всего израсходовано 2822,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации для проведения реновации в МБДОУ «Подпорожский детский сад № 12 общеразвивающего вида» |  | январь-июнь |  | 2000,00 |  |  |  |  | 2000,00 |  |  | На разработку проектно-сметной документации для проведения реновации в МБДОУ «Подпорожский детский сад № 12 общеразвивающего вида» израсходовано 2000,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Ремонтные работы в МБДОУ «Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида»: спортивный зал и групповое помещение № 7 и иных помещений. Оборудование кухни локальными вытяжными системами |  | март-август |  | 2 09,40 |  |  | 494,50 |  | 1814,90 |  |  | В 2024 году на ремонтные работы в МБДОУ «Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида» израсходовано 2307,50 тыс.руб., в том числе: 494,50 тыс.руб. (средства ОБ), 1813,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Ремонт покрытий подъездов, подходов, дорожек, асфальтового покрытия (дошкольная группа МБОУ «Никольская ООШ № 9») |  | июнь-сентябрь |  | 2500,00 |  |  |  |  | 2500,00 |  |  | Уточненный план на ремонт покрытий подъездов, подходов, дорожек, асфальтового покрытия (дошкольная группа МБОУ «Никольская ООШ № 9») составил 5239,00 тыс.руб. Израсходовано 5198,50 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Ремонт прачечной (дошкольная группа МБОУ «Никольская ООШ № 9») |  | июнь-август |  | 900,00 |  |  |  |  | 900,00 |  |  | Израсходовано на ремонт прачечной в дошкольной группе МБОУ «Никольская ООШ № 9» 885,70 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Капитальный ремонт кровли МБУ «ЦППМСП» |  | июнь-октябрь |  | 2100,00 |  |  |  |  | 2100,00 |  |  | На капитальный ремонт кровли МБУ «ЦППМСП» израсходовано 1687,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Ремонтные работы МБУ «ЦППМСП»: ремонт канализационной системы, канализационных колодцев, установка вытяжки над мойками на кухне |  | июнь-август |  | 970,00 |  |  |  |  | 970,00 |  |  | В 2024 году уточненный план на ремонтные работы МБУ «ЦППМСП» составил 4120,00 тыс.руб. Изменились виды работ: ремонт коридора - 599,70 тыс.руб., ремонт АПС - 600,00 тыс.руб., ремонт двух лестничных клеток - 735,0 0тыс.руб., ремонт пищеблока - 1567,2 0тыс. руб. Израсходовано всего 3501,90 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Приобретение оборудования и инвентаря (детские кроватки) в МБДОУ «Подпорожский детский сад № 9», МБДОУ «Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида», дошкольная группа МБОУ «Подпорожская СОШ № 1 им.А.С.Пушкина» |  | январь-декабрь |  | 589,50 |  |  | 560,00 |  | 29,50 |  |  | На приобретение оборудования и инвентаря (детские кроватки) в МБДОУ «Подпорожский детский сад № 9», МБДОУ «Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида», дошкольная группа МБОУ «Подпорожская СОШ № 1 им.А.С.Пушкина» израсходовано всего 589,40 тыс. руб., в том числе: 559,90 тыс.руб. (средства ОБ), 29,50 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.7 | Мероприятия, не включенные в план мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования и инвентаря (детские кроватки, шкафчики, оборудование для буфетных в группы) в МБДОУ «Подпорожский детский сад № 9», МБДОУ «Подпорожский детский сад № 12 общеразвивающего вида», МБДОУ «Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида», дошкольная группа МБОУ «Важинский образовательный центр", дошкольная группа МБОУ "Вознесенский образовательный центр", дошкольная группа МБОУ "Никольская ООШ № 9" |  | июль-декабрь |  | 2820,30 |  |  |  |  | 2820,30 |  |  | В 2024 году выделено дополнительно на приобретение оборудования и инвентаря (детские кроватки, шкафчики, оборудование для буфетных) в МБДОУ «Подпорожский детский сад № 9», МБДОУ «Подпорожский детский сад № 12 общеразвивающего вида», МБДОУ «Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида», дошкольная группа "Важинский образовательный центр", дошкольная группа "Вознесенский образовательный центр", дошкольная группа МБОУ "Никольская ООШ № 9" в сумме 3176,50 тыс.руб. Израсходовано 2820,30 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Ремонт асфальтового покрытия, вентиляционных шахт, крылец в дошкольной группе МБОУ «Важинский образовательный центр" |  | июнь-август |  | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |  |  | В 2024 году выделено дополнительно на ремонт асфальтового покрытия, вентиляционных шахт, крылец в дошкольной группе "Важинский образовательный центр" в сумме 300,00 тыс.руб. Израсходовано 300,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.8 | Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей |  |  |  | 7526,50 |  |  | 4 390,50 |  | 3136,00 |  |  | В 2024 году на оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей всего израсходовано 6673,10 тыс.руб., в том числе: 3537,10 тыс.руб. (средства ОБ), 3136,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата питания в детском саду детей, пользующихся льготой по родительской плате |  | январь-декабрь |  | 3136,00 |  |  |  |  | 3136,00 |  |  | Израсходовано в 2024 году на оплату питания в детском саду детей, пользующихся льготой по родительской плате 3136,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях Подпорожского района |  | январь-декабрь |  | 4390,50 |  |  | 4390,50 |  |  |  |  | Уточненный план в 2024 году на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях Подпорожского муниципального района составляет 3626,5 тыс.руб. Израсходовано всего 3537,10 тыс.руб. (средства ОБ) |  |  |
| 1.9 | Приобретение учебного и иного оборудования, учебно-наглядных пособий для образовательного процесса общеобразовательных школ |  | январь-декабрь |  | 10608,00 |  |  | 10608,00 |  |  |  |  | Уточненный план на приобретение учебного и иного оборудования, учебно-наглядных пособий для образовательного процесса общеобразовательных школ составляет 14550,9 тыс.руб. Израсходовано в 2024 году 11269,80 тыс.руб. (средства ОБ) |  |  |
| 1.10 | Софинансирование оплаты труда работников общеобразовательных учреждений: воспитателей групп продленного дня образовательных учреждений и персонала, занятого обслуживанием интерната МБОУ «Винницкая школа-интернат» и сторожей |  | январь-декабрь |  | 16118,50 |  |  |  |  | 16118,50 |  |  | Уточненный план в 2024 году на софинансирование оплаты труда работников общеобразовательных учреждений: воспитателей групп продленного дня образовательных учреждений и персонала, занятого обслуживанием интерната МБОУ «Винницкий образовательный центр» и сторожей составляет 17176,7 тыс.руб. Израсходовано 17138,20 тыс. руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.11 | Организация подвоза учащихся к месту учебы |  | январь-декабрь |  | 6036,60 |  |  |  |  | 6036,60 |  |  | На организацию подвоза учащихся к месту учебы в 2024 году израсходовано 4945,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.12 | Осуществление вневедомственной охраны |  | январь-декабрь |  | 3360,00 |  |  |  |  | 3360,00 |  |  | Уточненный план в 2024 году на осуществление вневедомственной охраны составляет 3993,3 тыс.руб. Израсходовано всего 3960,90 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.13 | Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений |  | январь-декабрь |  | 3724,00 |  |  |  |  | 3724,00 |  |  | В 2024 году израсходовано на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений 3412,60 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | в том числе: |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) израсходовано 426,10 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) |  | январь-декабрь |  | 504,00 |  |  |  |  | 504,00 |  |  | На обслуживание кнопки тревожности и выезд группы израсходовано 707,30 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы |  | март-август |  | 732,00 |  |  |  |  | 732,00 |  |  | На обслуживание видеонаблюдения уточненный план на 2024 год составил 162,60 тыс.руб. Израсходовано 157,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Обслуживание видеонаблюдения |  | Июнь-август |  | 120,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |  | Мероприятие было отменено, т.к. были внесены изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения. |  |  |
|  | Монтаж видеонаблюдения в МБОУ «Подпорожская СОШ № 3», МБОУ «Никольская ООШ № 9» |  | июль |  | 350,00 |  |  |  |  | 350,00 |  |  | Мероприятие было отменено, т.к. были внесены изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения. |  |  |
|  | Проведение огнезащитной обработки в МБОУ «Подпорожская СОШ № 1 им.А.С.Пушкина», МБОУ «Подпорожская СОШ № 3», МБОУ «Вознесенский образовательный центр» |  | январь-декабрь |  | 380,00 |  |  |  |  | 380,00 |  |  | Уточненный план в 2024 году на прочистку вентиляционных каналов составил 292,3 тыс.руб. Израсходовано 292,30 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Прочистка вентиляционных каналов |  | май |  | 140,00 |  |  |  |  | 140,00 |  |  | В 2024 году уточненный план на передачу сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ) составил 1344,0 тыс.руб. Израсходовано 1232,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Передача сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ) |  | январь-декабрь |  | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  | Уточненный план на страхование ГОЮЛ и ЧС на 2024 год составил 377,8 тыс.руб. Израсходовано 377,80 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Страхование ГОЮЛ и ЧС |  | май |  | 258,00 |  |  |  |  | 258,00 |  |  | Израсходовано в 2024 году на обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство 220,10 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство |  | январь-декабрь |  | 240,00 |  |  |  |  | 240,00 |  |  | На обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) израсходовано 426,10 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.14 | Развитие инфраструктуры общего образования |  |  |  | 19969,70 |  | 5399,20 | 6660,40 |  | 7910,10 |  | 0,00 | На развитие инфраструктуры общего образования в 2024 году израсходовано всего: 24451,20 тыс.руб., в том числе: 5028,10 тыс.руб. (средства ФБ), 6476,70 тыс.руб. (средства ОБ), 12946,40 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение посудомоечной машины, устройство горячего водоснабжения в МБОУ «Подпорожская СОШ № 1 им. А.С. Пушкина» |  | март-июнь |  | 300,00 |  |  | 0,00 |  | 300,00 |  |  | В 2024 году для МБОУ «Подпорожская СОШ № 1 им. А.С. Пушкина» приобретена посудомоечная машина, выполнено устройство горячего водоснабжения, израсходовано 246,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Демонтаж трибун на спортивном поле и ремонт игровой площадки МБОУ «Подпорожская СОШ № 3» |  | июнь-август |  | 400,00 |  |  |  |  | 400,00 |  |  | Проведен демонтаж трибун на спортивном поле и ремонт игровой площадки МБОУ «Подпорожская СОШ № 3». Израсходовано 377,20 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Установка кондиционера в столовой МБОУ «Подпорожская СОШ № 3» |  | март-июнь |  | 150,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 150,00 |  |  | В столовой МБОУ «Подпорожская СОШ № 3» установлен кондиционер, израсходовано 50,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Ограждения на отопительные приборы в МБОУ «Вознесенский образовательный центр» |  | февраль-июль |  | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 |  |  | В 2024 году на ограждения на отопительные приборы в МБОУ «Вознесенский образовательный центр» израсходовано 499,60 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | МБОУ «Подпорожская СОШ № 8»: оборудование площадки под мусорные контейнеры, частичный ремонт ограждения, оснащение кабинетов 1 этажа горячим водоснабжением |  | июнь-август |  | 470,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 470,00 |  |  | На оборудование площадки под мусорные контейнеры у МБОУ «Подпорожская СОШ № 8», частичный ремонт ограждения МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» и оснащение кабинетов 1 этажа МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» горячим водоснабжением израсходовано 468,30 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | МБОУ «Никольская ООШ № 9»: ремонт обшивки наружных стен здания |  | апрель-август |  | 450,00 |  |  |  |  | 450,00 |  |  | На ремонт обшивки наружных стен здания МБОУ «Никольская ООШ № 9» израсходовано 449,90 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | МБОУ «Винницкий образовательный центр»: разработка проектно-сметной документации и ремонт кровли здания интерната |  | февраль-октябрь |  | 4000,00 |  |  |  |  | 4000,00 |  |  | Уточненный план в 2024 году на разработку проектно-сметной документации и ремонт кровли здания МБОУ «Винницкий образовательный центр составил 4063,7 тыс.руб. Израсходовано 4063,70 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Устройство горячего водоснабжения кабинетов в МБОУ «Винницкий образовательный центр» |  | февраль-август |  | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |  |  | На работы по устройству горячего водоснабжения кабинетов в МБОУ «Винницкий образовательный центр» израсходовано 296,20 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Текущий ремонт помещений МБОУ «Подпорожская СОШ №1 им. А.С. Пушкина», МБОУ «Подпорожская СОШ №3», МБОУ «Подпорожская СОШ №8», МБОУ «Винницкий образовательный центр», МБОУ «Вознесенский образовательный центр» |  | январь-сентябрь |  | 2395,80 |  |  | 2156,20 |  | 239,60 |  |  | На текущий ремонт помещений МБОУ «Подпорожская СОШ №1 им. А.С. Пушкина», МБОУ «Подпорожская СОШ №3», МБОУ «Подпорожская СОШ №8», МБОУ «Винницкий образовательный центр», МБОУ «Вознесенский образовательный центр» израсходовано 2394,70 тыс.руб., в том числе: 2155,20 тыс.руб. (средства ОБ), 239,50 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Мероприятие регионального проекта «Современная школа»: создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (МБОУ «Подпорожская СОШ №3», МБОУ «Подпорожская СОШ №4») |  | март-август |  | 4949,90 |  | 2984,8 | 1470,1 |  | 495,00 |  |  | Уточненный план на 2024 год по мероприятию регионального проекта «Современная школа»: создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (МБОУ «Подпорожская СОШ №3», МБОУ «Подпорожская СОШ №4») составил: 4700,70 тыс.руб., в том числе: 2817,80 тыс.руб. (средства ФБ), 1387,90 тыс.руб. (средства ОБ), 495,00 тыс.руб. (средства МБ). В 2024 году израсходовано всего: 4673,00 тыс.руб., в том числе: 2817,80 тыс.руб. (средства ФБ), 1387,90 тыс.руб. (средства ОБ), 467,30 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Мероприятие регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (МБОУ «Подпорожская СОШ №1 им. А.С. Пушкина») |  | март-август |  | 3887,30 |  | 2344,00 | 1154,5 |  | 388,80 |  |  | Уточненный план на 2024 год по мероприятию регионального проекта «Цифровая образовательная среда»: обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (МБОУ «Подпорожская СОШ №1 им. А.С. Пушкина») составил 3582,60 тыс.руб., в том числе: 2139,90 тыс.руб. (средства ФБ), 1054,00 тыс.руб. (средства ОБ), 388,70 тыс.руб. (средства МБ). В 2024 году израсходовано всего: 3548,80 тыс.руб., в том числе: 2139,90 тыс.руб. (средства ФБ), 1054,00 тыс.руб. (средства ОБ), 354,90 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Мероприятие регионального проекта «Успех каждого ребенка»: обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (МБОУ «Никольская ООШ № 9») |  | март-август |  | 2166,70 |  | 70,4 | 1879,6 |  | 216,70 |  |  | Израсходовано в 2024 году по мероприятию регионального проекта «Успех каждого ребенка»: обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (МБОУ «Никольская ООШ № 9») всего: 2166,70 тыс.руб., в том числе: 70,4 тыс.руб. (средства ФБ), 1879,60 тыс.руб. (средства ОБ), 216,70 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Мероприятия, не включенные в план мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Приобретение оборудования для кабинета ОБЖ, ограждающие устройств на отопительные приборы, жалюзи, мебели, оборудования для компьютерного класса, пароконвектомата в МБОУ "Важинский образовательный центр", МБОУ "Вознесенский образовательный центр", МБОУ "Подпорожская СОШ № 8", МБОУ "Никольская ООШ № 9", МБОУ "Винницкий образовательный центр" |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2024 году дополнительно выделены средства из местного бюджета на приобретение оборудования для кабинета ОБЖ, ограждающие устройств на отопительные приборы, жалюзи, мебели, оборудования для компьютерного класса, пароконвектомата в МБОУ "Важинский образовательный центр", МБОУ "Вознесенский образовательный центр", МБОУ "Подпорожская СОШ № 8", МБОУ "Никольская ООШ № 9", МБОУ "Винницкий образовательный центр" в сумме 5169,00 тыс.руб. Израсходовано 5046,20 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Текущий ремонт помещений (кабинет № 33) в МБОУ "Подпорожская СОШ № 8" |  | январь-декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2024 году дополнительно выделены средства из местного бюджета на текущий ремонт помещений (кабинет № 33) в МБОУ "Подпорожская СОШ № 8" в сумме 200,00 тыс.руб. Израсходовано 170,90 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.16 | Мероприятия по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | январь-декабрь |  | 37274,30 |  | 7855,8 | 29193,5 |  | 225,00 |  |  | Уточненный план на 2024 год по мероприятию по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях составил 34143,70 тыс.руб., в том числе: 7855,80 тыс.руб. (средства ФБ), 26062,90 тыс.руб. (средства ОБ), 225,00 тыс.руб. (средства МБ). В 2024 году израсходовано всего: 33515,50 тыс. руб., в том числе: 7855,80 тыс.руб. (средства ФБ), 25484,40 тыс.руб. (средства ОБ), 175,30 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.17 | Подготовка школ к новому учебному году |  | апрель-октябрь |  | 1661,90 |  |  |  |  | 1661,90 |  |  | На подготовку школ к новому учебному году израсходовано 1661,90 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.18 | Обеспечение охранной сигнализации в 3 учреждениях дополнительного образования |  | январь-декабрь |  | 634,00 |  |  |  |  | 634,00 |  |  | В 2024 году на обеспечение охранной сигнализации в 3 учреждениях дополнительного образования израсходовано 455,80 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.19 | Осуществление вневедомственной охраны |  | январь-декабрь |  | 1260,00 |  |  |  |  | 1260,00 |  |  | Израсходовано на осуществление вневедомственной охраны 1052,70 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.20 | Обеспечение противопожарной безопасности учреждений дополнительного образования |  |  |  | 1395,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1395,00 |  | 0,00 | В 2024 году израсходовано на обеспечение противопожарной безопасности учреждений дополнительного образования 1471,80 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) |  | январь-декабрь |  | 275,00 |  |  |  |  | 275,00 |  |  | На обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) израсходовано 207,10 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Обслуживание видеонаблюдения |  | январь-декабрь |  | 60,00 |  |  |  |  | 60,00 |  |  | На обслуживание видеонаблюдения израсходовано 27,50 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы |  | январь-декабрь |  | 380,00 |  |  |  |  | 380,00 |  |  | Израсходовано на обслуживание кнопки тревожности и выезд группы 380,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Прочистка вентиляционных каналов |  | июль |  | 90,00 |  |  |  |  | 90,00 |  |  | Уточненный план в 2024 году на прочистку вентиляционных каналов составил 137,30 тыс.руб. Израсходовано 137,30 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Передача сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ) |  | январь-декабрь |  | 400,00 |  |  |  |  | 400,00 |  |  | В 2024 году уточненный план на передачу сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ) составляет 576,00 тыс.руб. Израсходовано 528,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Страхование ГОЮЛ и ЧС |  | май |  | 70,00 |  |  |  |  | 70,00 |  |  | На страхование ГОЮЛ и ЧС в 2024 году израсходовано 40,90 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство |  | январь-декабрь |  | 120,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |  | В 2024 году уточненный план на обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство составил 151,00 тыс.руб. Израсходовано 151,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.21 | Развитие инфраструктуры дополнительного образования |  |  |  | 7649,50 |  | 234,30 | 1579,40 |  | 5835,80 |  | 0,00 | В 2024 году на развитие инфраструктуры дополнительного образования всего израсходовано 10093,40 тыс.руб., в том числе: 234,30 тыс.руб. (средства ФБ), 1579,20 тыс.руб. (средства ОБ), 8279,90 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования, инвентаря для организаций дополнительного образования |  | январь-декабрь |  | 1584,00 |  |  | 0,00 |  | 1584,00 |  |  | Уточненный план в 2024 году на приобретение оборудования, инвентаря для организаций дополнительного образования составил 4694,00 тыс.руб. Израсходовано 4505,40 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Приобретение защитных экранов для отопительных приборов МБОУДО «ПЦДТ» |  | февраль-июль |  | 500,00 |  |  | 0,00 |  | 500,00 |  |  | На приобретение защитных экранов для отопительных приборов МБОУДО «ПЦДТ» израсходовано 496,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Укладка асфальта, бетонирование территории МБОУДО «ПДЮСШ» |  | июнь-сентябрь |  | 1200,00 |  |  | 0,00 |  | 1200,00 |  |  | В 2024 году изменились виды работ: укладка асфальта, бетонирование территории МБОУДО «ПДЮСШ» и ремонт кровли МБОУДО «ПДЮСШ». Израсходовано 965,70 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Приобретение оборудования и инвентаря с целью оздоровления детей и развития туристко-краеведческой направленности МБОУДО «ПЦДТ» |  | март-август |  | 263,20 |  |  | 250,00 |  | 13,20 |  |  | Израсходовано в 2024 году на приобретение оборудования и инвентаря с целью оздоровления детей и развития туристко-краеведческой направленности МБОУДО «ПЦДТ» всего: 263,20 тыс.руб., в том числе: 250,00 тыс.руб. (средства ОБ), 13,20 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Приобретение оборудования и инвентаря в кабинет «Электромонтаж» МБОУДО «ПЦДТ» |  | март-август |  | 315,80 |  |  | 300,00 |  | 15,80 |  |  | На приобретение оборудования и инвентаря в кабинет «Электромонтаж» МБОУДО «ПЦДТ» всего израсходовано 315,70 тыс.руб., в том числе: 299,90 тыс.руб. (средства ОБ), 15,80 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Приобретение оборудования и инвентаря для МБОУДО «ПДШИ» филиал «Художественное отделение» |  | март-август |  | 315,80 |  |  | 300,00 |  | 15,80 |  |  | В 2024 году на приобретение оборудования и инвентаря для МБОУДО «ПДШИ» филиал «Художественное отделение» израсходовано 315,70 тыс.руб., в том числе: 299,90 тыс.руб. (средства ОБ), 15,80 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Текущий ремонт помещений в МБОУДО «ПЦДТ», МБОУДО «ПДШИ» |  | июнь-октябрь |  | 3082,20 |  |  | 614,00 |  | 2468,20 |  |  | Израсходовано на текущий ремонт помещений в МБОУДО «ПЦДТ», МБОУДО «ПДШИ» всего 2843,20 руб., в том числе: 614,00 тыс.руб. (средства МБ), 2229,20 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Мероприятие регионального проекта «Успех каждого ребенка»: оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (для театра на базе МБОУ «Винницкий образовательный центр») |  | март-август |  | 388,50 |  | 234,30 | 115,40 |  | 38,80 |  |  | На проведение мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка»: оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (для театра на базе МБОУ «Винницкий образовательный центр») всего израсходовано 388,50 тыс.руб., в том числе: 234,30 тыс.руб. (средства ФБ), 115,40 тыс.руб. (средства ОБ), 38,80 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.22 | Подготовка организаций дополнительного образования к новому учебному году |  | апрель-октябрь |  | 621,00 |  |  |  |  | 621,00 |  |  | В 2024 году израсходовано на подготовку организаций дополнительного образования к новому учебному году 621,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.23 | Расходы на участие детей в соревнованиях различных уровней и направлений |  | январь-декабрь |  | 3250,00 |  |  |  |  | 3250,00 |  |  | Уточненный план на расходы на участие детей в соревнованиях различных уровней и направлений составил 6147,00 тыс.руб. Израсходовано 6147,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.24 | Приобретение интерактивного оборудования для МБУ «ЦППМСП» |  | март-август |  | 410,50 |  |  | 390,00 |  | 20,50 |  |  | На приобретение интерактивного оборудования для МБУ «ЦППМСП» израсходовано 410,50 тыс.руб., в том числе: 390,00 тыс.руб. (средства ОБ), 20,50 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.25 | Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи |  |  |  | 12958,30 |  | 0,00 | 9529,50 |  | 3428,80 |  | 0,00 | В 2024 году на обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи израсходовано 12445,50 тыс.руб., в том числе: 9529,50 тыс.руб. (средства ОБ), 2916,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация занятости детей, подростков и молодежи (мероприятия) |  | январь-декабрь |  | 295,00 |  |  |  |  | 295,00 |  |  | На мероприятия по организации занятости детей, подростков и молодежи израсходовано 290,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Мероприятия по организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи |  | июнь-август |  | 2075,10 |  |  |  |  | 2075,10 |  |  | Уточненный план по мероприятию по организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи составляет 1598,20 тыс.руб. Израсходовано 1568,20 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Содержание оздоровительно-образовательного лагеря с круглосуточным пребыванием детей (МБОУ «Никольская ООШ №9», МБОУ «Винницкий образовательный центр») |  | июнь-август |  | 4533,40 |  |  | 4080,10 |  | 453,30 |  |  | На содержание оздоровительно-образовательного лагеря с круглосуточным пребыванием детей (МБОУ «Никольская ООШ №9», МБОУ «Винницкий образовательный центр») израсходовано 4533,40 тыс.руб., в том числе: 4080,10 тыс.руб. (средства ОБ), 453,30 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | июнь-август |  | 6054,80 |  |  | 5449,40 |  | 605,40 |  |  | В 2024 году на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации израсходовано 6053,90 тыс.руб., в том числе: 5449,40 тыс.руб. (средства ОБ), 604,50 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.26 | Муниципальная поддержка одаренных детей системы образования Подпорожского муниципального района |  | январь-декабрь |  | 518,50 |  |  |  |  | 518,50 |  |  | Уточненный план по муниципальной поддержке одаренных детей системы образования Подпорожского муниципального района составляет 528,50 тыс.руб. Израсходовано 512,80 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.27 | Приоритетные направления развития образования Подпорожского района |  | январь-декабрь |  | 1603,50 |  |  |  |  | 1603,50 |  |  | В 2024 году уточненный план по приоритетным направлениям развития образования Подпорожского муниципального района составил 1653,50 тыс.руб. Израсходовано 1614,30 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 1.28 | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (повышение квалификации) |  | январь-декабрь |  | 280,00 |  |  | 252,00 |  | 28,00 |  |  | Мероприятие было отменено в соответствии с областным законом Ленинградской области от 19.12.23 № 145-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". |  |  |
| 1.29 | Ликвидация аварийных ситуаций учреждений образования |  | январь-декабрь |  | 3500,00 |  |  |  |  | 3500,00 |  |  | Израсходовано на ликвидацию аварийных ситуаций учреждений образования 2986,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 2. Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу «Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики» |  |  |  | 2024 |  | 181035,85 | 0,00 |  | 60725,70 |  | 120310,15 | 0,00 | В 2024 году на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и молодежной политики израсходовано 196850,25 тыс.руб., в том числе 71308,46 тыс.руб. (средства ОБ), 125541,79 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 2.1 | Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры, массового спорта и приобщение к здоровому образу жизни жителей Подпорожского муниципального района» | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2024 |  | 30594,45 |  | 0,00 | 1866,00 |  | 28728,45 |  | 0,00 | В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе" израсходовано 70573,24 тыс.руб., в том числе 37744,79 тыс.руб. (средства ОБ), 32828,45 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Проектная часть |  |  |  | 3754,30 |  | 0,00 | 0,00 |  | 3754,30 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.1.1 | Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и массового спорта" |  | 2024 |  | 3754,30 |  |  |  |  | 3754,30 |  |  | На реализацию мероприятий по строительству стадиона с футбольным полем с искусственным покрытием в г.Подпорожье, ул. Парковая, участок №15 израсходовано 39000,00 тыс.руб., в том числе: 35880,00 тыс.руб. (средства ОБ), 3120,00 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены работы по проектной организации строительства (снос зеленых насаждений, монтаж инженерных сетей, планировка территории) |  |  |
|  | Процессная часть |  |  |  | 26840,15 |  | 0,00 | 1866,00 |  | 24 974,15 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи Подпорожского муниципального района, путем вовлечения в социально-активную деятельность" |  | 2024 |  | 1302,80 |  |  |  |  | 1302,80 |  |  | В 2024 году на реализацию мероприятий в области молодежной политики (формирование гражданско-патриотического сознания молодежи Подпорожского муниципального района, путем вовлечения в социально активную деятельность) израсходовано 1369,35 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия проведены в соответствии с календарным планом мероприятий отдела по КМПСиТ |  |  |
| 2.1.3 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, массового спорта и приобщение к здоровому образу жизни жителей Подпорожского муниципального района" |  | 2024 |  | 25537,35 |  |  | 1866,00 |  | 23671,35 |  |  | На реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта (развитие физической культуры, массового спорта и приобщение к здоровому образу жизни жителей Подпорожского муниципального района) в 2024 году израсходовано 30203,89 тыс.руб., из них: на мероприятия в области физической культуры и спорта и на мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 1192,01 тыс.руб. (средства МБ), субсидии МАУ «ФОК «Свирь» 22648,84 тыс.руб. (средства МБ), на развитие учреждений физической культуры и спорта 4400,00 тыс.руб. (средства МБ), на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения 1963,04 тыс.руб., в том числе: 1864,79 тыс.руб. (средства ОБ), 98,25 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия проведены в соответствии с календарным планом мероприятий отдела по КМПСиТ |  |  |
| 2.2 | Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении» | МО "Подпорожское городское поселение" | 2024 |  | 6550,00 |  | 0,00 | 5000,00 |  | 1550,00 |  | 0,00 | В 2024 году на реализацию муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении" израсходовано 1688,85 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Процессная часть |  | 2024 |  | 6550,00 |  | 0,00 | 5000,00 |  | 1550,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.2.1 | Комплекс процессных мероприятий "Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи Подпорожского муниципального района, путем вовлечения в социально активную деятельность" |  | 2024 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | В 2024 году на реализацию комплекса мероприятий в области молодежной политики "Формирование гражданско-патриотического сознания и воспитания толерантности в молодежной среде и вовлечение молодежи Подпорожского городского поселения в социально-активную деятельность" израсходовано 1054,80 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия проведены в соответствии с календарным планом мероприятий отдела по КМПСиТ |  |  |
| 2.2.2 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении" |  | 2024 |  | 800,00 |  |  |  |  | 800,00 |  |  | В 2024 году на реализацию мероприятий "Развитие физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении" израсходовано 634,05 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия проведены в соответствии с календарным планом мероприятий отдела по КМПСиТ |  |  |
| 2.2.3 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи" |  | 2024 |  | 5750,00 |  |  | 5000,00 |  | 750,00 |  |  | В 2024 году мероприятие не реализовано в связи с перераспределением финансирования на другие мероприятия в муниципальную программу «Культура в Подпорожском городском поселении» |  |  |
| 2.3 | Реализация муниципальной программы «Культура в Подпорожском городском поселении» |  | 2024 |  | 47971,40 |  | 0,00 | 9886,70 |  | 38084,70 |  | 0,00 | В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Культура в Подпорожском городском поселении" израсходовано 60251,72 тыс.руб., в том числе 19013,80 тыс.руб. (средства ОБ), 41 237,92 тыс.руб. (средства МБ). |  |  |
| 2.3.1 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения" |  | 2024 |  | 15421,30 |  |  | 3605,30 |  | 11816,00 |  |  | На реализацию комплекса мероприятий в области культуры "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения" израсходовано 17195,44 тыс.руб., их них 5012,60 тыс.руб. (средства ОБ), 12182,84 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 2.3.2 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества" |  | 2024 |  | 32550,10 |  |  | 6 281,40 |  | 26268,70 |  |  | В 2024 году на реализацию комплекса мероприятий в области культуры "Создание условий для развития искусства и творчества" израсходовано 43056,28 тыс.руб., их них 14001,20 тыс.руб. (средства ОБ), 29055,08 тыс.руб. (средства МБ), их них предоставление субсидии МАУ "Подпорожский КДК" 18 381,49 тыс.руб. (средства МБ), в том числе 600 тыс.руб. на содержание многофункционального молодежного центра "АТОМ", открытого на базе МАУ "Подпорожский КДК" в октябре 2024 года, проведение текущего ремонта здания 1398,95 (средства МБ), сохранение целевых показателей Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 - 17002,40 (8501,20 тыс.руб.-средства ОБ и 8501,20 тыс.руб.-средства МБ), материально-техническое обеспечение многофункциональных центров 750,00 тыс.руб. (средства МБ), 5000,00 тыс.руб. (средства ОБ), поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения 526,35 тыс.руб., в том числе: 500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 26,35 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие молодежной политики на территории МО "Важинское городское поселение". Обеспечение занятости молодежи (Губернаторский молодежный трудовой отряд) | МО "Важинское городское поселение" | 2024 |  | 821,60 |  |  | 656,70 |  | 164,90 |  |  | В 2024 году на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан для выполнения работ по благоустройству и уборке территории гп Важины в возрасте от 14 до 18 лет и на приобретение хозяйственных материалов для обеспечения деятельности работ несовершеннолетних израсходовано 818,95 тыс. руб., из них: 651,62 тыс.руб. (средства ОБ),167,33 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 2.5 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Важинское городское поселение" |  | 2024 |  | 9772,00 |  |  |  |  | 9772,00 |  | 0,00 | В 2024 году на выполнение мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории МО "Важинское городское поселение" (проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в рамках муниципального задания) выделены средства (субсидия МБУК «Важинское клубное объединение») в сумме 9772,00 тыс.руб., в том числе: 2000,00 тыс.руб. (средства бюджета Подпорожского МР), 7772,00 тыс. руб. (средства МБ) |  |  |
| 2.6 | Проведение культурно-массовых мероприятий для населения Мероприятия по развитию библиотечного обслуживания в рамках муниципального задания МБУК «Важинское КО» |  | 2024 |  | 7796,50 |  |  | 3215,70 |  | 4 80,80 |  |  | В 2024 году на выполнение мероприятий по развитию библиотечного обслуживания в Важинском городском поселении предоставлена субсидия МБУК «Важинское клубное объединение» в сумме 8913,00 тыс.руб., в том числе 4456,85 тыс.руб. (средства ОБ), 4456,85 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 2.7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство Дома культуры площадью 3 630,4 кв.м со зрительным залом на 200 мест |  | 2024 |  | 2767,30 |  |  | 0,00 |  | 2767,30 |  | 0,00 | Разработка проектно-сметной документации на строительство Дома культуры площадью 3630,4 кв.м со зрительным залом на 200 мест. Подрядчиком ООО "ЛЕМАР" выполнены работы по инженерным изысканиям на сумму 1175,29 тыс.руб. (средства бюджета Подпорожского МР) |  |  |
| 2.8 | Реализация муниципальной программы «Культура в Вознесенском городском поселении» | МО "Вознесенское городское поселение" | 2024 |  | 9653,40 |  | 0,00 | 2726,70 |  | 6926,70 |  | 0,00 | В 2024 году в рамках программы "Культура в Вознесенском городском поселении" выполнены мероприятия в рамках муниципального задания, произведены стимулирующие выплаты работникам культуры. Всего 12307,20 тыс.руб., в том числе: 3703,60 тыс.руб. (средства ОБ), 8603,60 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 2.9 | Развитие физической культуры и спорта на территории МО "Вознесенское городское поселение" (проведение мероприятий в рамках муниципального задания и оплата технического обслуживания Вознесенского физкультурно-оздоровительного комплекса) |  | 2024 |  | 3400,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 3400,00 |  | 0,00 | Проведены мероприятия в рамках муниципального задания и произведена оплата технического обслуживания Вознесенского физкультурно-оздоровительного комплекса. Всего израсходовано 5170,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 2.10 | Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса ФОК, расположенного по адресу: Ленинградская области, Подпорожский район, п. Вознесенье, ул. Горная, д. 28 |  | 2024 |  | 39426,00 |  | 0,00 | 33117,80 |  | 6308,20 |  | 0,00 | В 2024 году выполнены работы по капитальному ремонту физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: Ленинградская области, Подпорожский район, п.Вознесенье, ул.Горная, д.28. На выполнение работ было запланировано 39426,00 тыс.руб., в том числе: 33117,80 тыс.руб. (средства ОБ), 6308,20 тыс.руб. (средства МБ). По состоянию на 31.12.2024 года работы не сданы подрядчиком, оплата не производилась |  |  |
| 2.11 | Организация деятельности учреждения культуры в сфере культуры и в сфере поддержки и развития массового спорта | МО "Никольское городское поселение" | 2024 |  | 13900,00 |  |  | 2296,20 |  | 11603,80 |  |  | В 2024 году на выполнение муниципального задания выделены средства в размере 14636,60 тыс. руб., в том числе: 3032,80 тыс.руб. (средства ОБ), 11603,80 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия выполнены в полном объеме |  |  |
| 2.12 | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения" | МО "Винницкое сельское поселение" | 2024 |  | 5289,80 |  |  | 1002,50 |  | 4287,30 |  |  | В 2024 году на мероприятия по сохранению и развитию культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения, стимулирующие выплаты по заработной плате и расходы на создание благоприятных условий обеспечения культурного досуга жителей поселения составили 5770,80 тыс.руб., из них стимулирующие выплаты 2656,00 тыс.руб., в том числе 1328,00 тыс.руб. (средства ОБ), 1328,00 тыс.руб. (средства МБ), 3114,80 тыс.руб (средства МБ) расходы на содержание домов культур |  |  |
| 2.13 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения" |  | 2024 |  | 3093,40 |  |  | 957,40 |  | 2136,00 |  |  | В 2024 году на выполнение муниципального задания перечислена субсидия 5771,90 тыс.руб., в том числе 1377,00 тыс.руб. (средства ОБ), 4394,90 тыс.руб. (средства МБ). Из них: стимулирующие выплаты по заработной плате 1377,00 тыс. руб. (средства ОБ), 1377,00 тыс. руб. (средства МБ), расходы на совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения 3017,90 тыс. руб. (средства МБ) |  |  |
| Создание комфортных условий для проживания населения и повышение эффективности и надёжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу «Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |  |  |  | 2024 |  | 248337,92 | 19530,86 |  | 122197,21 |  | 106585,87 | 23,98 | В 2024 году на реализацию мероприятий в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства израсходовано 258957,97 тыс.руб., в том числе 23325,63 тыс.руб. (средства ФБ), 144767,31 тыс.руб. (средства ОБ), 90841,04 тыс.руб. (средства МБ), 23,99 тыс.руб. (прочие средства) |  |  |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ |  |  |  | 2024 |  | 248337,92 | 19530,86 |  | 122197,21 |  | 106585,87 | 23,98 |  |  |  |
| 3.1 | Замена аварийных участков и оборудования инженерных сетей и объектов жизнеобеспечения, ремонт участков тепловых сетей в г. Подпорожье | МО "Подпорожское городское поселение" | 2024 |  | 3075,00 |  |  |  |  | 3075,00 |  |  | Замена аварийных участков тепловых сетей протяженностью 2,131 км в г.Подпорожье: ул.Гнаровской, ул. Свирская, ул.Волховская, пр.Ленина, пр.Кирова. Израсходовано 23001,91 тыс.руб., в том числе: 20011,59 тыс.руб. (средства ОБ), 2990,33 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.2 | Замена аварийных участков и оборудования инженерных сетей и объектов жизнеобеспечения. Ремонт ТС (ремонт тепловых камер, задвижек, теплосетей, техническое обслуживание наружных газопроводов, разработка топливного баланса ) |  | 2024 |  | 520,00 |  |  |  |  | 520,00 |  |  | В 2024 году выполнены работы по разработке проекта по ремонту сетей теплоснабжения на сумму 63,0 тыс.руб., обслуживанию наружных газопроводов 160,56 тыс.руб., проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта в количестве 14 шт. на сумму 478,10 тыс.руб., по замене прибора учета газа на сумму 1,16 тыс.руб. Израсходовано 702,82 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.3 | Проверка сметной документации |  | 2024 |  | 120,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |  | В 2024 году мероприятие не реализовывалось. |  |  |
| 3.4 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения |  | 2024 |  | 150,00 |  |  |  |  | 150,00 |  |  | В 2024 году выполнена актуализация схемы теплоснабжение МО "Подпорожское городское поселение" на 2025 год. Израсходовано 89,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.5 | Субсидия юридическим лицам и некоммерческим организациям на оказание банных услуг |  | 2024 |  | 2720,00 |  |  |  |  | 2720,00 |  |  | Выплачена субсидия муниципальному унитарному предприятию Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» на оказание банных услуг в сумме 2528,48 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.6 | Субсидия юридическим лицам и некоммерческим организациям на иные цели в области коммунального хозяйства |  | 2024 |  | 4184,00 |  |  |  |  | 4184,00 |  |  | В 2024 году выплачены субсидии в целях возмещения затрат (недополученных доходов), связанных с оказанием услуг электроснабжения (отопление от электромасляных радиаторов) на общую сумму 3302,28 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: 2994,70 тыс.руб. - субсидия ООО "РКС-энерго", 307,58 тыс.руб. - субсидия АО "ПСК" |  |  |
| 3.7 | Взносы региональному оператору по капитальному ремонту МКД |  | 2024 |  | 5843,90 |  |  |  |  | 5843,90 |  |  | В 2024 году региональному оператору перечислены взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 3848,29 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.8 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации (капитальный ремонт МКД) |  | 2024 |  | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |  |  | В 2024 году выполнены мероприятия по разработке и экспертизе проектно-сметной документации (ПСД) на общую сумму 2235,0 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: разработка ПСД для 3-х МКД (Исакова д.10, Волховская д.20, Свирская д.31) на сумму 1800,0 тыс.руб.; инженерные изыскания для МКД ул.Горького д.28, к.1 на сумму 20,0 тыс.руб.; строй контроль за выполнение работ по капитальному ремонту (пр.Ленина д.27а) в сумме 100,0 тыс.руб; разработка ПСД на демонтаж декоративных элементов (ул.Свирская д.50) в сумме 45,0 тыс.руб; обследование МКД на сумму 270,0 тыс.руб. |  |  |
| 3.9 | Ремонт ветхого муниципального жилья |  | 2024 |  | 150,00 |  |  |  |  | 150,00 |  |  | В 2024 году мероприятие не реализовывалось. |  |  |
| 3.10 | Содержание объектов муниципальной собственности (незаселенные квартиры) |  | 2024 |  | 2841,90 |  |  |  |  | 2841,90 |  |  | В 2024 году на оплату тепловой энергии и жилищно-коммунальных услуг в незаселенных квартирах муниципальной собственности израсходовано 1134,47 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.11 | Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы. (разработка проекта для строительства котельной на ул.Паромная) |  | 2024 |  | 475,00 |  |  |  |  | 475,00 |  |  | В 2024 на разработку технической документации (расчет потребности газа для проектируемой котельной в г. Подпорожье, ул.Паромная) израсходовано 10,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.12 | Приобретение ламп ДНАТ и светодиодных светильников и замена ламп ДРЛ |  | 2024 |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  | В 2024 году мероприятие не реализовывалось. |  |  |
| 3.13 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, организация постановки на учет |  | 2024 |  | 120,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |  | В 2024 году мероприятие не реализовывалось. |  |  |
| 3.14 | Установка и замена приборов учета в муниципальном жилищном фонде |  | 2024 |  | 15,00 |  |  |  |  | 15,00 |  |  | В 2024 году проведена замена приборов учета ХВС в муниципальном жилом фонде, израсходовано 13,02 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| Мероприятия, не включенные в план мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Разработка и экспертиза ПСД, инженерные изыскания |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены работы по разработке ПСД на строительство сети ХВС в г.Подпорожье, ул.Лесная на сумму 500,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения в административных зданиях МО «Подпорожский муниципальный район» (замена деревянных оконных блоков на энергосберегающие стеклопакеты, ремонт системы отопления) | МО "Подпорожский муниципальный район" |  |  | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  | В 2024 году выполнен ремонт системы отопления с заменой радиаторов отопления на энергосберегающие в административных зданиях г. Подпорожье, ул.Исакова д.17 и ул. Строителей д.14 на общую сумму 1036,85 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.17 | Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения в административных зданиях МО «Подпорожский муниципальный район» (замена внутреннего освещения на светодиодные источники света) |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 20,00 |  |  | В 2024 году приобретены энергосберегающие светильники для здания Администрации МО "Подпорожский муниципальный район" в г.Подпорожье, пр.Ленина, д.3 на общую сумму 100,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.18 | Организационные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  |  | На изготовление агитационных материалов в целях пропаганды мероприятий по энергосбережению израсходовано 48,55 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| Реализация муниципальной программы "Развитие частей территории и благоустройство МО "Подпорожское городское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения на территории МО "Подпорожское городское поселение" | МО "Подпорожское городское поселение" | 2024 |  | 2000,00 |  |  |  |  | 2000,00 |  |  | Выполнены работы по оборудованию и содержанию мест отдыха детей и взрослого населения: выполнен ремонт резинового покрытия на детских и спортивных площадках общей площадью 148 м2, израсходовано 757,12 тыс.руб.; работы по ремонту и содержанию детских игровых и спортивных площадок на сумму 1115,30 тыс.руб. Всего израсходовано 1872,42 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.20 | Озеленение территории МО "Подпорожское городское поселение" |  |  |  | 6500,00 |  |  |  |  | 6500,00 |  |  | Проведены мероприятия по озеленению территории МО "Подпорожское городское поселение": содержание зеленых насаждений, в том числе: валка деревьев, покос травы, формовочная обрезка и побелка деревьев, уборка опавшей листвы. Всего израсходовано 6967,26 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.21 | Поддержание санитарного состояния территории МО "Подпорожское городское поселение" |  |  |  | 2600,00 |  |  |  |  | 2600,00 |  |  | Выполнены мероприятия по поддержанию санитарного состояния территории МО "Подпорожское городское поселение": оказание услуг по вывозу отходов - 397,30 тыс.руб; вывоз отходов, не относящихся к ТКО - 1150,72 тыс.руб.; санитарная уборка территории поселения - 1665,61 тыс.руб.; уборка незакрепленных территорий (109,5 м3) - 532,86 тыс.руб.; приобретение контейнеров для ртутных ламп (2 шт.) и для батареек (10 шт.) - 60,06 тыс.руб.; уборка несанкционированных свалок (70 м3) - 360,00 тыс.руб.; оказание экологических услуг - 22,20 тыс.руб.). Всего израсходовано 4188,75 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.22 | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  | 1500,00 |  |  | Всего на организацию и содержание мест захоронений израсходовано 1424,99 тыс.руб. (средства МБ): услуги по обращению с ТКО - 416,99 тыс.руб.; инвентаризация мест захоронений - 500,00 тыс.руб.; подготовительные работы под устройство мест захоронения - 508,00 тыс.руб. |  |  |
| 3.23 | Прочие мероприятия по благоустройству территории МО "Подпорожское городское поселение" |  |  |  | 9200,04 |  |  | 0,00 |  | 9200,04 |  |  | Всего на прочие мероприятия по благоустройству территории МО "Подпорожское городское поселение" израсходовано 18608,47 тыс.руб. (средства МБ). Акарицидная обработка - 89,81 тыс.руб.; Выполнение работ по изготовлению и установке арт-объектов в городском парке (7 шт.) -285,00 тыс.руб.; Промывка и очистка канализационных сетей - 28,06 тыс.руб.; Патрулирование городского парка - 1220,00 тыс.руб.; Монтаж звукового оборудования в городском парке (громкоговорители - 8 шт) - 293,87 тыс.руб.; Проведение лабораторных испытаний, экспертиза сметной документации, разработка технической документации, инженерно-геодезических изысканий, обслуживание сметной программы - 1155,27 тыс.руб.; Окраска скамеек и урн, стеллы - 130,22 тыс.руб.; Монтаж МАФ в городском парке (12 шт.) - 124,46 тыс.руб.; Монтаж шлагбаума в городском парке (1 шт.) - 116,23 тыс.руб.; Организация доступной среды для инвалидов к мемориалу "Братское захоронение..." - 377,50 тыс.руб.; Техническое присоединение к электрическим сетям и прокладка кабеля - 2399,45 тыс.руб.; Водопровод в городском парке (труба п/э, диаметр 50 мм - 317 м, колодец ж/б - 1 шт.) - 398,42 тыс.руб.; Поставка биотуалета для проведения мероприятия - 139,00 тыс.руб.; ремонт тротуара по ул.Свирская, 47-47а ( 157 м2 а/б) - 560,02 тыс.руб.; Монтаж/демонтаж сцены, елей, катальных горок - 737,30 тыс.руб.; Информационные таблички, стенды - 46,95 тыс.руб; Организация и проведения праздника - 590,00 тыс.руб.; Установка ворот на сцене в городском парке - 81,32 тыс.руб.; поставка э/э - 61,00 тыс.руб.; Содержание и обслуживание городского парка - 1002,67 тыс.руб.; Расчистка территорий от снега - 501,59 тыс.руб.; Расчистка от кустарника - 489,50 тыс.руб.; Ремонт тротуара, ул.Горького, 16в (12 м2) - 53,13 тыс.руб.; Устройство минерализованной противопожарной полосы и расчистка противопожарных водоемов - 461,17 тыс.руб.; Установка памятника воинского участка, Варбеги (1 шт.) - 249,66 тыс.руб.; Обслуживание фонтана на городской площади - 196,96 тыс.руб.; Устройство тротуара, ул.Комсомольская (130 м2) - 499,22 тыс.руб.; Оказание услуг автогидроподъемника (автовышки) - 809,84 тыс.руб.; Ремонт тротуара вдоль городского парка от ул.Волкова до ул.Физкультурная (250 м2) - 2275,10 тыс.руб.; Благоустройство лыжни - 550,00 тыс.руб.; Устройство ограждений ул.Строителей (78 м), на спортивной площадке пр.Механический (90 м) - 828,70 тыс.руб.; Ремонт тротуара, пр.Кирова (332,5 м2) - 717,20 тыс.руб.; Ремонт тротуара, ул.Красноармейская, 3а (74 м2) - 336,87 тыс.руб.; Ремонт тротуара, ул.Свирская (630,8 м2) - 802,97 тыс.руб.; |  |  |
| 3.24 | Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  | 150,00 |  |  | Проведение химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского. Израсходовано 149,20 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.25 | Благоустройство населенных пунктов на территории МО "Подпорожское городское поселение" (реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области") |  |  |  | 2883,56 |  |  | 2500,00 |  | 383,56 |  |  | Всего израсходовано 2883,56 тыс.руб., в том числе: 2500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 383,56 тыс.руб. (средства МБ). Уличное освещение в д.Посад (4 шт.) - 151,00 тыс.руб., в том числе: 130,92 тыс.руб. (средства ОБ), 20,08 тыс.руб. (средства МБ); Ремонт автомобильных дорог в дер.Пидьма по ул. Луговая, дер. Волнаволок по ул. Сосновая, пос. Токари по ул. Железнодорожная, с. Шеменичи по ул. Молодежная, дер. Пертозеро по ул. Верхняя и спуск на ул. Нижняя, дер. Кезоручей- круговая дорога от поворота на 3-ий проезд до ул. Луговая, дер. Хевроньино по ул.Набережная, дер. Плотично по ул. Лодочная; ремонт заездов на ул. Зеленый тупик и на ул. Полевая в дер. Мятусово (2,8 км) - 2732,56 тыс.руб., в том числе: 2369,08 тыс.руб. (средства ОБ), 363,48 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.26 | Благоустройство территории города Подпорожье (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области") |  | 2024 |  | 2345,86 |  |  | 2040,90 |  | 304,96 |  |  | Всего израсходовано 2345,86 тыс.руб., в том числе: 2040,90 тыс.руб. (средства ОБ), 304,96 тыс.руб. (средства МБ). Выполнен ремонт тротуара вдоль городского парка от ул.Волкова до ул.Физкультурная (2214 м2) - 2321,44 тыс.руб., в том числе: 2019,65 тыс.руб. (средства ОБ), 301,79 тыс.руб. (средства МБ); Установка скамьи с урной (1 шт.) - 24,42 тыс.руб., в том числе: 21,25 тыс.руб. (средства ОБ), 3,17 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.27 | Мероприятия по формированию современной городской среды в г. Подпорожье |  | 2024 |  | 35558,61 |  | 8861,76 | 20231,35 |  | 6465,50 |  |  | Комплексное благоустройство общественной территории набережная р.Свирь (2 этап) (11726 м2). Всего на мероприятия на реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" израсходовано 35557,68 тыс.руб., в том числе: 8861,53 тыс.руб. (средства ФБ), 20230,82 тыс.руб. (средства ОБ), 6465,33 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.28 | Мероприятия по формированию комфортной городской среды в г. Подпорожье |  | 2024 |  | 12695,72 |  |  | 10778,40 |  | 1917,32 |  |  | Всего на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий израсходовано 12498,47 тыс.руб., в том числе: 10610,94 тыс.руб. (средства ОБ), 1887,53 тыс.руб. (средства МБ). Выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий: ул.Сосновая, 15 (3228 м2) - 7428,40 тыс.руб., в том числе: 6306,56 тыс.руб. (средства ОБ), 1121,84 тыс.руб. Средства МБ); с установкой перголы "Дуэт" - (1 шт.) - 600,00 тыс.руб., в том числе: 509,39 тыс.руб. (средства ОБ), 90,61 тыс.руб. (средства МБ); ул.Строителей , д.9, д.7а, д.7б (1894 м2) - 4470,07 тыс.руб., в том числе: 3794,99 тыс.руб. (средства ОБ), 675,07 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.29 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 2024 |  | 800,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 800,00 |  |  | Всего на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов израсходовано 1266,41 тыс.руб. (средства МБ). Закуплены контейнеры (10 шт.) - 180,00 тыс.руб.; выполнен ремонт контейнерных площадок - 208,37 тыс.руб.; проведена дератизация и дезинсекция - 291,39 тыс.руб.; изготовлены и установлены информационные таблички (89 шт. инф. табл.+ 20 шт. наклеек) - 194,24 тыс.руб.; выполнено устройство контейнерной площадки для отходов, не относящихся к ТКО, ул. Красноармейская, напротив д.27а (1 шт.) - 392,41 тыс.руб. |  |  |
| 3.30 | Мероприятия по оснащению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления |  | 2024 |  | 8509,50 |  |  | 7403,20 |  | 1106,30 |  |  | Всего на мероприятия по оснащению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления отходов в количестве 22 шт. израсходовано 8509,43 тыс.руб., в том числе: 7403,20 тыс.руб. (средства ОБ), 1106,23 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.31 | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие сельских территорий МО «Подпорожское городское поселение» |  | 2024 |  | 7,00 |  |  |  |  | 7,00 |  |  | В 2024 году мероприятие не реализовано |  |  |
| 3.32 | Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства" | МО "Важинское городское поселение" | 2024 |  | 4 560,00 |  |  | 3 921,60 |  | 638,40 |  |  | Выполнены работы, поставлено оборудование и оказаны услуги по благоустройству дворовой территории дома №8 на улице Осташева в гп Важины на сумму 4560,00 тыс.руб., в том числе 3921,60 тыс.руб. (средства ОБ), 638,40 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.33 | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" |  | 2024 |  | 6 603,50 |  |  | 5 679,00 |  | 924,50 |  |  | Выполнены работы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области на сумму 6603,49 тыс.руб., в том числе 5679,00 тыс.руб., 924,49 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.34 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Важинского городского поселения и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ" |  | 2024 |  | 800,30 |  |  | 0,00 |  | 800,30 |  |  | Выполнены работы по развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры Важинского городского поселения и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ, оказаны услуги на общую сумму 403,60 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.35 | Комплекс процессных мероприятий "Повышение энергетической эффективности" |  | 2024 |  | 300,00 |  |  | 0,00 |  | 300,00 |  |  | Выполнены работы по ремонту уличного освещения на территории Важинского городского поселения на сумму 412,24 тыс.руб., в том числе 300,00 тыс.руб. (средства бюджета Подпорожского МР), 112,24 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.36 | Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории Важинского городского поселения" |  | 2024 |  | 3883,70 |  |  | 1000,00 |  | 2883,70 |  |  | В 2024 г. выполнены работы и оказаны услуги по благоустройству поселения, израсходовано 4679,40 тыс.руб, в том числе 1000,00 тыс. руб. (средства ОБ), 2979,40 тыс. руб. (средства МБ) 700,00 тыс. руб. (средства бюджета Подпорожского МР) |  |  |
| 3.37 | Программа «Формирование комфортной городской среды» |  | 2024 |  | 9162,30 |  | 2400,10 | 5479,40 |  | 1282,80 |  |  | В рамках реализации мероприятия формирование комфортной городской среды (Объект: общественная территория «У Холодного ручья» гп Важины). выполнены работы, оказаны услуги поставлено оборудование для комплексного благоустройства общественного пространства «У Холодного ручья» по ул. Школьная. вблизи д. 13 А (2 этап), израсходовано 9162,30 тыс. руб. в том числе 2400,10 (средства ФБ), 5479,40 тыс. руб. (средства ОБ), 1282,80 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.38 | Благоустройство сельских населенных пунктов в МО "Важинское городское поселение" (реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"). Строительство площадок для сбора ТКО в д. Курпово |  | 2024 |  | 377,40 |  |  | 324,60 |  | 52,80 |  |  | В рамках реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области в 2024 г. выполнены работы по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на ул. Центральная в дер. Курпово Подпорожского района Ленинградской области, израсходовано 274,71 тыс.руб., в том числе 236,25 тыс. руб. (средства ОБ), 38,46 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.39 | Благоустройство сельских населенных пунктов в МО "Важинское городское поселение" (реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"). Ремонт участка автомобильной дороги в д. Гришино и д.Усланка |  | 2024 |  | 1500,00 |  |  | 1290,00 |  | 210,00 |  |  | В рамках реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области в 2024г. Выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог местного значения в дер. Гришино, дер. Усланка, израсходовано 1644,70 тыс.руб., в том числе 1414,44 тыс.руб. (средства ОБ), 230,26 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.40 | Благоустройство сельских населенных пунктов в МО "Важинское городское поселение" (реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"). Установка информационных щитов в д. Гришино, д. Заозерье, д. Согиницы, д. Усланка |  | 2024 |  | 120,00 |  |  | 16,80 |  | 103,20 |  |  | В рамках реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области в 2024 г. выполнены работы по изготовлению и установке информационных щитов в дер.Гришино, дер.Заозерье, дер.Согиницы, дер.Усланка, израсходовано 114,00 тыс.руб. в том числе 98,04 (средства ОБ), 15,96 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.41 | Благоустройство сельских населенных пунктов в МО "Важинское городское поселение" (реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"). Обустройство площадки для парковки автомобилей вблизи часовни в д. Заозерье |  | 2024 |  | 100,00 |  |  | 86,00 |  | 14,00 |  |  | В рамках реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области в 2024 г. выполнены работы по обустройству площадки для парковки автомобилей вблизи часовни в дер. Заозерье, израсходовано 101,57 тыс.руб., в том числе 87,35 тыс.руб. (средства ОБ), 14,22 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.42 | Благоустройство сельских населенных пунктов в МО "Важинское городское поселение" (реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"). Установка ограждения и покрытия на детской площадке, приобретение и установка беседки в д. Купецкое |  | 2024 |  | 527,10 |  |  | 453,30 |  | 73,80 |  |  | В рамках реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области в 2024г. выполнены работы по благоустройству площадки в дер. Купецкое, израсходовано 500,00 тыс.руб., в том числе 430,00 тыс.руб.(средства ОБ), 70,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.43 | Благоустройство сельских населенных пунктов в МО "Важинское городское поселение" (реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"). Замена водоотводной трубы в д. Гришино |  | 2024 |  | 282,30 |  |  | 242,80 |  | 39,50 |  |  | В рамках реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области в 2024 г. выполнены работы по замене водоотводных труб в дер. Гришино, израсходовано 272,00 тыс.руб., в том числе 233,92 тыс.руб. (средства ОБ), 38,08 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.44 | Благоустройство территории п. Важины (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"). Ремонт муниципальной бани в гп Важины |  | 2024 |  | 1186,50 |  |  | 1020,40 |  | 166,10 |  |  | В рамках реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" в 2024 г. выполнены работы по ремонту парного и помывочного отделений муниципальной бани, расположенной по адресу: ул. Осташева, д. 7А, гп Важины, израсходовано 1186,50 тыс.руб., в том числе 1020,40 (средства ОБ), 166,10 (средства МБ) |  |  |
| 3.45 | Мероприятия по формированию комфортной городской среды в гп Вознесенье в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (Выполнение работ по благоустройству общественной территории в п.Вознесенье "Свирская набережная (4 этап)") | МО "Вознесенское городское поселение" | 2024 |  | 25050,90 |  | 6396,60 | 14603,40 |  | 4050,90 |  | 0,00 | В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проведены работы по благоустройству общественной территории «Свирская набережная п.Вознесенье 4 этап». Всего израсходовано 25050,95 тыс.руб., в том числе: 6384,10 тыс.руб. (средства ФБ), 14574,86 тыс.руб. (средства ОБ), 4091,99 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.46 | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"(Ремонт дороги по пер.Сиреневому в д.Родионово) |  | 2024 |  | 300,00 |  | 0,00 | 251,30 |  | 47,90 |  | 0,80 | Произведен ремонт дорог по пер. Сиреневому в дер. Родионово протяженностью 100 м. Всего израсходовано 300,0 тыс.руб., в том числе: 251,33 тыс.руб. (средства ОБ), 47,87 тыс.руб. (средства МБ), 0,80 тыс.руб.(прочие средства) |  |  |
| 3.47 | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"(Отсыпка пожарного подъезда озеру в д.Родионово) |  | 2024 |  | 150,00 |  | 0,00 | 125,70 |  | 23,90 |  | 0,40 | Произведена отсыпка пожарного подъезда к озеру в дер. Родионово (150 кв.м). Всего израсходовано 150,0 тыс.руб., в том числе: 125,66 тыс.руб. (средства ОБ), 23,94 тыс.руб. (средства МБ), 0,40 тыс.руб. (прочие средства) |  |  |
| 3.48 | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"(Обустройство подхода к роднику в д.Родионово) |  | 2024 |  | 150,00 |  | 0,00 | 125,70 |  | 23,90 |  | 0,40 | Обустроен подход к роднику в д.Родионово (163 кв.м.). Всего израсходовано 99,50 тыс.руб., в том числе: 83,35 тыс.руб. (средства ОБ), 15,88 тыс.руб. (средства МБ), 0,27 тыс.руб.(прочие средства) |  |  |
| 3.49 | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Ремонт участка дороги по ул.Сретенской в д.Соболевщина (у д.д.№ 16,17,18)) |  | 2024 |  | 300,00 |  | 0,00 | 251,30 |  | 47,90 |  | 0,80 | Произведен ремонт участка дороги по ул.Сретенской в д.Соболевщина (у д.д.№ 16,17,18) протяженностью 100м. Всего израсходовано 300,0 тыс.руб., в том числе: 251,33 тыс.руб.(средства ОБ), 47,87 тыс.руб. (средства МБ), 0,80 тыс.руб. (прочие средства) |  |  |
| 3.50 | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Приобретение скамеек для отдыха в д.Соболевщина) |  | 2024 |  | 100,00 |  | 0,00 | 83,77 |  | 15,96 |  | 0,27 | Приобретено шесть скамеек для отдыха в д.Соболевщина. Всего израсходовано 396,35 тыс.руб., в том числе: 332,04 тыс.руб. (средства ОБ), 63,25 тыс.руб. (средства МБ), 1,06 тыс.руб.(прочие средства) |  |  |
| 3.51 | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Ремонт участка дороги по ул.Миронкова в д.Кипрушино) |  | 2024 |  | 370,00 |  | 0,00 | 309,97 |  | 59,04 |  | 0,99 | Произведен ремонт участка дороги по ул.Миронкова в д.Кипрушино протяженностью 115 м. Всего израсходовано 370,00 тыс.руб., в том числе: 309,97 тыс.руб. (средства ОБ), 59,04 тыс.руб. (средства МБ), 0,99 тыс.руб. (прочие средства) |  |  |
| 3.52 | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Очистка и углубление канав по ул.Школьной в д.Красный Бор (от д.№25 до перекрестка с ул.Железнодорожной) |  | 2024 |  | 300,00 |  | 0,00 | 251,30 |  | 47,90 |  | 0,80 | Проведена очистка и углубление канав по ул.Школьной в д.Красный Бор (от д.№25 до перекрестка с ул.Железнодорожной) 214 м. Всего израсходовано 215,17 тыс.руб., в том числе: 180,26 тыс.руб. (средства ОБ), 34,33 тыс.руб. (средства МБ), 0,58 тыс.руб. (прочие средства) |  |  |
| 3.53 | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Ремонт общей пристани для забора воды по ул.Речной в д.Красный Бор) |  | 2024 |  | 200,00 |  | 0,00 | 167,55 |  | 31,91 |  | 0,54 | Произведен ремонт общей пристани для забора воды по ул.Речной в д.Красный Бор. Всего израсходовано 252,05 тыс.руб., в том числе: 211,15 тыс.руб. (средства ОБ), 40,22 тыс.руб. (средства МБ), 0,68 тыс.руб. (прочие средства) |  |  |
| 3.54 | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Ремонт дороги по пер.Родниковому в д.Щелейки) |  | 2024 |  | 364,19 |  | 0,00 | 305,10 |  | 58,11 |  | 0,98 | Проведен ремонт дороги по пер.Родниковому в д.Щелейки. Всего израсходовано 449,02 тыс.руб., в том числе: 376,17 тыс.руб. (средства ОБ), 71,65 тыс.руб. (средства МБ), 1,20 тыс.руб. (прочие средства) |  |  |
| 3.55 | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Благоустройство колодца и прилегающей территории по пер.Родниковому в д.Щелейки) |  | 2024 |  | 300,00 |  | 0,00 | 251,30 |  | 47,90 |  | 0,80 | Благоустроен колодец и прилегающая к колодцу территория по пер.Родниковому в д.Щелейки. Всего израсходовано 143,45 тыс.руб., в том числе: 120,18 тыс.руб. (средства ОБ), 22,89 тыс.руб. (средства МБ), 0,38 тыс.руб. (прочие средства) |  |  |
| 3.56 | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Обустройство территории около колонки по Петрозаводскому тракту в д.Гимрека) |  | 2024 |  | 150,00 |  | 0,00 | 125,70 |  | 23,90 |  | 0,40 | Обустроена территория около колонки по Петрозаводскому тракту в д.Гимрека. Всего израсходовано 238,26 тыс.руб., в том числе: 199,60 тыс.руб. (средства ОБ), 38,02 тыс.руб. (средства МБ), 0,64 тыс.руб. (прочие средства) |  |  |
| 3.57 | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (Благоустройство родника в д.Володарская) |  | 2024 |  | 300,00 |  | 0,00 | 251,30 |  | 47,90 |  | 0,80 | Проведено благоустройство родника в д.Володарская. Всего израсходовано 70,39 тыс.руб., в том числе: 58,97 тыс.руб. (средства ОБ), 11,23 тыс.руб. (средства МБ), 0,19 тыс.руб. (прочие средства) |  |  |
| 3.58 | Благоустройство территории гп Вознесенье (реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области") |  | 2024 |  | 1634,19 |  | 0,00 | 1054,00 |  | 570,19 |  | 10,00 | Проведены работы по текущему ремонту и благоустройству прилегающей территории Братского захоронения в гп Вознесенье на ул.Комсомольской. Всего израсходовано 1224,76 тыс.руб., в том числе: 1020,40 тыс.руб. (средства ОБ), 194,36 тыс.руб. (средства МБ), 10,00 тыс.руб. (прочие средства) |  |  |
| 3.59 | Акарицидная обработка детских площадок и общественных пространств |  | 2024 |  | 45,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 45,00 |  | 0,00 | Проведена акарицидная обработка детских площадок и общественных пространств Вознесенского городского поселения. Всего израсходовано 40,74 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.60 | Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского |  | 2024 |  | 647,80 |  | 0,00 | 487,80 |  | 160,00 |  | 0,00 | Приняты меры по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского (покос). Всего израсходовано 398,57 тыс.руб., в том числе: 295,81 тыс.руб. (средства ОБ), 102,76 тыс. (средства МБ) |  |  |
| 3.61 | Покос травы на территории гп Вознесенье (вдоль дорог и на общественных территориях) |  | 2024 |  | 500,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 |  | 0,00 | Произведен покос травы на территории гп Вознесенье (вдоль дорог и на общественных территориях). Всего израсходовано 332,75 тыс. руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Мероприятия, не включенные в план мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.62 | Мероприятия по реализации использования субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены работы по текущему ремонту и благоустройству прилегающей территории объекта «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944гг» в д.Кипрушино, ул.Миронкова, д. 3а. Всего израсходовано 631,60 тыс.руб., в том числе: 600,00 тыс.руб. (средства ОБ), 31,60 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.63 | Ремонт сетей участков теплоснабжения и горячего водоснабжения (при вхождении в региональную программу) | МО "Никольское городское поселение" | 2-3 квартал 2024 |  | 16145,77 |  |  | 9992,67 |  | 6153,10 |  |  | В 2024 году выполнены работы по ремонту 4-х участков тепловых сетей общей протяженностью 2340 м на сумму 15720,61 тыс.руб., в том числе: 14460,77 тыс.руб. (средства ОБ), 1259,84 тыс.руб. (средства МБ): 1. Ремонт участков ТС и ГВС от ТК-12 до ТК-13 - Детский сад протяженностью - 780 м. 2. Ремонт участка ТС и ГВС от ТК -10 до ТК-21, протяженностью 492 м. 3. Ремонт участков ТС и ГВС от ТК-8Г до д. № 16а по ул. Новая, протяженностью 460 м. 4. Ремонт участка ТС и ГВС от ТК-3 к домам 10, 12, 14, 16 по ул. Лисицыной, протяженностью 608 м |  |  |
| 3.64 | Строительство модульной котельной в Никольском ГП |  | 2024 |  | 2000,00 |  |  |  |  | 2000,00 |  |  | В 2024 году приобретена и установлена блок-модульная котельная на пеллетах в Никольском городском поселении, израсходовано 2000,0 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.65 | Благоустройство общественной территории: общественное пространство по ул. Лисицыной (от ул. Новая до ДК) в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» |  | 2-3 квартал 2024 |  | 7347,20 |  | 1872,40 | 4274,80 |  | 1200,00 |  | 0,00 | Благоустройство общественной территории: общественное пространство по ул. Лисицыной (от ул. Новая до МБУ "Никольский центр культуры и досуга) в гп Никольский, в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» на сумму 7347,21 тыс.руб., в том числе: 1872,44 тыс.руб. (средства ФБ), 4274,77 тыс.руб. (средства ОБ), 1200,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.66 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, гп Никольский, между домами № 1 по ул. Новая и № 2, № 4 по ул. Советская |  | 2-3 квартал 2024 |  | 4563,81 |  | 0,00 | 4000,00 |  | 563,81 |  |  | Благоустройство дворовой территории между домами № 1 по ул. Новая и домами № 2 и № 6 по ул. Советская в гп Никольский на сумму 4688,54 тыс.руб., в том числе: 4000,00 тыс.руб. (средства ОБ), 688,54 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.67 | Поддержание санитарного состояния территории МО "Никольское городское поселение" (мероприятия по уборке несанкционированных свалок, уборке остановок, урн и обочин дорог от случайного мусора) |  | 2024 |  | 1060,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1060,00 |  | 0,00 | Повышение качества уровня жизни граждан, привлекательности территории, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Проведены работы по санитарной уборке и благоустройству территории гп Никольский. Израсходовано в соответствии с планом 1101,42 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.68 | Озеленение территории МО "Никольское городское поселение" |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  | 400,00 |  |  | Улучшение внешнего вида территорий поселения (посадка растений (кустарников, деревьев, цветов). Проведены работы по озеленению территории гп Никольский. Израсходовано в соответствии с планом 387,10 тыс.руб. (средства МБ), в том числе на акарицидная обработку израсходовано 29,73 тыс.руб. |  |  |
| 3.69 | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (ремонт участка тепловой сети от котельной до многоквартирного дома № 9 по ул. Преображенская п.ст. Свирь и устройство склада для хранения топлива возле котельной). |  |  |  | 2843,91 |  | 0,00 | 2500,00 |  | 340,91 |  | 3,00 | Проведен ремонт участка тепловой сети от котельной до многоквартирного дома № 9 по ул. Преображенская п.ст. Свирь на сумму 253,17 тыс.руб., в том числе: 222,56 тыс.руб. (средства ОБ), 27,61 тыс.руб. (средства МБ), 3,00 тыс.руб. (прочие средства). Проведено расширение территории под котельную с устройством основания в п.ст.Свирь на сумму 464,83 тыс.руб., в том числе: 408,62 тыс.руб. (средства ОБ), 56,21 тыс.руб. (средства МБ). Поставка коммунальной техники (трактор) с навесным оборудованием для уборки снега на сумму 2101,00 тыс.руб., в том числе: 1846,93 тыс.руб. (средства ОБ), 254,07 тыс.руб. (средства МБ). Всего израсходовано 2819,00 тыс.руб., в том числе: 2478,11 тыс.руб. (средства ОБ), 337,89 тыс.руб. (средства МБ), 3,00 тыс.руб. (прочие средства) |  |  |
| 3.70 | Исполнение областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" (благоустройство территории между домами 24 и 26 по пр. Речного Флота (2 этап) в гп Никольский) |  | 2024 |  | 1162,55 |  | 0,00 | 1020,40 |  | 139,15 |  | 3,00 | Выполнены работы по благоустройству территории между д.24 и д.26 по пр. Речного Флота (2 этап) в гп Никольский на сумму 1227,57 тыс.руб., в том числе: 1020,40 тыс.руб. (средства ОБ), 204,17 тыс.руб. (средства МБ), 3,0 тыс.руб. (прочие средства) |  |  |
| 3.71 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения (приобретение и установка детских игровых и спортивных комплексов в гп Никольский, ул. Новая, д. 14, ул. Советская, д. 6) |  | 2024 |  | 526,32 |  | 0,00 | 500,00 |  | 26,32 |  |  | В 2024 году приобретены и установлены детские игровые и спортивные комплексы в гп Никольский, ул. Новая, д.14 на сумму 526,32 тыс.руб., в том числе: 500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 26,32 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.72 | Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения на территории МО "Никольское городское поселение" |  | 2024 |  | 526,30 |  |  | 500,00 |  | 26,30 |  |  | Повышение качества уровня жизни граждан, привлекательности территории. Израсходовано в соответствии с планом 5,00 тыс.руб. (средства МБ). (корректировка плана, фактически было запланировано 5,00 тыс.руб.) |  |  |
|  | Мероприятия, не включенные в план мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.73 | Взносы региональному оператору по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взносы региональному оператору на капитальный ремонт на сумму 557,66 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.74 | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения Винницкого сельского поселения | МО "Винницкое сельское поселение" | 2024 |  | 120,00 |  |  |  |  | 120,00 |  |  | На мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения Винницкого сельского поселения израсходовано 1195,80 тыс.руб. (средства МБ): актуализированы схемы теплоснабжения, приобретен комплект для котельной, выполнены работы по гидравлическому расчету тепловых сетей и разработке мероприятий по гидравлической наладке тепловых сетей котельной №14, по адресу Ленинградская обл., с. Винницы, ул. Красная, д.1 за счет средств бюджета МО «Винницкое сельское поселение» в сумме 580,00 тыс.руб., 413,00 тыс.руб. - приобретение запчастей для котельной, 202,80 тыс.руб. - оплата за работы, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения |  |  |
| 3.75 | Взносы региональному оператору по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | 2024 |  | 306,10 |  |  |  |  | 306,10 |  |  | В 2024 году региональному оператору перечислены взносы на капитальный ремонт в сумме 297,40 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.76 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактических затрат в связи с оказанием услуг коммунальной бани |  | 2024 |  | 480,00 |  |  |  |  | 480,00 |  |  | В 2024 году выплачена субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактических затрат в связи с оказанием услуг коммунальной бани в сумме 480,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.77 | Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" |  | 2024 |  | 7892,20 |  |  | 6083,50 |  | 1808,70 |  |  | Выполнен капитальный ремонт участка сети теплоснабжения от ТК-1 до ж. д. № 13 ул. Коммунальная, с. Винницы, израсходовано 5275,50 тыс.руб., в том числе 4431,40 тыс.руб. (средства ОБ), 844,10 тыс. руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.78 | Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" |  | 2024 |  | 2 981,20 |  |  | 2 500,00 |  | 481,20 |  | 0,00 | Выполнены мероприятия в рамках областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз: выполнен ремонт участка дороги общего пользования местного значения по адресу: ул.Придорожная, дер.Лаврово и ул.Морошковая, дер.Еремеевская на сумму 2981,20 тыс. руб., в том числе 2500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 481,20 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.79 | Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" |  | 2024 |  | 1218,80 |  |  | 1020,40 |  | 198,40 |  | 0,00 | Выполнены мероприятия в рамках областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз: устройство тротуара в с.Винницы на участке дороги по ул.Советской от 119 пункта Полиции до д.113 на сумму 2065,40 тыс.руб., в том числе 1020,40 тыс.руб. (средства ОБ), 1045,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 3.80 | Реализация программ формирования современной городской среды |  | 2024 |  | 11073,50 |  | 0,00 | 8692,50 |  | 2381,00 |  | 0,00 | Выполнена программа формирования современной городской среды по муниципальному контракту №145300017724000001 от 15 апреля 2024 года на выполнение работ по благоустройству общественной территории, прилегающей к Винницкому Дому культуры, расположенному по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, с. Винницы, ул. Советская, д. 68, Общество с ограниченной ответственностью «СвирьСтрой» на сумму 14881,00 тыс.руб., в том числе: 3807,50 тыс.руб. (средства ФБ), 8692,50 тыс.руб. (средства ОБ), 2381,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 4. Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу «Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания» |  |  |  | 2024 |  | 104599,40 | 0,00 |  | 14633,20 |  | 89966,20 | 0,00 | В 2024 году на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания израсходовано 191573,53 тыс.руб., в том числе тыс.руб. 14334,15 (средства ОБ), 177239,38 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ |  |  |  | 2024 |  | 104599,40 | 0,00 |  | 14633,20 |  | 89966,20 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения | МО "Подпорожское городское поселение" | 2024 |  | 250,00 |  |  |  |  | 250,00 |  |  | В 2024 году мероприятие не реализовано |  |  |
| 4.2 | Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | 2024 |  | 1500,00 |  |  |  |  | 1500,00 |  |  | Всего в 2024 году на ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов израсходовано 2476,60 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены работы по ремонту дворовых проездов: ул.Сосновая, д.13-б (360 м2) - 599,52 тыс.руб.; ул.Красноармейская, д.11 (280 м2) - 586,93 тыс.руб.; ул.Красноармейская, д.15 (260 м2) - 542,80 тыс.руб.; ул.Волховская, д.26, 28, 30, 32 (дополнительные работы к контракту) - 410,61 тыс.руб.; ямочный ремонт (80 м2) - 336,74 тыс.руб. |  |  |
| 4.3 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2024 |  | 2080,00 |  |  |  |  | 2080,00 |  |  | Всего на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 2074,43 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены работы по строительству участков автомобильных дорог: от ул.Звонкая до д.10, пер.Подгорный в д.Хевроньино (312 м2) - 259,80 тыс.руб.; вдоль д.10,11 по ул.Ромашковая в г.Подпорожье (580 м2) - 419,95 тыс.руб. Подготовительные работы по строительству автомобильных дорог: мкрн.Зеленый, Второй проезд (700 м2) - 1064,70 тыс.руб.; мкрн.Ольховец от пер.Пришкольного (2400 м2) - 330,00 тыс.руб. |  |  |
| 4.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Подпорожское городское поселение" |  | 2024 |  | 23000,00 |  |  |  |  | 23000,00 |  |  | Всего на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Подпорожское городское поселение" израсходовано 43133,81 тыс.руб. (средства МБ). Выполнена подсыпка автомобильных дорог пескосолянлй смесью - 203,60 тыс.руб.; Механическая уборка - 11027,90 тыс.руб.; Обслуживание второстепенных дорог - 8449,90 тыс.руб.; Уборка снега - 1696,28 тыс.руб.; Грейдирование - 404,05 тыс.руб.; Мульчирование обочин вдоль дорог и расчистка от кустарника - 1363,36 тыс.руб.; Техническое обследование автомобильных дорог - 250,00 тыс.руб.; Приобретение полуприцепа тракторного пескоразбрасывателя (1 шт.) - 1250,00 тыс.руб.; Ремонт системы водоотведения с а/д ул.Волховская - 857,91 тыс.руб.; Приобретение ломовоза с КМУ (1 шт.) - 11724,81 тыс.руб.; Приобретение тракторов (2 шт.) - 5106,00 тыс.руб.; Приобретение отвала универсального (1 шт.) - 800,00 тыс.руб. |  |  |
| 4.5 | Ремонт автомобильных дорог |  | 2024 |  | 7400,00 |  |  |  |  | 7400,00 |  |  | Всего на ремонт автомобильных дорог израсходовано 24831,69 тыс.руб. (средства МБ). Выполнен: ремонт автомобильной дороги д.Хевроньино (652 м2) - 590,80 тыс.руб.; ямочный ремонт (184 м2) - 737,00 тыс.руб.; ремонт дороги, ул.Планеристов (2270 м2) - 432,02 тыс.руб.; отсыпка обочин и создание водоотводных канав - 828,17 тыс.руб.; проведение лабораторных испытаний - 70,64 тыс.руб.; проверка сметной документации - 53,70 тыс.руб.; устройство сети водоотведения по ул.Малиновая в д.Кезоручей (6 м, диам.400 мм) - 202,85 тыс.руб.; ремонт автомобильных дорог в деревнях (1050 м2) - 692,00 тыс.руб.; выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Родниковая (от АЗС до пр.Ленина) (4018 м2) - 3650,00 тыс.руб.; БЦМ (715 м2) - 1203,47 тыс.руб.; ремонт дорог картами (2787,9 м2) - 3753,00 тыс.руб.; ремонт проезда между домами №35 и №37 (544,5 м2) - 792,92 тыс.руб.; ремонт проезда по ул.Сосновая (от ул.Больничная до ул.Волкова, 21) (282 м2) - 514,42 тыс.руб.; ремонт дороги ул.Волховская (6291 м2) - 10440,04 тыс.руб.; устройство проезда (1074 м2) и парковки (180 м2) к набережной р.Свирь - 456,65 тыс.руб.; ремонт автомобильной дороги по ул.Родниковая (166 м2), проезда между домами 16 и 18 по ул.Комсомольская (137 м2) - 414,02 тыс.руб. |  |  |
| 4.6 | Паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования |  | 2024 |  | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |  |  | В 2024 году мероприятие не реализовано. |  |  |
| 4.7 | Землеустроительные и кадастровые работы |  | 2024 |  | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |  |  | Проведены кадастровые работы на сумму 30,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 4.8 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения |  | 2024 |  | 4105,50 |  |  | 3900,00 |  | 205,50 |  |  | На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения всего израсходовано 4105,44 тыс.руб., в том числе: 3899,94 тыс.руб. (средства ОБ), 205,50 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов от дома № 9 по ул. Красноармейская вдоль домов № 26, 28, 30, 32 по ул. Волховская (1140 м2) |  |  |
| 4.9 | Обеспечение безопасности дорожного движения МО "Подпорожское городское поселение" |  | 2024 |  | 11000,00 |  |  |  |  | 11000,00 |  |  | На мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения МО "Подпорожское городское поселение" всего израсходовано 9287,99 тыс.руб. (средства МБ). Внесение изменений в ПОДД - 52,00 тыс.руб.; Устройство светофорного объекта на пересечении пр.Кирова-ул.Красноармейская-ул.Октябрят (6 шт.) - 5180,61 тыс.руб.; Проведение аварийно-восстановительных работ светофорного объекта - 142,00 тыс.руб.; Поставка электроэнергии - 76,94 тыс.руб.; Нанесение дорожной разметки - 2057,89 тыс.руб.; Проверка сметной документации - 21,70 тыс.руб.; Обслуживание дорожных знаков и светофоров - 1480,56 тыс.руб.; Окраска дор.ограждения, пр.Механический, Объездная дорога (Варбеги) - 276,30 тыс.руб. |  |  |
| 4.10 | Комплекс процессных мероприятий «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  | 2024 |  | 15,00 |  |  |  |  | 15,00 |  |  | Реализованы мероприятия, направленные на повышение уровня правовой культуры и законопослушного поведения участников дорожного движения: полиграфическая продукция "Расписание уроков в количестве 300 шт. Израсходовано 15,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 4.11 | Поддержка автотранспортного предприятия |  | 2024 |  | 11200,00 |  |  |  |  | 11200,00 |  |  | В 2024 году автотранспортному предприятию возмещены затраты в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах МО "Подпорожское городское поселение" в сумме 17200,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 4.12 | Возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2024 |  | 18874,50 |  |  |  |  | 18874,50 |  |  | В 2024 году автотранспортному предприятию возмещены затраты в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах МО "Подпорожский муниципальный район" в сумме 28638,70 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 4.13 | Возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  | 2024 |  | 4000,00 |  |  |  |  | 4000,00 |  |  | В 2024 году автотранспортному предприятию возмещены затраты в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах МО "Винницкое сельское поселение" в сумме 5000,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Мероприятия, не включенные в план мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2024 году в рамках реализации мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий МУТП ПМР "Автогарант-Плюс" приобретены и переданы в хозяйственное ведение автобусы в количестве 3 шт. для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок: ГАЗ — 2786,00 тыс.руб., ПАЗ 32053 — 3950,00 тыс.руб., Yutong ZK6122H9 — 15996,00 тыс.руб. Израсходовано всего: 22732,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 4.15 | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | МО "Важинское городское поселение" | 2024 |  | 7820,10 |  |  | 6725,30 |  | 1094,80 |  |  | В 2024 г. выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресу: ул. Механизаторов (от дома № 12а до дома № 23), гп Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область, протяжённостью 450 м и по адресу: ул. Северная (от дома № 29 ул. Северная до ул. Набережная дома № 1), гп Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область, протяжённостью 582 м, израсходовано 7820,10 тыс.руб., в том числе 6725,30 тыс.руб. (средства ОБ), 1094,80 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 4.16 | Комплекс процессных мероприятий "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2024 |  | 1205,20 |  |  | 0,00 |  | 1205,20 |  |  | В 2024 году выполнялись работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, израсходовано 2725,90 тыс.руб (средства МБ) |  |  |
| 4.17 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения МО Важинское городское поселение» на 2024-2026 годы» |  | 2024 |  | 8,50 |  |  | 0,00 |  | 8,50 |  |  | В 2024 году мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения МО "Важинское городское поселение" не проводились |  |  |
| 4.18 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Вознесенское городское поселение": выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Вознесенское городское поселение". Выполнение работ по механизированной уборке улиц | МО "Вознесенское городское поселение" | 2024 |  | 2000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2000,00 |  | 0,00 | В течение года проводились мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Вознесенское городское поселение", проводились работы по механизированной уборке улиц. Всего израсходовано 2412,71 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 4.19 | Ремонт дорог общего пользования местного значения |  | 2024 |  | 622,40 |  |  |  |  | 622,40 |  |  | Произведен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Труда в п.Вознесенье (асфальтирование) 2040 кв.м. Всего израсходовано 5014,58 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 4.20 | Ремонт участков улиц в гп Никольский | МО "Никольское городское поселение" | 2-3 квартал 2024 |  | 4954,40 |  |  | 4007,90 |  | 946,50 |  |  | Выполнение капитального ремонта дорог общего пользования местного значения: - по адресу: ул. Свирская, гп Никольский, протяженность 500 пм, сумма 3639,22 тыс.руб., в том числе: 3202,52 тыс.руб. (средства ОБ), 436,70 тыс.руб. (средства МБ); - по адресу: ул. Советская, гп Никольский (в границах от ул. Новой до МБОУ "Никольская ООШ №9"), протяженность 75 пм, сумма 575,44 тыс.руб., в том числе: 506,39 тыс.руб. (средства ОБ), 69,05 тыс.руб. (средства МБ). Выполнение ремонта асфальтного покрытия автодороги ул. Новая гп Никольский (от дома 3 до ул. Сосновая) на сумму 1781,00 тыс.руб. (средства МБ). Выполнение ремонта дорог общего пользования местного значения в гп Никольский на сумму 111,62 тыс.руб. (средства МБ). Всего израсходовано 6107,28 тыс.руб., в том числе: 3708,91 тыс.руб. (средства ОБ), 2398,37 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Мероприятия, не включенные в план мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Никольское городское поселение" |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На выполнение работ по механизированной уборке и содержанию дорог общего пользования местного значения МО "Никольское городское поселение" в 2024 году израсходовано 1366,99 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 4.22 | Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения" | МО "Винницкое сельское поселение" | 2024 |  | 4063,80 |  |  |  |  | 4063,80 |  |  | На содержание дорог МО "Винницкое сельское поселение" израсходовано 4701,10 тыс.руб. (средства МБ), выполнены работы по устройству подъезда к Вепсскому центру от площади с. Винницы ул. Советская на сумму 1899,80 тыс.руб. (средства бюджета МО "Подпорожский МР"). Всего 6600,90 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 5. Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу «Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения» |  |  |  | 2024 |  | 408233,91 | 0,00 |  | 356479,01 |  | 51754,90 | 0,00 | В 2024 году на реализацию мероприятий в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения израсходовано 1114121,99 тыс.руб., в том числе 1057417,85 тыс.руб. (средства ОБ), 51276,14 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| Реализация действующих муниципальных (государственных) программ |  |  |  | 2024 |  | 408233,91 | 0,00 |  | 356479,01 |  | 51754,90 | 0,00 |  |  |  |
| 5.1 | Переселение граждан из аварийного многоквартирного жилищного фонда на территории Подпорожского городского поселения | МО "Подпорожское городское поселение" |  |  | 172548,31 |  |  | 159864,61 |  | 12683,70 |  |  | В 2024 году для переселения граждан из аварийного многоквартирного жилого фонда на территории Подпорожского городского поселения израсходовано средств на сумму 152903,60 тыс.руб., в том числе 45791,13 тыс.руб. (средства публично-правовой компании "Фонд развития территорий"), 94115,86 тыс.руб. (средства ОБ), 12996,61 тыс.руб. (средства МБ). Строительство в г. Подпорожье, по адресу: пр.Кирова, д.25, жилого комплекса, который состоит из 6 многоквартирных домов (660 квартир). Срок окончания возведения жилого квартала согласно графику - 2024 год. В 2024 году по IV этапу реализации региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Ленинградской области» 1) выплачена выкупная стоимость 8 гражданам в соответствии со ст.32 ЖК РФ в размере 6168,29 тыс.руб. в том числе 6106,61 тыс. руб. (средства ОБ), 61,68 тыс.руб. (средства МБ); 2) приобретено 1 жилое помещение на вторичном рынке на сумму в размере 1730,00 тыс.руб. в том числе 1715,70 тыс.руб. (средства ОБ), 14,30 тыс. руб. (средства МБ) |  |  |
| 5.2 | Снос расселенных жилых домов на территории Подпорожского городского поселения |  | 2024 |  | 2000,00 |  |  |  |  | 2000,00 |  |  | В 2024 году на мероприятия по сносу расселенных жилых домов на территории Подпорожского городского поселения израсходовано 6745,26 тыс.руб. (средства МБ). Снесено 14 расселенных домов в г.Подпорожье: ул.Исакова, д.4; ул.Исакова, д.4А; ул.Исакова, д. 7; ул.Исакова, д.13; ул.Исакова, д.25; ул.Исакова, д.27; ул.Свирская, д.40; ул.Набережная Красного флота, д.15; пр.Ленина, д.39; ул.Планеристов, д.1; ул.Планеристов, д.3; ул.Белозерская, д.3; ул.Парковая, д. 5; пер.Клубный, д.3 |  |  |
| 5.3 | Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов |  | 2024 |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  | В 2024 году выполнены работы по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 3 граждан, имеющих инвалидность по следующим адресам в г. Подпорожье: ул.Свирская, д.62; ул.Волкова, д.25; пр.Кирова, д.25, корп. 3. Израсходовано 387,07 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
|  | Мероприятия, не включенные в план мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Улучшение жилищных условий граждан в соответствии с областным законом Ленинградской области от 13 октября 2014 года № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках реализации Областного закона № 62-ОЗ от 13.10.2014 «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов» выдан и реализован 1 сертификат на проведение капитального ремонта жилого дома на сумму 344,0 тыс.руб. (средства ОБ) на территории Вознесенского городского поселения |  |  |
| 5.5 | Улучшение жилищных условий молодых семей на территории Подпорожского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» реализован 1 сертификат на сумму социальной выплаты 2104,20 тыс. руб. (средства ОБ) |  |  |
| 5.6 | Участие в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 – 2025 годах» в Вознесенском городском поселении. Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | МО "Вознесенское городское поселение" | 2024 |  | 217385,50 |  |  | 196614,40 |  | 20771,10 |  |  | В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» по этапу 2024-2025 года Администрация МО "Вознесенское городское поселение" приобрела 15 жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, пр. Кирова, д. 25, корп. 6. Оформлено 13 договоров мены с гражданами. Начато строительство многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, гп. Вознесенье, ул. Горная, д. 14. В декабре 2024 года заключено 3 муниципальных контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья в количестве 118 (30 квартир, 38 квартир, 50 квартир) в строящемся МКД по вышеуказанному адресу. Общая сумма расходов на данные мероприятия составила 658891,85 тыс. руб., из них: 638116,75 тыс.руб. (средства ОБ), 20775,10 тыс. руб. (средства МБ) |  |  |
| 5.7 | Участие в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 – 2025 годах» в Винницком сельском поселении. Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | МО "Винницкое сельское поселение" | 2024 |  | 15800,10 |  |  |  |  | 15800,10 |  | 0,00 | На территории МО «Винницкое сельское поселение» в 4 квартале 2024 года в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» начато строительство МКД на 52 квартиры общей площадью 2318,81 м2 по адресу: 187760, Ленинградская область, Подпорожский район, с. Винницы, ул. Советская, д. 98 а. Перечислены денежные средства на эскроу-счета, открытые в АО «Акционерный Банк «Россия» в сумме 290565,80 тыс.руб., в том числе 274765,70 тыс.руб. (средства ОБ), 15800,10 тыс.руб. (средства бюджета МО "Подпорожский МР") в целях их дальнейшего перечисления ООО «СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЛО №1» (Застройщик) на основании муниципальных контрактов №0145300017724000006 от 23 сентября 2024 г.(37 квартир), №0145300017724000007 от 27 сентября 2024 г. (15 квартир) |  |  |
|  | Мероприятия, не включенные в план мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | МО "Важинское городское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» 2 семьи получили социальную выплату в размере 2180,21 тыс.руб. на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту |  |  |
| 6. Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу "Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики" |  |  |  | 2024 |  | 31551,32 | 0,00 |  | 2250,00 |  | 29301,32 | 0,00 | В 2024 году на реализацию мероприятий в сфере развития систем электроэнергетики израсходовано 33378,97 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 6.1 | Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий Подпорожского городского поселения (муниципальная программа "Развитие частей территории и благоустройство МО "Подпорожское городское поселение") | МО "Подпорожское городское поселение" | 2024 |  | 18415,50 |  |  |  |  | 18415,50 |  |  | На организацию и содержание наружного освещения улиц и территорий Подпорожского городского поселения всего израсходовано 20781,65 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: техническая документация - 32,00 тыс.руб.; поставка электроэнергии - 13786,84 тыс.руб.; содержание уличного освещения - 6562,11 тыс.руб.; окраска опор уличного освещения - 244,00 тыс.руб.; оплата по исполнительным листам - 156,70 тыс.руб. |  |  |
| 6.2 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения |  | 2024 |  | 2368,42 |  |  | 2250,00 |  | 118,42 |  |  | Мероприятие не реализовано в 2024 году |  |  |
| 6.3 | Выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного освещения на территории МО "Вознесенское городское поселение" и оплата за электроэнергию | МО "Вознесенское городское поселение" | 2024 |  | 3544,40 |  | 0,00 | 0,00 |  | 3544,40 |  | 0,00 | Выполнены работы по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного освещения на территории МО "Вознесенское городское поселение", произведена оплата за электроэнергию. Всего израсходовано 4605,85 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 6.4 | Организация и содержание уличного освещения и ремонт имеющихся сетей в гп Никольский | МО "Никольское городское поселение" | 2024 |  | 1313,00 |  |  |  |  | 1313,00 |  |  | В 2024 году на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт объектов уличного освещения израсходовано всего 1694,27 тыс.руб. (средства МБ), из них за потребленную электрическую энергию 1597,62 тыс.руб., на ремонт и замену светильников 96,65 тыс.руб. |  |  |
| 6.5 | Организация наружного освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения | МО "Винницкое сельское поселение" | 2024 |  | 5910,00 |  |  |  |  | 5910,00 |  | 0,00 | В 2024 году на организацию наружного освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения израсходовано всего 6297,20 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: 5760,10 тыс.руб. - оплата за электроэнергию, 368,10 тыс.руб. - приобретение электротоваров, 169,00 тыс.руб. - обслуживание уличного освещения |  |  |
| 7. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  | 2024 |  | 5314,44 | 0,00 |  | 4270,00 |  | 1044,44 | 0,00 | В 2024 году на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства израсходовано 6651,04 тыс.руб., в том числе 5008,00 тыс.руб. (средства ОБ), 1643,04 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 7.1 | Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие Подпорожского муниципального района» (комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе») | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2024 |  | 4944,44 |  |  | 4270,00 |  | 674,44 |  |  | В 2024 году в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе» проведен конкурс по предоставлению субсидии на организацию предпринимательской деятельности, по результатам которого субсидию в общей сумме 2800,00 тыс.руб., в том числе 2520,00 тыс.руб. (средства ОБ), 280,00 тыс.руб. (средства МБ) получили 5 субъектов предпринимательства по следующим бизнес-проектам: «Машинная вышивка на тканях, готовой одежде и других изделиях», «Гостевой дом «МЁД», «Ремонт автоэлектрики, изготовление автоключей, установка сигнализаций», деревообрабатывающая мастерская «Добродел», «Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения». Произведена оплата в сумме 616,60 тыс.руб. (средства МБ) за оказание консультационных услуг ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества»: консультации на безвозмездной основе целевой группе - 225, консультации по условиям участия на предоставление стартовых субсидий на безвозмездной основе целевой группе - 20, прошли обучение по программе «Введение в предпринимательство» 35 человек, информационные услуги в рамках проведенных мероприятий (тренинги, семинары, круглые предпринимательские столы) по повышению компетенций субъектов предпринимательства, самозанятых граждан - 2 мероприятия. В целях развития социального предпринимательства на территории МО "Подпорожский муниципальный район" проведен круглый стол "Социальное предпринимательство": количество участников 13 чел., проведено 2 открытых урока с действующими субъектами МСП для учащихся общеобразовательных школ, техникума и ВУЗа на территории муниципального образования в рамках организации и проведения обучающих программ (профтуры) - 100 тыс.руб. В 2024 года оказана поддержка организации потребительской кооперации (Подпорожское РАЙПО) на сумму 2764,44 тыс.руб., в том числе 2488,00 тыс.руб. (средства ОБ), 276,44 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 6281,04 тыс.руб., в том числе 5008,00 тыс.руб. (средства ОБ), 1273,04 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 7.2 | Реализация муниципальной программы "Стимулирование экономической активности в Подпорожском городском поселении " | МО "Подпорожское городское поселение" | 2024 |  | 150,00 |  |  |  |  | 150,00 |  |  | В 2024 году оплата в сумме 150,00 тыс.руб. (средства МБ) за оказание консультационных услуг, в количестве 193 ед., ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества», оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также гражданам, достигшим возраста 18 лет, и планирующим открыть собственный бизнес |  |  |
| 7.3 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Вознесенское городское поселение" | МО "Вознесенское городское поселение" | 2024 |  | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  |  | В рамках развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории МО "Вознесенское городское поселение" произведена оплата проведенных Центром делового сотрудничества консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса Вознесенского городского поселения (проведено 20 консультаций и 1 мероприятие). Всего израсходовано 50,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 7.4 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Важинское городское поселение" | МО "Важинское городское поселение" | 2024 |  | 60,00 |  |  |  |  | 60,00 |  |  | В 2024 году произведена оплата за оказание консультационных услуг ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества» представителям малого и среднего предпринимательства в размере 60,00 тыс.руб. (средства МБ). В 2024 году проведено 4 выездных мероприятия Мобильного Консультационного Центра на территорию Важинского городского поселения |  |  |
| 7.5 | Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории МО "Никольское городское поселение" | МО "Никольское городское поселение" | 2024 |  | 60,00 |  |  |  |  | 60,00 |  | 0,00 | В 2024 году произведена оплата за оказание консультационных услуг ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества» представителям малого и среднего предпринимательства в размере 60,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 7.6 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Винницкое сельское поселение" (Субсидии некоммерческим организациям поддержки предпринимательства, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных и консультационных услуг) | МО "Винницкое сельское поселение" | 2024 |  | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  |  | В 2024 году произведена оплата за оказание консультационных услуг ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества» представителям малого и среднего предпринимательства в размере 50,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 8. Правопорядок и безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу «Правопорядок и безопасность» |  |  |  | 2024 |  | 19502,45 | 0,00 |  | 0,00 |  | 19502,45 | 0,00 | В 2024 году на реализацию мероприятий в сфере правопорядка и безопасности израсходовано 25950,60 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 8.1 | Реализация муниципальной программы «Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | МО "Подпорожский муниципальный район" | 2024 |  | 17822,45 |  | 0,00 | 0,00 |  | 17822,45 |  | 0,00 | В 2024 году на реализацию муниципальной программы "Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области" израсходовано 20611,87 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 8.1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском районе» |  | 2024 |  | 7592,45 |  |  |  |  | 7592,45 |  |  | Снижение общего числа совершаемых преступлений и правонарушений на территории Подпорожского муниципального района. На развитие и обслуживание АПК АИС "Безопасный город" израсходовано 2399,98 тыс.руб. На содержание диспетчерского персонала АПК АИС "Безопасный город" и ЕДДС МО "Подпорожский муниципальный район" израсходовано 5106,42 тыс.руб. Всего 7506,40 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 8.1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в готовности систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского района» |  | 2024 |  | 10220,00 |  |  |  |  | 10220,00 |  |  | Выполнение мероприятий по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского муниципального района. Создание резервов материальных ресурсов (продуктовые, вещевые, строительные) - 40,00 тыс.руб. Выполнены работы по приспособлению подвалов зданий под защитные сооружения гражданской обороны, их оборудованию - 8987,30 тыс.руб. Изготовление полиграфической продукции (таблички - указатели) ЗСГО - 66,24 тыс.руб. Разработка технико-экономического заключения на изменение типа ЗСГО - 599,90 тыс.руб. Построение пяти точечных систем оповещения в МО "Подпорожское городское поселение" и разработка проекто-сметной документации и построение точечной системы оповещения в МО "Винницкое сельское поселение" 3282,70 тыс.руб. Изготовление агитационной, полиграфической продукции (памятки, листовки, запрещающие и предупреждающие аншлаги и таблички - 25,45 тыс.руб. Обучение сотрудников (повышение квалификации) в области ГО и ЧС - 94,18 тыс.руб. Всего израсходовано 13095,77 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 8.1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 2024 |  | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |  |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Подпорожского района. На изготовление информационной агитационной продукции для учащихся первых классов израсходовано 9,70 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 8.2. | Реализация муниципальной программы "Безопасность Подпорожского городского поселения " | МО "Подпорожское городское поселение" | 2024 |  | 450,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 450,00 |  | 0,00 | В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Безопасность Подпорожского городского поселения" израсходовано 1635,81 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 8.2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений и террористических угроз на территории Подпорожского городского поселения» |  | 2024 |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  | Снижение общего числа совершаемых преступлений и правонарушений на территории Подпорожского городского поселения. Изготовление полиграфической профилактической продукции - 25,36 тыс.руб. Оказание поддержки гражданам и их общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка - 59,20 тыс.руб. Всего израсходовано 84,56 тыс.руб. |  |  |
| 8.2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жизнедеятельности населения Подпорожского городского поселения в чрезвычайных ситуациях» |  | 2024 |  | 350,00 |  |  |  |  | 350,00 |  |  | Выполнение мероприятий по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций и мероприятий ГО на территории Подпорожского городского поселения - 400,00 тыс.руб. Профилактические мероприятия по предотвращению возникновения происшествий и ЧП (установка видеонаблюдения) на выборных участках - 13,50 тыс.руб. Обеспечение пожарной безопасности - 624,00 тыс.руб. Получение тех. заключения по использованию подвала под укрытие - 495,00 тыс.руб. Мероприятия по профилактике правонарушений и террористических угроз 18,75 тыс.руб. Всего израсходовано 1551,25 тыс.руб. |  |  |
| 8.3 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение общественной безопасности» | МО "Важинское городское поселение" | 2024 |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  | В 2024 году в целях обеспечения общественной безопасности выполнены работы по созданию элементов муниципальной системы оповещения Муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» и ремонту в заглубленном помещении, расположенном по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, гп Важины, ул. Осташева, д. 11, израсходовано 700,00 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 8.4 | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» |  | 2024 |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  | Мероприятия по предупреждению и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в 2024 года на территории Важинского городского поселения не проводились |  |  |
| 8.5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности» |  | 2024 |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  | В целях обеспечения пожарной безопасности в 2024 году выполнены работы по устройству противопожарного подъезда к естественному водоему в д. Курпово Подпорожского района Ленинградской области, израсходовано 99,35 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 8.6 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин |  | 2024 |  | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  |  | В 2024 году проводились мероприятия в целях создания условий для деятельности народных дружин, израсходовано 26,98 тыс.руб. средства МБ) |  |  |
| 8.7 | Мероприятия по развитию систем видеонаблюдения |  | 2024 |  | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  |  | В 2024 году мероприятия по развитию систем видеонаблюдения на территории Важинского городского поселения не проводились |  |  |
| 8.8 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Вознесенского городского поселения | МО "Вознесенское городское поселение" | 2024 |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  | В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Вознесенского городского поселения» произведена очистка и углубление пожарного водоема по адресу: д.Красный Бор, ул.Железнодорожная. Всего израсходовано 98,90 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 8.9 | Мероприятия в сфере пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | 2024 |  | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 |  |  | Проведены работы по приспособлению заглубленного помещения (подвала) многоквартирного жилого дома по адресу: п.Вознесенье, ул.Лесная, д.22 под защитное сооружение гражданской обороны для укрытия населения при возникновении чрезвычайной ситуации, в период мобилизации и в военное время. Всего 199,97 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены работы по созданию муниципальной системы оповещения и информирования населения Вознесенского городского поселения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Всего 895,50 тыс.руб. (средства МБ). Всего израсходовано на мероприятия в сфере пожарной безопасности, ГО и ЧС 1095,47 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 8.10 | Мероприятия в сфере пожарной безопасности, ГО и ЧС | МО "Никольское городское поселение" | 2024 |  | 600,00 |  |  |  |  | 600,00 |  |  | Техническое обслуживание пожарного модуля, расположенного по адресу п. Никольский, ул. Новая, д. 1А (перекатка, испытание, сушка напорно-всасывающих рукавов, испытание техколенной лестницы) на общую сумму 28,00 тыс.руб.; установлена муниципальная система оповещения на территории Никольского ГП на сумму 441,89 тыс.руб., ремонт защитных сооружений по ул. Новая, Советская, 2 и 6 на сумму 986,53 тыс.руб. Всего на мероприятия в сфере пожарной безопасности, ГО и ЧС израсходовано 1456,42 тыс.руб. (средства МБ) |  |  |
| 8.11 | Обеспечение безопасности на территории МО Винницкое сельское поселение | МО "Винницкое сельское поселение" | 2024 |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  | На мероприятия по обеспечению безопасности на территории МО Винницкое сельское поселение израсходовано 225,80 тыс.руб. (средства МБ): содержание пожарных водоемов, поддержка ДНД, изготовление информационных табличек ГО и ЧС |  |  |
| ИТОГО по плану мероприятий |  |  |  |  |  | 1170534,99 | 33020,16 |  | 625300,92 |  | 512189,93 | 23,98 | На реализацию плана мероприятий социально экономического развития в 2024 году израсходованы средства в размере 2012590,75 тыс.руб., в том числе 36443,83 тыс.руб. - средства ФБ, 1353963,47 тыс.руб. - средства ОБ, 622159,46 тыс.руб. - средства МБ (включая межбюджетные трансферты бюджетам поселений Подпорожского муниципального района), 23,99 тыс.руб. - прочие средства |  |  |