[image: image1.jpg]



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
пятого созыва

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2026 года                                                                                                           № 72
Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за 2025 год
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьёй 22 Устава муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», в целях обеспечения реализации плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за 2025 год, утвержденного решением Совета депутатов МО «Подпорожский муниципальный район» от 31 марта 2025 года №32, Совет депутатов муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» за 2025 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию по экономическому развитию, законности и безопасности Совета депутатов Подпорожского муниципального района.

Глава муниципального образования                                                                     В.В. Мосихин
	
	
	

	
	Приложение

к решению Совета депутатов

Подпорожского муниципального района
от 24 февраля 2026 года № 72
Отчет о выполнении плана

	
	мероприятий социально-экономического развития

	
	муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»

	
	за 2025 год

	
	

	№ п/п
	Наименование объекта, мероприятия
	Территориальная принадлежность (муниципальное образование)
	Срок финанс

ирования
	Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)
	Информация о выполнении в 2025 году

	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	ОБ
	МБ
	Прочие
	

	
	Развитие социальной сферы

	1.Мероприятия в сфере образования

	Итого по разделу «Мероприятия в сфере образования»
	2025
	393702,60
	7352,90
	60303,10
	326046,60
	0,00
	В 2025 году на мероприятия в сфере образования израсходовано всего 502800,28 тыс. руб., в том числе: 7352,90 тыс. руб. (средства ФБ), 57894,81 тыс. руб. (средства ОБ), 437552,57 тыс. руб. (средства МБ)

	1.1
	Приобретение учебного оборудования, учебно-наглядных пособий и иного оборудования для образовательного процесса дошкольных образовательных организаций
	МО «Подпорожский муниципальный район»
	январь-декабрь
	993,00
	 
	993,00
	
	 
	В 2025 году на приобретение учебного оборудования, учебно-наглядных пособий и иного оборудования для образовательного процесса дошкольных образовательных организаций израсходовано 966,70 тыс.руб. (средства ОБ)

	1.2
	Обеспечение охранной сигнализации в 

2 дошкольных образовательных организациях
	 
	январь-декабрь
	230,00
	 
	 
	230,00
	 
	На обеспечение охранной сигнализации  в 2 дошкольных образовательных организациях в 2025 году из израсходовано 107,50 тыс.руб. (средства МБ)

	1.3
	Осуществление вневедомственной охраны  дошкольных учреждений
	 
	январь-декабрь
	6300,00
	 
	 
	6300,00
	 
	В 2025 году на осуществление вневедомственной охраны  дошкольных учреждений израсходовано 5954,60 тыс.руб. (средства МБ)

	1.4
	Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений
	 
	 
	8271,00
	
	
	8271,00
	
	В 2025 году уточненный план на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений составил 8731,80 тыс.руб. Израсходовано 8505,10 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	в том числе:
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС)
	 
	январь-декабрь
	670,00
	 
	 
	670,00
	
	На обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) израсходовано 668,10 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Ремонт АПС в МБДОУ "Подпорожский детский сад № 9", МБДОУ "Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида", "МБОУ "Подпорожская СОШ №1 им. А.С. Пушкина" и МБОУ "Важинский образовательный центр" (дошкольные отделения)
	 
	март-август
	3200,00
	 
	 
	3200,00
	
	В 2025 году уточненный план на ремонт АПС в МБДОУ "Подпорожский детский сад № 9", МБДОУ "Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида", МБОУ "Подпорожская СОШ №1 им. А.С. Пушкина" и МБОУ "Важинский образовательный центр" (дошкольные отделения) составил 2718,00 тыс.руб. Израсходовано 2718,00 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Обслуживание кнопки тревожности и выезд  группы 
	 
	январь-декабрь
	1321,00
	 
	 
	1321,00
	
	В 2025 году уточненный план на ремонт АПС в МБДОУ "Подпорожский детский сад № 9", МБДОУ "Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида", МБОУ "Подпорожская СОШ №1 им. А.С. Пушкина" и МБОУ "Важинский образовательный центр" (дошкольные отделения) составил 2718,00 тыс.руб. Израсходовано 2718,00 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Прочистка вентиляционных каналов
	 
	июль
	240,00
	 
	 
	240,00
	 
	Уточненный план на обслуживание кнопки тревожности и выезд группы составил 1683,20 тыс.руб. Израсходовано 1683,20 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Обслуживание видеонаблюдения
	 
	январь-декабрь
	240,00
	 
	 
	240,00
	 
	Уточненный план в 2025 году на прочистку вентиляционных каналов составил 242,20 тыс.руб. Израсходовано 242,40 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Передача сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ)
	 
	январь-декабрь
	1320,00
	 
	 
	1320,00
	 
	Уточненный план в 2025 году составил 123,60 тыс.руб. Израсходовано на обслуживание видеонаблюдения 123,60 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство
	 
	январь-декабрь
	350,00
	 
	 
	350,00
	 
	Уточненный план на 2025 год составил на передачу сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ) 1944,00 тыс.руб. Израсходовано 1719,00 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Замеры сопротивления изоляции
	 
	май-август
	430,00
	 
	 
	430,00
	 
	На обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство уточненный план составил - 190,00 тыс.руб. Израсходовано 190,00 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Монтаж видеонаблюдения в МБДОУ "Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида", МБОУ "Никольская ООШ № 9" (дошкольная группа) и МБОУ "Важинский образовательный центр"
	 
	апрель-сентябрь
	450,00
	 
	 
	450,00
	 
	Уточненный план в 2025 году составил 501,20 тыс.руб. на замеры сопротивления изоляции. Израсходовано 501,20 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Проведение огнезащитной обработки в МБДОУ "Подпорожский детский сад № 11"
	 
	июнь-август
	50,00
	 
	 
	50,00
	
	В 2025 году уточненный план на монтаж видеонаблюдения в МБДОУ "Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида", МБОУ "Никольская ООШ № 9" (дошкольная группа) и МБОУ "Важинский образовательный центр" составил 659,60 тыс.руб. Израсходовано 659,60 тыс.руб. (средства МБ)

	1.5
	Подготовка дошкольных образовательных организаций к новому учебному году
	 
	апрель-октябрь
	1477,00
	 
	 
	1477,00
	 
	На подготовку дошкольных образовательных организаций к новому учебному году израсходовано 1477,00 тыс.руб. (средства МБ)

	1.6
	Развитие инфраструктуры дошкольного образования
	 
	 
	75220,70
	
	468,60
	74752,10
	
	На развитие инфраструктуры дошкольного образования уточненный план составил 75365,88 тыс.руб., в том числе: 520,65 тыс.руб. (средства ОБ), 74845,23 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 75222,95 тыс.руб., в том числе: 520,65 тыс.руб. (средства ОБ), 74702,3 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Устройство ограждения территории дошкольных отделений МБОУ "Важинский образовательный центр", Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (МБУ "ЦППМСП")
	 
	апрель-октябрь
	5300,00
	 
	 
	5300,00
	 
	Были внесены изменения в план работ. Уточненный план составил 4155,60 тыс.руб. На устройство ограждения территории дошкольных отделений МБОУ "Важинский образовательный центр" 1672,40 тыс.руб., МБУ "ЦППМСП" 2483,20 тыс.руб. Израсходовано всего 4082,60  тыс.руб. (средства МБ), в  том числе: МБОУ "Важинский образовательный центр" на устройство ограждения 1672,40 тыс.руб., МБУ "ЦППМСП" 2410,20 тыс.руб., из них: на устройство ограждения 1075,50 тыс.руб., на развитие инфраструктуры 1334,70 тыс.руб.

	 
	Ремонт веранды МБДОУ "Подпорожский детский сад № 11"
	 
	июнь-август
	1500,00
	 
	 
	1500,00
	 
	В 2025 году уточненный план составил 1095,00 тыс.руб. На ремонт веранды МБДОУ "Подпорожский детский сад № 11" израсходовано всего 1094,30 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Косметический ремонт помещений: МБДОУ "Подпорожский детский сад № 1 общеразвивающего вида", дошкольное отделение МБОУ "Подпорожская СОШ № 1 им.А.С. Пушкина", дошкольное отделение МБОУ "Вознесенский образовательный центр", МБДОУ "Подпорожский детский сад №9", МБДОУ "Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида", дошкольное отделение  МБОУ "Никольская ООШ № 9"
	 
	июнь-август
	21220,70
	 
	468,60
	20752,10
	 
	Изменились виды работ в 2025 году. Уточненный план по мероприятию составил 23705,65 тыс.руб., в том числе 520,65 тыс.руб. (средства ОБ), 23185,00 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано всего 23663,05 тыс.руб., в том числе: 520,65 тыс.руб. (средства ОБ), 23142,40 тыс.руб. (средства МБ).  Уточненный план по МБДОУ "Подпорожский детский сад № 1 общеразвивающего вида" 2700,80 тыс.руб. Израсходовано: 2697,40 тыс.руб. (на косметический ремонт 2270,90 тыс.руб., на инфраструктуру 426,50 тыс.руб.). Уточненный план по МБОУ "Подпорожская СОШ № 1 им.А.С. Пушкина" (дошкольное отделение) составил 2232,00 тыс.руб. Израсходовано: 2193,30 тыс.руб. (на косметический ремонт 2151,20 тыс.руб., на ремонт навесного козырька 42,10 тыс.руб.).  Израсходовано по МБОУ "Вознесенский образовательный центр" (дошкольное отделение) 3600,0 тыс.руб. Уточненный план по МБДОУ "Подпорожский детский сад № 9" составил 4536,10 тыс.руб. Израсходовано 4535,60 тыс.руб. (на косметический ремонт помещений 4358,80 тыс.руб., на устройство кровли и замену ворот 176,80 тыс.руб.). Израсходовано по уточненному плану по МБДОУ "Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида" 8142,15 тыс.руб., в том числе: 520,65 тыс.руб. (средства ОБ), 7621,50 тыс.руб. (средства МБ), из них: на косметический ремонт 7351,85 тыс.руб., в том числе: 520,65 тыс.руб. (средства ОБ), 6831,20 тыс.руб. (средства МБ), на инфраструктуру 790,30 тыс.руб., Израсходовано по уточненному плану по МБОУ "Никольская ООШ № 9" (дошкольное отделение) 2494,6 тыс.руб. 

	 
	 Ремонт труб водопровода, отопления, канализации в подвальном помещении МБДОУ "Подпорожский детский сад № 1 общеразвивающего вида", очистка подвала МБДОУ "Подпорожский детский сад № 1 общеразвивающего вида"
	 
	июль
	800,00
	 
	 
	800,00
	 
	В 2025 году изменились виды работ. Уточненный план на ремонт внутренних  систем отопления по МБДОУ "Подпорожский детский сад № 1 общеразвивающего вида" составил 499,60 тыс.руб. Израсходовано 499,60 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Ремонт  подвала и прилегающей стены здания дошкольного отделения МБОУ "Подпорожская СОШ № 1 им.А.С. Пушкина"
	 
	август
	1500,00
	 
	 
	1500,00
	 
	Уточненный план на ремонт  подвала и прилегающей стены здания дошкольного отделения МБОУ "Подпорожская СОШ № 1 им.А.С. Пушкина" составил 839,90 тыс.руб. Израсходовано  839,90 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Благоустройство территории МБДОУ "Подпорожский детский сад № 12 общеразвивающего вида"
	 
	сентябрь
	7000,00
	 
	 
	7000,00
	 
	На благоустройство территории МБДОУ "Подпорожский детский сад № 12 общеразвивающего вида" уточненный план составил 7891,60 тыс.руб. Израсходовано 7891,50 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Установка фасада на здании дошкольных отделений МБОУ "Никольская ООШ № 9" и МБОУ "Важинский образовательный центр"
	 
	июль-октябрь
	30000,00
	 
	
	30000,00
	 
	Уточненный план в 2025 году составил 30327,93 тыс.руб., из них: на установку фасада на здании дошкольных отделений МБОУ "Никольская ООШ № 9" - 345,00 тыс.руб. и МБОУ "Важинский образовательный центр"  - 29982,93 тыс.руб. Израсходовано всего 30313,10 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: по МБОУ "Никольская ООШ № 9" - 345,00 тыс.руб. (разработка ПСД на ремонт фасада), по МБОУ "Важинский образовательный центр" - 29968,10 тыс.руб. (разработка ПСД, надзор за качеством ремонта фасада, ремонт фасада здания)

	 
	Ремонт асфальтового покрытия территории дошкольного отделения МБОУ "Важинский образовательный центр"
	 
	июль-октябрь
	800,00
	 
	
	800,00
	
	Были внесены изменения в план мероприятий по ремонтным работам. Вместо ремонта асфальтового покрытия территории дошкольного отделения МБОУ "Важинский образовательный центр" были проведены работы по установке фасада

	 
	Ремонт прачечной МБДОУ "Подпорожский детский сад № 9"
	 
	июнь-июль
	1100,00
	 
	
	1100,00
	
	Израсходовано в 2025 году 1100,00 тыс.руб. (средства МБ) на ремонт прачечной МБДОУ "Подпорожский детский сад № 9" 

	 
	Ремонт спортивного зала МБДОУ "Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида"
	 
	июль-август
	1200,00
	 
	 
	1200,00
	
	В 2025 году уточненный план на ремонт спортивного зала МБДОУ "Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида" составил 800,20 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 800,20 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Ремонт отмостки здания, устранение разрушения верхней кирпичной кладки здания МБДОУ "Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида"
	 
	май-июнь
	1300,00
	 
	 
	1300,00
	
	Уточненный план в 2025 году на ремонт отмостки здания, устранение разрушения верхней кирпичной кладки здания МБДОУ "Подпорожский детский сад № 15 общеразвивающего вида" составил 1734,00 тыс.руб. Израсходовано 1734,00 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Ремонт кровли МБДОУ "Подпорожский детский сад № 1 общеразвивающего вида"
	 
	июль
	1500,00
	 
	 
	1500,00
	
	Уточненный план в 2025 году на ремонт кровли МБДОУ "Подпорожский детский сад № 1 общеразвивающего вида" составил 599,60 тыс.руб. Израсходовано 599,60 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Разработка проектно-сметной документации и ремонт отопительной системы дошкольного отделения  Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (МБУ "ЦППМСП")
	 
	август
	2000,00
	 
	 
	2000,00
	
	Были внесены изменения в виды работ. Вместо разработки проектно-сметной документации и ремонта отопительной системы дошкольного отделения МБУ "ЦППМСП" был проведен ремонт помещений. Уточненный план составил 2016,80 тыс.руб. Израсходовано 2016,80 тыс.руб. (средства МБ)

	
	Мероприятия не включенные в план мероприятий
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 

	
	Ремонт кровли МБДОУ "Подпорожский детский сад № 21 общеразвивающего вида"
	 
	ноябрь-декабрь
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	Были внесены изменения в план мероприятий по ремонтным работам. Уточненный план на ремонт кровли МБДОУ "Подпорожский детский сад № 21 общеразвивающего вида" составил 600,00 тыс.руб. Израсходовано 588,30 тыс.руб. (средства МБ)

	1.7
	Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей
	 
	 
	7649,60
	
	4313,60
	3336,00
	
	На оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей уточненный план составил 8241,10 тыс.руб., в том числе: 3660,50 тыс.руб. (средства ОБ), 3964,00 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 7937,60 тыс.руб., в том числе: 3660,50 тыс.руб. (средства ОБ), 4277,10 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	в том числе:
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оплата питания в детском саду детей, пользующихся льготой по родительской плате
	 
	январь-декабрь
	3336,00
	 
	 
	3336,00
	 
	В 2025 году уточненный план составил 4277,10 тыс.руб. Израсходовано на оплату питания в детском саду детей, пользующихся льготой по родительской плате 4277,10 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях Подпорожского района
	 
	январь-декабрь
	4313,60
	 
	4313,60
	 
	 
	Уточненный план на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях Подпорожского района составил 3964,00 тыс.руб. Израсходовано 3660,50 тыс.руб. (средства ОБ)

	1.8.
	Приобретение учебного и  иного оборудования,  учебно-наглядных пособий  для образовательного процесса общеобразовательных школ
	 
	январь-декабрь
	9963,00
	 
	9963,00
	 
	 
	В 2025 году уточненный план на приобретение учебного и  иного оборудования, учебно-наглядных пособий  для образовательного процесса общеобразовательных школ составил 10005,20 тыс.руб. Израсходовано 10005,20 тыс.руб. (средства ОБ)

	1.9.
	Софинансирование оплаты труда работников общеобразовательных учреждений: воспитателей групп продленного дня  образовательных учреждений и персонала, занятого обслуживанием интерната МБОУ «Винницкая школа-интернат» и сторожей 
	 
	январь-декабрь
	18337,60
	 
	 
	18337,60
	 
	Уточненный план в 2025 году на софинансирование оплаты труда работников общеобразовательных учреждений: воспитателей групп продленного дня  образовательных учреждений и персонала, занятого обслуживанием интерната МБОУ «Винницкая школа-интернат» и сторожей составил 21597,60 тыс.руб. Израсходовано 21435,30 тыс.руб. (средства МБ)

	1.10
	Организация подвоза учащихся к месту учебы
	 
	январь-декабрь
	7548,60
	 
	 
	7548,60
	 
	На организацию подвоза учащихся к месту учебы уточненный план в 2025 году составил 6059,70 тыс.руб. Израсходовано 5761,50 тыс.руб. (средства МБ)

	1.11
	Осуществление вневедомственной охраны 
	 
	январь-декабрь
	4000,00
	 
	 
	4000,00
	 
	В 2025 году на осуществление вневедомственной охраны израсходовано 3932,40 тыс.руб. (средства МБ)

	1.12
	Обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений
	 
	 
	4412,00
	
	
	4412,00
	
	На обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений уточненный план составил 4643,30 тыс.руб. Израсходовано 4409,80 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	в том числе:
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	
	

	 
	Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС)
	 
	январь-декабрь
	470,00
	 
	 
	470,00
	 
	Уточненный план составил 501,20 тыс.руб. Израсходовано на обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) 496,20 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Обслуживание кнопки тревожности и выезд группы
	 
	 
	560,00
	 
	 
	560,00
	 
	В 2025 году уточненный план на обслуживание кнопки тревожности и выезд группы составил 1397,90 тыс.руб. Израсходовано 1397,90 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Обслуживание видеонаблюдения
	 
	январь-декабрь
	1002,00
	 
	 
	1002,00
	 
	Уточненный план в 2025 году на обслуживание  видеонаблюдения составил 174,60 тыс.руб. Израсходовано 166,10 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Монтаж видеонаблюдения в МБОУ «Никольская ООШ № 9»
	 
	 январь-декабрь
	200,00
	 
	 
	200,00
	 
	Израсходовано по уточненному плану на монтаж видеонаблюдения в МБОУ "Никольская ООШ №9" 303,30 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Проведение огнезащитной обработки в МБОУ "Подпорожская СОШ №8", МБОУ "Подпорожская СОШ №3", МБОУ "Винницкий образовательный центр"
	 
	март-август
	400,00
	 
	 
	400,00
	 
	Уточненный план в 2025 году на проведение огнезащитной обработки в МБОУ "Подпорожская СОШ №3" составил 30,80 тыс.руб. Израсходовано 30,80 тыс.руб. (средства МБ). Работы на проведение огнезащитной обработки в МБОУ "Подпорожская СОШ №8", МБОУ "Винницкий образовательный центр" в 2025 году не были проведены, так как вышеуказанные работы были проведены в 2022 году и в 2023 году. Срок действия огнезащитной обработки установлен технической документацией, разработанного организацией, проводившей огнезащиту и действует 5 лет

	 
	Прочистка вентиляционных каналов
	 
	июнь-август
	300,00
	 
	 
	300,00
	 
	В 2025 году уточненный план на прочистку вентиляционных каналов составил 564,70 тыс.руб. Израсходовано 564,70 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Передача сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ)
	 
	июль
	140,00
	 
	 
	140,00
	 
	Уточненный план на передачу сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ) составляет 1080,00 тыс.руб. Израсходовано 900,00 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Страхование ГОЮЛ и ЧС
	 
	январь-декабрь
	1100,00
	 
	 
	1100,00
	 
	На страхование ГОЮЛ и ЧС уточненный план составил 325,40 тыс.руб. Израсходовано 325,40 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство
	 
	январь-декабрь
	240,00
	 
	 
	240,00
	 
	Уточненный план на обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство составил 265,40 тыс.руб. Израсходовано 225,40 тыс.руб. (средства МБ)

	1.13
	Развитие инфраструктуры общего образования
	 
	 
	159238,90
	
	2131,90
	157107,00
	
	На развитие инфраструктуры общего образования план составил 272367,32 тыс.руб., в том числе: 2368,0 тыс.руб. (средства ОБ), 269999,32 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 271785,40 тыс.руб., в том числе: 2368,00 тыс.руб. (средства ОБ), 269417,40 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	Капитальный ремонт здания МБОУ "Подпорожская СОШ №4 им. М.Горького"
	 
	март-декабрь
	100470,20
	 
	
	100470,20
	
	В 2025 году уточненный план на капитальный ремонт здания МБОУ "Подпорожская СОШ №4 им. М.Горького" составил 195923,02 тыс.руб. Заключены контракты на сумму 194298,02 тыс.руб. Израсходовано 195922,10 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Благоустройство территории МБОУ "Подпорожская СОШ №1 им. А.С. Пушкина", МБОУ "Винницкий образовательный центр", МБОУ "Никольская ООШ № 9", МБОУ "Подпорожская СОШ № 3", МБОУ "Подпорожская СОШ № 8"   
	 
	июль-август
	23000,00
	 
	 
	23000,00
	
	Уточненный план на проведение мероприятия составил 32558,70 тыс.руб. Израсходовано на благоустройство территорий школ 32557,40 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: МБОУ "Подпорожская СОШ №1 им. А.С. Пушкина" (уточненный план 1850,00 тыс.руб., израсходовано 1848,70 тыс. руб. (на благоустройство 1198,70 тыс.руб., на инфраструктуру 650,00 тыс.руб.); МБОУ "Винницкий образовательный центр" (уточненный план 6110,90 тыс.руб., израсходовано 6110,90 тыс.руб.); МБОУ "Никольская ООШ № 9" (уточненный план 4529,10 тыс.руб., израсходовано  4529,10 тыс.руб.); МБОУ "Подпорожская СОШ № 3" (уточненный план 1170,50 тыс.руб., израсходовано 1170,50 тыс.руб.); МБОУ "Подпорожская СОШ № 8" (уточненный план 18898,20 тыс.руб., израсходовано 18898,20 тыс.руб.)

	 
	Разработка проектно-сметной документации и ремонт автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) в МБОУ "Подпорожская СОШ №1 им. А.С. Пушкина"
	 
	июль
	800,00
	
	
	800,00
	
	Пункт 1.13.3. относится к пункту 1.4., т.к. указанные мероприятия проводились в дошкольном отделении МБОУ "Подпорожская СОШ № 1" (справочно: израсходовано - 728,1 тыс. руб.)

	 
	Приобретение обмундирования для кадетского класса и юнармейских отрядов
	 
	март-май
	1400,00
	
	
	1400,00
	
	В 2025 году уточненный план на приобретение обмундирования для кадетского класса и юнармейских отрядов составил 1406,20 тыс.руб. Израсходовано 1391,80 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Оснащение кабинетов технологии в школах Подпорожского муниципального района
	 
	июль-сентябрь
	1800,00
	
	
	1800,00
	
	На оснащение кабинетов технологии в школах Подпорожского муниципального района уточненный план составил 2100,00 тыс.руб. Израсходовано 2099,60 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Приобретение компьютерных классов для МБОУ "Вознесенский образовательный центр", МБОУ "Никольская ООШ № 9", МБОУ "Важинский образовательный центр"
	 
	март-июль
	6000,00
	 
	 
	6000,00
	
	Израсходовано на приобретение компьютерных классов для МБОУ "Вознесенский образовательный центр", МБОУ "Никольская ООШ № 9", МБОУ "Важинский образовательный центр" 5872,10 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Разработка проектно-сметной документации и ремонт кровли здания МБОУ "Никольская ООШ № 9"
	 
	июль-октябрь
	5500,00
	 
	 
	5500,00
	
	Уточненный план на разработку проектно-сметной документации и ремонт кровли здания МБОУ "Никольская ООШ № 9" составил 3571,10 тыс.руб. Израсходовано 3571,10 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Текущий ремонт помещений общеобразовательных учреждений
	 
	январь-декабрь
	11968,70
	 
	2131,90
	9836,80
	
	В связи с изменениями в виды работ в 2025 году уточненный план на текущий ремонт помещений общеобразовательных учреждений составил 22859,00 тыс.руб., в том числе: 2368,00 тыс.руб. (средства ОБ), 20491,50 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 22563,40 тыс.руб., в том числе: 2368,00 тыс.руб. (средства ОБ), 20195,40 тыс.руб. (средства МБ). На текущий ремонт помещений 14362,90 тыс. руб., на инфраструктуру 8200,50 тыс.руб.

	 
	Ремонт интерната при МБОУ "Винницкий образовательный центр"
	 
	март
	3300,00
	 
	
	3300,00
	
	На ремонт интерната при МБОУ "Винницкий образовательный центр" уточненный план составил 6728,70 тыс.руб. Израсходовано 6587,80 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Разработка проектно-сметной документации и ремонт отопительной системы МБОУ "Винницкий образовательный центр"
	 
	июль
	5000,00
	
	
	5000,00
	
	В 2025 году уточненный план на разработку проектно-сметной документации и ремонт отопительной системы МБОУ "Винницкий образовательный центр" составил 1220,10 тыс.руб. Израсходовано  1220,10 тыс.руб. (средства МБ)

	1.14
	Мероприятия по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	 
	январь-декабрь
	37027,30
	7352,90
	29523,90
	150,50
	
	На подготовку школ к новому учебному году израсходовано 1661,90 тыс.руб. (средства МБ)

	1.15
	Подготовка школ к новому учебному году
	 
	апрель-октябрь
	1661,90
	 
	 
	1661,90
	
	На обеспечение охранной сигнализации в 3 учреждениях дополнительного образования уточненный план составил 381,80 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 381,80 тыс.руб. (средства МБ)

	1.16
	Обеспечение охранной сигнализации  в 3 учреждениях дополнительного образования 
	 
	январь-декабрь
	620,00
	 
	 
	620,00
	
	В 2025 году на осуществление вневедомственной охраны уточненный план составил 883,40 тыс.руб. (средства МБ). Исполнено 883,40 тыс.руб. (средства МБ)

	1.17
	Осуществление вневедомственной охраны
	 
	январь-декабрь
	1000,00
	 
	 
	1000,00
	
	В 2025 году на обеспечение противопожарной безопасности учреждений дополнительного образования план составляет 1873,00 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 1318,00 тыс.руб. (средства МБ)

	1.18
	Обеспечение противопожарной безопасности учреждений дополнительного образования
	 
	 
	1873,00
	
	
	1873,00
	
	На подготовку школ к новому учебному году израсходовано 1661,90 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	Обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС)
	 
	январь-декабрь
	290,00
	 
	 
	290,00
	
	На обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации (АПС) израсходовано 230,50 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Обслуживание видеонаблюдения
	 
	январь-декабрь
	73,00
	 
	 
	73,00
	
	Израсходовано на обслуживание видеонаблюдения 30,00 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Обслуживание кнопки тревожности и выезд  группы 
	 
	январь-декабрь
	425,00
	 
	 
	425,00
	
	В 2025 году на обслуживание кнопки тревожности и выезд группы израсходовано 377,10 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Прочистка вентиляционных каналов
	 
	июль
	100,00
	 
	 
	100,00
	
	На прочистку вентиляционных каналов израсходовано 41,30 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Передача сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ)
	 
	январь-декабрь
	645,00
	 
	 
	645,00
	
	Израсходовано на передачу сигнала централизованной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (ЦАСПИ) 535,20 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Замеры изоляции, контуры заземления
	 
	май
	220,00
	 
	 
	220,00
	
	На замеры изоляции, контуры заземления израсходовано 30,00 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство
	 
	январь-декабрь
	120,00
	 
	 
	120,00
	
	В 2025 году на обучение по противопожарной безопасности и ДПД, ответственного за электрохозяйство израсходовано 73,90 тыс.руб. (средства МБ)

	1.19
	Развитие инфраструктуры дополнительного образования
	 
	 
	22634,90
	
	1383,90
	21251,00
	
	В 2025 году уточненный план на развитие инфраструктуры дополнительного образования составил 23536,66 тыс. руб., в том числе: 536,66 тыс. руб. (средства ОБ), 23000,00 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 23783,83 тыс.руб., в том числе: 1436,66 тыс.руб. (средства ОБ), 22347,17 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	В том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Приобретение  оборудования, инвентаря для организаций дополнительного образования
	 
	январь-декабрь
	2397,30
	 
	900,00
	1497,30
	
	В 2025 году уточненный план на приобретение оборудования, инвентаря для организаций дополнительного образования составил 2896,97 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано всего: 3796,77 тыс. руб., в том числе: 900,0 тыс.руб. (средства ОБ), 2896,77 тыс.руб. (средства МБ). МБОУДО "ПДШИ" - 2508,18 тыс.руб., в том числе:  600,00 тыс.руб. (средства ОБ), 1908,18 тыс. руб. (средства МБ); МБОУДО "ПДЮСШ" - 722,80 тыс.руб.,; МБОУДО "ПЦДТ"- 565,79 тыс.руб., в том числе: 300,0 тыс.руб. (средства ОБ), 265,79 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Ремонт, утепление наружных оконных проемов здания  МБОУДО "ПЦДТ"
	 
	май-сентябрь
	700,00
	 
	
	700,00
	
	Работы по ремонту, утеплению наружных оконных проемов здания  МБОУДО "ПЦДТ" выполнены в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования «Подпорожский  муниципальный  район Ленинградской области»

	 
	Ремонт кровли здания МБОУДО "ПДЮСШ"
	 
	сентябрь-октябрь
	4000,00
	 
	
	4000,00
	
	Уточненный план на ремонт кровли здания МБОУДО "ПДЮСШ" составил 3683,40 тыс.руб. Израсходовано 3683,40 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Ремонт (замена) футбольного покрытия футбольной площадки МБОУДО "ПДЮСШ"
	 
	июнь-июль
	3000,00
	 
	
	3000,00
	
	В 2025 году уточненный план на ремонт (замена) футбольного покрытия футбольной площадки МБОУДО "ПДЮСШ" составил 1467,60 тыс.руб. Израсходовано 1467,60 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Благоустройство территории МБОУДО "ПДШИ"
	 
	сентябрь-ноябрь
	5000,00
	 
	
	5000,00
	
	Были внесены изменения в виды работ. Вместо работ на благоустройство территории МБОУДО "ПДШИ" были сделаны работы на ремонт помещений и на оснащение организации.

	 
	Текущий ремонт помещений в МБОУДО "ПЦДТ", МБОУДО "ПДШИ"
	 
	июнь-октябрь
	7537,60
	 
	483,90
	7053,70
	
	Уточненный план на текущий ремонт помещений в МБОУДО "ПЦДТ", МБОУДО "ПДШИ", МБОУДО "ПДЮСШ" составил 14836,06 тыс.руб., в том числе: 536,66 тыс.руб. (средства ОБ), 14299,40 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 14836,06 тыс.руб., в том числе: 536,66 тыс.руб. (средства ОБ), 14299,40 тыс.руб. (средства МБ): МБОУДО "ПЦДТ" - 2536,46 тыс.руб., в том числе: 536,66 тыс.руб. (средства ОБ), 1999,80 тыс.руб. (средства МБ); МБОУДО "ПДШИ - 10723,40 тыс.руб.; по МБОУДО "ПДЮСШ" - 1576,20 тыс.руб.

	1.20
	Подготовка организаций дополнительного образования к новому учебному году
	 
	апрель-октябрь
	621,00
	 
	
	621,00
	
	В 2025 году на подготовку организаций дополнительного образования к новому учебному году израсходовано 621,00 тыс.руб. (средства МБ)

	1.21
	Расходы на участие детей в соревнованиях различных уровней и направлений
	 
	январь-декабрь
	4400,00
	 
	 
	4400,00
	
	Израсходовано на расходы на участие детей в соревнованиях различных уровней и направлений 4255,60 тыс.руб. (средства МБ)

	1.22
	Обеспечение  отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
	 
	 
	15062,70
	0,00
	11525,20
	3537,50
	
	В 2025 году на обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи израсходовано 13233,50 тыс.руб., в том числе: 9878,90 тыс.руб. (средства ОБ), 3354,60 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 13211,10 тыс.руб., в том числе: 9878,90 тыс.руб. (средства ОБ), 3332,20 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	в том числе:
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	Организация занятости детей, подростков и молодежи (мероприятия)
	 
	июнь-июль
	401,70
	 
	 
	401,70
	
	Израсходовано в 2025 году на организацию занятости детей, подростков и молодежи (мероприятия) 389,50 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Мероприятия по организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи
	 
	июнь-август
	1855,20
	 
	 
	1855,20
	
	На мероприятия по организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи израсходовано 1845,00 тыс.руб. (средства МБ)

	 
	Содержание оздоровительно-образовательного лагеря с круглосуточным пребыванием детей (МБОУ «Никольская ООШ №9», МБОУ «Винницкий образовательный центр»)
	 
	июнь-август
	6630,80
	 
	5967,70
	663,10
	
	Уточненный план на содержание оздоровительно-образовательного лагеря с круглосуточным пребыванием детей (МБОУ «Никольская ООШ №9», МБОУ «Винницкий образовательный центр») составляет 4801,60 тыс.руб., в том числе: 4321,40 тыс.руб. (средства ОБ), 480,20 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 4801,60 тыс.руб., в том числе: 4321,40 тыс.руб. (средства ОБ), 480,20 тыс.руб. (средства МБ) 

	 
	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации
	 
	июнь-август
	6175,00
	 
	5557,50
	617,50
	
	На организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации израсходовано 6175,00 тыс.руб., в том числе: 5557,50 тыс.руб. (средства ОБ), 617,50 тыс.руб. (средства МБ)

	1.23
	Муниципальная поддержка одаренных детей системы образования Подпорожского муниципального района
	 
	январь-декабрь
	554,00
	 
	 
	554,00
	
	Уточненный план составил 854,00 тыс.руб. На муниципальную поддержку одаренных детей системы образования Подпорожского муниципального района израсходовано 853,40 тыс.руб. (средства МБ)

	1.24
	Приоритетные направления развития образования Подпорожского района
	 
	январь-декабрь
	1106,40
	 
	 
	1106,40
	
	На приоритетные направления развития образования Подпорожского района уточненный план составил 1406,40 тыс. руб. Израсходовано 868,40 тыс.руб. (средства МБ)

	1.25
	Ликвидация аварийных ситуаций учреждений образования
	 
	январь-декабрь
	3500,00
	 
	 
	3500,00
	
	Израсходовано на ликвидацию аварийных ситуаций учреждений образования 1328,90 тыс.руб. (средства МБ)

	2. Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики

	Итого по разделу «Мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики»
	213146,79
	0,00
	63535,70
	149611,09
	
	В 2025 году на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и молодежной политики израсходовано 270203,72 тыс.руб., в том числе 121891,85 тыс.руб. (средства ОБ), 148311,87 тыс.руб. (средства

	2.1.
	Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры, массового спорта и приобщение к здоровому образу жизни жителей Подпорожского муниципального района»
	МО «Подпорожский муниципальный район»

 

 
 
	2025
	42752,86
	
	1741,50
	41011,36
	
	В 2025 году на реализацию мероприятий  муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе" израсходовано 88498,05 тыс.руб., в том числе 51931,58 тыс.руб. (средства ОБ), 36566,47 тыс.руб. (средства МБ)

	2.1.1
	Отраслевой проект «Развитие объектов физической культуры и массового спорта»
	
	2025
	12249,76
	 
	 
	12249,76
	 
	В 2025 году на реализацию Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и массового спорта" израсходовано 54554,44 тыс.руб., в том числе: 50190,00 тыс.руб. (средства ОБ), 4364,35 тыс.руб. (средства МБ). В рамках реализации данного проекта ведется строительство футбольного стадиона с искусственным покрытием, работы по строительству выполнены на 96%

	2.1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи Подпорожского муниципального района, путем вовлечения в социально активную деятельность»
	
	2025
	1051,50
	 
	 
	1051,50
	 
	В 2025 году на реализацию мероприятий в области молодежной политики (формирование гражданско-патриотического сознания молодежи Подпорожского муниципального района, путем вовлечения в социально активную деятельность) израсходовано 1779,58 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия проведены в соответствии с календарным планом мероприятий отдела по КМПСиТ

	2.1.3
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, массового спорта и приобщение к здоровому образу жизни жителей Подпорожского муниципального района»
	
	2025
	29451,60
	 
	1741,50
	27710,10
	 
	На реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта (развитие физической культуры, массового спорта и приобщение к здоровому образу жизни жителей Подпорожского муниципального района) в 2025 году израсходовано 32164,03 тыс.руб., в том числе: 1741,50 тыс.руб. (средства ОБ), 30422,53 тыс.руб. (средства МБ). Предоставление субсидии МАУ "ФОК "Свирь" 26240,10 тыс.руб. (средства МБ), на мероприятия в области ФКиС 1392,17 (средства МБ) тыс.руб., на мероприятия по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 76,34 тыс.руб. (средства МБ), на формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области 1935,00 тыс.руб., из них: 1741,51 тыс.руб. (средства ОБ), 193,50 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия проведены в соответствии с календарным планом мероприятий отдела по КМПСиТ.

	2.2
	Реализация муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении»
	МО «Подпорожское городское поселение»

 
 
 
 
 
	2025
	59491,70
	0,00
	10450,50
	49041,20
	
	В 2025 году на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и молодежной политики израсходовано 69640,37 тыс.руб., в том числе 16376,6 тыс.руб. (средства ОБ), 53263,77 тыс.руб. (средства МБ)

	2.2.1
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи Подпорожского городского поселения, путем вовлечения в социально активную деятельность»
	
	2025
	300,00
	 
	 
	300,00
	 
	В 2025 году на реализацию комплекса мероприятий в области молодежной политики "Формирование гражданско-патриотического сознания и воспитания толерантности в молодежной среде и вовлечение молодежи Подпорожского городского поселения в социально-активную деятельность" израсходовано 477,78 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия проведены в соответствии с календарным планом мероприятий отдела по КМПСиТ

	2.2.2
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении»
	
	2025
	500,00
	 
	 
	500,00
	 
	В 2025 году на реализацию мероприятий "Развитие физической культуры и спорта в Подпорожском городском поселении" израсходовано 223,68 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия проведены в соответствии с календарным планом мероприятий отдела по КМПСиТ

	2.2.3
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи»
	
	2025
	2770,00
	 
	0,00
	2770,00
	 
	В 2025 году на реализацию мероприятий "Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи" израсходовано 3166,75 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия проведены в соответствии с календарным планом мероприятий отдела по КМПСиТ

	2.3.1
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»
	
	2025
	19785,10
	 
	3757,40
	16027,70
	 
	В 2025 году на реализацию комплекса мероприятий в области культуры "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения" израсходовано 21518,67 тыс.руб., в то числе: 5816,62 тыс.руб. (средства ОБ), 15702,05 тыс.руб. (средства МБ). Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений - 10017,99 тыс.руб. (средства МБ), на реализацию культурно-просветительских (библиотечных) мероприятий для населения Подпорожского городского поселения- 119,54 тыс руб., на сохранение целевых показателей Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 - 11040,44 тыс.руб.: 5520,22 тыс.руб. (средства ОБ), 5520,22 тыс.руб. (средства МБ). Государственная поддержка отрасли культуры - 340,69 тыс.руб. (средства ОБ)

	2.3.2
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества»
	
	2025
	36136,60
	 
	6693,10
	29443,50
	 
	В 2025 году на реализацию комплекса мероприятий в области культуры "Создание условий для развития искусства и творчества" израсходовано 44253,48 тыс.руб., из них 10559,98 тыс.руб. (средства ОБ), 33693,50 тыс.руб. (средства МБ), из них предоставление субсидии МАУ "Подпорожский КДК" 19276,52 тыс.руб. (средства МБ), на укрепление материально-технической базы 3857,00 тыс.руб. (средства МБ), на сохранение целевых показателей Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 - 21119,96 тыс.руб., из них: 10559,98 тыс.руб. (средства ОБ) и 10559,98 тыс.руб. (средства МБ)

	2.4
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие молодежной политики на территории МО «Важинское городское поселение». Обеспечение занятости молодежи (Губернаторский молодежный трудовой отряд)
	МО «Важинское городское поселение»
	2025
	7122,50
	 
	5638,60
	1483,90
	 
	Всего израсходовано 755,60 тыс.руб., в том числе: 650,60 тыс.руб. (средства ОБ), 105,00 тыс.руб. (средства МБ). Оплата услуг наставников ГМТО, оплата услуг по организации перевозки детей автобусом, закупка жилета светоотражающего - 5 шт., футболка-22 шт., бейсболка-20 шт., закупка основных средств: шланг резиновый армированный-1 шт., триммер Т252-1 шт., снегоуборщик аккумуляторный DEKO ST211-1 шт., культиватор ручной К-4 ВИХРЬ-2 шт., воздуходувка-пылесос электрический ЕВ3510-1 шт., ведро пластик 40 литров-1 шт., ледоруб БЦМ 150 мм, 2кг-2 шт., катушка для шланга малая-1шт., плоскорез Фокина большой -2 шт., плоскорез Фокина малый- 2 шт. Полольник петлеобразный-2 ш., сучкорез Ц.И. плоскостной-1 шт., сучкорез Ц.И. плоскостной-2 шт., сучкорез Ц.И. плоскостной узкий -2 шт., тяпка БЦМ 120*1300 м2- шт., аккумуляторная дрель ДШЛ-185-22 -1шт., секатор ЦИ 200мм Ф30мм храповый-3 шт., палка-захват для уборки мусора с магнитом-6  шт., электропила аккумуляторная ELS-20-Li-2K (20В, Li-ion, 2 аккумулятора), очки защитные ИДЕАЛ (прозрачные) а также  хозяйственные товары для нужд ГМТО (перчатки, мешки для мусора), товары для поздравлений 

	2.4.1
	Материально-техническое обеспечение многофункциональных молодежных центров
	
	2025
	5800,00
	 
	4988,00
	812,00
	
	Всего израсходовано 5800,00 тыс.руб., в том числе: 4988,00 тыс.руб. (средства ОБ), 812,00 тыс.руб. (средства МБ). Закупка оборудования для материально-технического обеспечения многофункционального молодежного центра по адресу: гп Важины, ул.Школьная, д.13А, включая компьютеры и периферийное оборудование, мебель, бытовую технику, бытовую электронику, аппаратуру для воспроизведения звука, коммуникационное оборудование, оптические приборы и фотографическое оборудование, кондиционеры и оборудование для фильтрования или очистки воздуха, квадрокоптеры, посуду и хозяйственные товары, настольные и компьютерные игры и пр. (Соглашение № 2 от 19.03.2025 года)

	2.5
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Важинское городское поселение»
	
	2025
	10774,50
	 
	1000,00
	9774,50
	 
	Всего израсходовано 12558,50 тыс.руб., в том числе: 1052,60 тыс.руб. (средства ОБ), 11505,90 тыс.руб. (средства МБ, включая средства бюджета Подпорожского МР). Приобретение и установка спортивного оборудования и инвентаря для материально-технического обеспечения многофункционального молодежного центра по адресу: гп Важины, ул.Школьная, д.13А, включая тренажеры силовые, оборудование для занятий физкультурой, тяжелой атлетикой, гимнастикой, инвентарь и оборудование для тяжелой атлетики. (Соглашение № 2 от 19.03.2025 года, Соглашение № 1 от 23.01.2025 года)

	2.6
	Проведение культурно-массовых мероприятий для населения 
Мероприятия по развитию библиотечного обслуживания в рамках муниципального задания МБУК «Важинское КО»
	
	2025
	9967,00
	 
	3093,00
	6874,00
	
	На проведение культурно-массовых мероприятий для населения и мероприятий по развитию библиотечного обслуживания в рамках муниципального задания МБУК «Важинское КО» израсходовано 14708,70 тыс.руб., в том числе: 5502,00 тыс.руб. (средства ОБ), 9206,70 тыс.руб. (средства МБ). Соглашение с МБУК "Важинское КО" №1 от 23 января 2025 года

	2.7
	Разработка проектно-сметной документации на строительство Дома культуры площадью 3 630,4 кв.м со зрительным залом на 200 мест.
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	На услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий необходимых для строительства Дома культуры площадью 3 630,4 кв.м со зрительным залом на 200 мест израсходовано 1403,60 тыс.руб. (средства бюджета Подпорожского муниципального района)

	2.8
	Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Вознесенское городское поселение» (проведение мероприятий в рамках муниципального задания и оплата технического обслуживания Вознесенского физкультурно-оздоровительного комплекса)
	МО «Вознесенское городское поселение»

 
	2025
	5000,00
	
	
	5000,00
	
	Проведены мероприятия в рамках муниципального задания и оплата технического обслуживания Вознесенского физкультурно-оздоровительного комплекса в полном объеме 4643,00 тыс.руб. (средства МБ)

	2.9
	Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса ФОК, расположенного по адресу: Ленинградская области, Подпорожский район, п. Вознесенье, ул. Горная, д. 28
	
	2025
	48564,80
	
	33117,80
	15447,00
	
	Выполнен капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, п.Вознесенье, ул.Горная, д.28, закуплено спортивное оборудование в рамках капитального ремонта. Всего израсходовано 38938,29 тыс.руб., из них 33097,55 тыс.руб. (средства ОБ), 5840,74 тыс.руб. (средства МБ)

	2.10
	Обеспечение работы Никольского центра культуры и досуга (культура и спорт)
	МО «Никольское городское поселение»
	2025
	15980,00
	 
	5410,40
	10569,60
	 
	В 2025 году на выполнение муниципального задания израсходовано 17847,40 тыс.руб., в том числе: 3835,10 тыс.руб. (средства ОБ), 14012,30 тыс.руб. (средства МБ). Мероприятия выполнены в полном объеме.

	2.11
	Ремонт крылец с устройством пандуса в  Муниципальном бюджетном учреждении «Никольский центр культуры и досуга» (гп Никольский, Лисицыной ул., д. 18а)
	
	2025
	1052,63
	 
	1000,00
	52,63
	 
	Выполнен ремонт крылец с устройством пандуса в  МБУ «Никольский центр культуры и досуга» на сумму 1052,63 тыс.руб., в том числе: 1000,00 тыс.руб. (средства ОБ), 52,63 тыс.руб. (средства МБ)

	2.12
	Мероприятия по организации занятости детей, подростков и молодежи
	
	2025
	250,00
	 
	
	250,00
	 
	Мероприятия по организации занятости детей, подростков и молодежи включены в план в целях популяризации подростковой занятости на территории Никольского ГП, всего израсходовано 267,78 тыс.руб. (средства МБ)

	2.13
	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения»
	МО «Винницкое сельское поселение»
	2025
	6173,20
	 
	1002,50
	5170,70
	 
	На мероприятия по сохранению и развитию культурного наследия и культурного потенциала населения Винницкого сельского поселения, стимулирующие выплаты по заработной плате и расходы на создание благоприятных условий обеспечения культурного досуга жителей поселения составили 6831,80 тыс.руб., в том числе: 1661,00 тыс.руб. (средства ОБ), 5285,00 тыс.руб. (средства МБ)

	2.14
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного обслуживания Винницкого сельского поселения»
	
	2025
	6017,60
	 
	1081,40
	4936,20
	 
	Стимулирующие выплаты по заработной плате составили всего 7142,90 тыс.руб., в том числе: 1796,90 тыс.руб. (средства ОБ), 5346,00 тыс.руб. (средства МБ). 

	Создание комфортных условий для проживания населения и повышение эффективности и надёжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства


	3.Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства


	Итого по разделу «Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»
	2025
	315789,73
	13299,58
	73426,46
	229060,69
	3,00
	В 2025 году на реализацию мероприятий в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства израсходовано 419308,74 тыс.руб., в том числе 15785,45 тыс.руб. (средства ФБ), 102974,22 тыс.руб. (средства ОБ), 300546,06 тыс.руб. (средства МБ),  3,01 тыс.руб. (прочие средства)

	Реализация действующих муниципальных (государственных) программ
	2025
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Замена аварийных участков и оборудования инженерных сетей и объектов жизнеобеспечения. Капитальный ремонт тепловых сетей (софинансирование гор.бюджет)
	МО «Подпорожское городское»
	2025
	4125,39
	 
	 
	4125,39
	 
	Всего израсходовано 8190,55 тыс.руб. (средства МБ), из них 1064,77 тыс.руб. софинансирование из средств местного бюджета на выполнение капитального ремонта тепловых сетей по ул.Свирская, ул.Исакова, ул.Волкова, ул.Планеристов, пр.Ленина общей протяженностью 1678 м

	3.2
	Замена аварийных участков и оборудования инженерных сетей и объектов жизнеобеспечения. Ремонт ТС ( ремонт тепловых камер, задвижек, теплосетей, техническое обслуживание наружных газопроводов, разработка топливного баланса )
	
	 
	2081,22
	 
	 
	2081,22
	 
	Всего израсходовано 4812,00 тыс.руб. (средства МБ).  Выполнены следующие работы: ремонт участка водопровода (ул. Зелёная вблизи д.32) - 59,99 тыс.руб., аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях - 466,40 тыс.руб., техническое обслуживание газопроводов - 184,61 тыс.руб., софинансирование работ по капитальному ремонту тепловых сетей из средств местного бюджета 1578,52 тыс.руб., монтаж и демонтаж временных сетей для проведения капитального ремонта тепловых сетей - 2522,47 тыс.руб.  

	3.3
	Газификация муниципальной городской бани
	
	 
	8000,00
	 
	 
	8000,00
	 
	На выполнение работ по газификации муниципальной городской бани израсходовано 7978,45 тыс.руб. (средства МБ)

	3.4
	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения
	
	 
	150,00
	 
	 
	150,00
	 
	Выполнены работы по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на сумму 139 тыс.руб. (средства МБ), из них: 89,00 тыс.руб. на актуализацию на 2026 год схемы теплоснабжения МО "Подпорожское ГП", 50,00 тыс.руб. на разработку плана действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения МО "Подпорожское ГП"

	3.5
	Субсидия юридическим лицам и некоммерческим организациям на оказание банных услуг
	
	 
	2842,40
	 
	 
	2842,40
	 
	Выплачена субсидия на оказание банных услуг в сумме 4741,86 тыс.руб. (средства МБ)

	3.6
	Субсидия юридическим лицам и некоммерческим организациям на иные цели в области коммунального хозяйства
	
	 
	4376,50
	 
	 
	4376,50
	 
	В 2025 году выплачены субсидии в целях возмещения затрат (недополученных доходов), связанных с оказанием услуг электроснабжения (отопление от электромасляных радиаторов) на общую сумму 4323,70 тыс.руб. (средства МБ)

	3.7
	Проектирование и строительство блок-модульной котельной, мощностью 0,5 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Паромная, д.29
	
	 
	20000,00
	 
	 
	20000,00
	 
	На проектирование и строительство блок-модульной котельной, мощностью 0,5 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Паромная, д.29 израсходовано 34832,51 тыс.руб. (средства МБ), из них: 49,73 тыс.руб. - техническое присоединение, 1750,00 тыс.руб. - разработка проектной документации на строительство котельной, 94,00 тыс.руб. Проверка сметной документации - 1667,19 тыс.руб., строительство сети водоснабжения для подключения котельной (180м), 8271,58 тыс.руб. строительство котельной

	3.8
	Строительство новых объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры
	
	 
	6400,00
	 
	 
	6400,00
	 
	На строительство новых объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры израсходовано 7125,61 тыс.руб. (средства МБ), из них: 6243,06 тыс.руб. - строительство сети ХВС по ул.Лесная (построено 1035 м. сети); 98,00 тыс.руб. - разработка технической документации для постановки на муниципальный учет инженерных сетей, 549,85 тыс.руб. - прокладка тепловых сетей для подключения дизельной БМК (Паромная 29), 80,00 тыс.руб. - строительный контроль, 94,70 тыс.руб. - проверка сметной документации, 60,00 тыс.руб. - разработка ПСД

	3.9
	Взносы региональному оператору по капитальному ремонту МКД
	
	 
	6719,30
	 
	 
	6719,30
	 
	В 2025 году региональному оператору перечислены взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 3892,62 тыс.руб. (средства МБ)

	3.10
	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации (капитальный ремонт МКД)
	
	 
	1000,00
	 
	 
	1000,00
	 
	На осуществление строительного контроля за выполнение работ по капитальному ремонту МКД израсходовано 450,00 тыс.руб. (средства МБ)

	3.11
	Ремонт ветхого муниципального жилья

	
	 
	150,00
	 
	 
	150,00
	 
	В 2025 году мероприятие не реализовывалось

	3.12
	Содержание объектов муниципальной собственности (незаселенные квартиры)
	
	 
	1400,00
	 
	 
	1400,00
	 
	В 2025 году на возмещение расходов за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД по незаселенным квартирам, оплата тепловой энергии по незаселенным квартирам израсходовано 952,86 тыс.руб. (средства МБ)

	3.13
	Приобретение ламп ДНАТ и светодиодных светильников и замена ламп ДРЛ
	
	 
	100,00
	 
	 
	100,00
	 
	В 2025 году мероприятие не реализовывалось

	3.14
	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, организация постановки на учет
	
	 
	240,00
	 
	 
	240,00
	 
	В 2025 году мероприятие не реализовывалось

	3.15
	Установка и замена приборов учета в муниципальном жилищном фонде
	МО «Подпорожское городское поселение»
	 
	15,00
	 
	 
	15,00
	 
	В 2025 году проведена замена приборов учета ХВС в муниципальном жилом фонде, израсходовано 16,49 тыс.руб. (замена 6 шт. приборов учета ХВС в муниципальном жилищном фонде) 

	
	Мероприятия, не включенные в план мероприятий:
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.16
	Расходы за счет резервного фонда Правительства Ленинградской области (за счет перераспределения средств в связи с нарушением сроков заключения соглашений с муниципальными образованиями)
	МО "Подпорожское городское поселение"


	
	
	
	
	
	
	На капитальный ремонт тепловых сетей израсходованы средства резервного фонда в сумме 10484,90 тыс.руб. (средства ОБ)

	3.17
	Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов муниципальной собственности
	
	
	
	
	
	
	
	На приобретение в муниципальную собственность котельной по адресу: г.Подпорожье, пр.Кирова д.25 израсходовано 39130,45 тыс.руб. (средства МБ)

	Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования «Подпорожский  муниципальный  район Ленинградской области»
	
	
	
	
	
	

	3.18
	Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения в образовательных учреждениях МО «Подпорожский муниципальный район»
	МО «Подпорожский муниципальный район»


	 2025
	700,00
	 
	 
	700,00
	 
	На ремонт оконных проемов снаружи, утепление оконных откосов в здании МБОУДО «ПЦДТ» израсходовано 700,00 тыс.руб. (средства МБ)

	3.19
	Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения в административных зданиях МО «Подпорожский муниципальный район» (замена внутреннего освещения на светодиодные источники света)
	
	 2025
	200,00
	 
	 
	200,00
	 
	Выполнена замена светильников с лампами накаливания на светодиодные энергосберегающие в административном здании по адресу: г.Подпорожье, ул.Комсомольская д.18 на общую сумму 150,00 тыс.руб. (средства МБ)

	3.20
	Организационные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	 2025
	50,00
	 
	 
	50,00
	 
	На изготовление агитационных материалов (1290 шт.) в целях пропаганды мероприятий по энергосбережению израсходовано  37,60 тыс.руб. (средства МБ)

	
	Мероприятия, не включенные в план мероприятий:
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.21
	Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения в административных зданиях МО «Подпорожский муниципальный район» 
	МО "Подпорожский муниципальный район"
	
	
	
	
	
	
	Выполнен ремонт тепловых сетей в подвале административного здания по адресу: г.Подпорожье, ул.Комсомольская, д.18, израсходовано 932,24 тыс.руб. (средства МБ)


	Реализация муниципальной программы «Развитие частей территории и благоустройство МО «Подпорожское городское поселение»
	
	
	
	
	
	

	3.22
	Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения на территории МО «Подпорожское городское поселение»
	МО «Подпорожское городское поселение»
	2025
	2000,00
	 
	 
	2000,00
	
	Выполнены работы по оборудованию и содержанию мест отдыха детей и взрослого населения на сумму 1984,80 тыс.руб. (средства МБ), из них: содержание и обслуживание детских площадок 1180,09 тыс.руб., поставка и установка игрового оборудования (две воркаут площадки) 804,71 тыс.руб.



	3.23
	Озеленение территории МО «Подпорожское городское поселение»
	
	
	5760,00
	 
	 
	5760,00
	
	Проведены мероприятия по озеленению территории МО "Подпорожское городское поселение". Всего израсходовано 4519,56 тыс.руб. (средства МБ). Побелка деревьев, уборка листвы 259,80 тыс.руб. содержание цветников 2628,11 тыс.руб., содержание зеленых насаждений 1631,65 тыс.руб.

	3.24
	Поддержание санитарного состояния территории МО «Подпорожское городское поселение»
	
	
	2829,00
	 
	 
	2829,00
	
	Выполнены мероприятия по поддержанию санитарного состояния территории МО "Подпорожское городское поселение": уборка несанкционированных свалок (строительный мусор) 1550 м3 - 2014,96 тыс.руб., вывоз шин (115 тонн) - 394,11 тыс.руб., услуги по обращению с ТКО - 49,67 тыс.руб., экологические услуги - 20,50 тыс.руб., санитарная уборка - 1557,14 тыс.руб., уборка незакрепленной территории (657 м3) - 1342,76 тыс.руб., ремонт контейнерных площадок - 272,85 тыс.руб. Всего израсходовано 5651,99 тыс.руб. (средства МБ)

	3.25
	Организация и содержание мест захоронения
	
	
	1500,00
	 
	 
	1500,00
	
	Всего на организацию и содержание мест захоронений израсходовано 2278,45 тыс.руб. (средства МБ): услуги по обращению с ТКО - 490,67 тыс.руб., организация мест захоронения, кладбище мкрн.Варбеги - 555,73 тыс.руб., инвентаризация мест захоронений (5898 захоронений) - 265,41тыс.руб., благоустройство территории кладбища, мкрн.Варбеги - 966,64 тыс.руб.

	3.26
	Прочие мероприятия по благоустройству территории МО «Подпорожское городское поселение»
	
	
	14450,00
	 
	0,00
	14450,00
	
	Всего на прочие мероприятия по благоустройству территории МО "Подпорожское городское поселение" израсходовано 24211,86 тыс.руб. (средства МБ). Ремонт контейнерных площадок - 248,19 тыс.руб.; Расчистка от снега контейнерных площадок - 413,02 тыс.руб.; Ремонт дренажных колодцев - 694,35 тыс.руб; Акарицидная обработка - 114,18 тыс.руб.; Ремонт остановочных комплексов - 503,54 тыс.руб.; Спуск к набережной р.Свирь - 1689,55 тыс.руб.; Ремонт территории, пр.Ленина, д.26 - 859,98 тыс.руб.; Поставка электроэнергии (на фонтан) - 61,00 тыс.руб.; Обслуживание фонтана - 245,27 тыс.руб; Расчистка от снега - 561,48 тыс.руб.; Приобретение хоз.товаров - 22,21 тыс.руб.; Наклейки - 32,90 тыс.руб.; Печатная продукция - 20,00 тыс.руб.; Плакаты 80 лет Победы - 13,50 тыс.руб.; Тех.присоед. к эл.сетям - 13,75 тыс.руб.; Топосъемка общ.территории от въездной группы до пр.Ленина - 450,00 тыс.руб.; Проверка сметной документации - 115,80 тыс.руб.; Окраска флагштоков, лестницы, площадки Братского захоронения - 109,22 тыс.руб.; Заявка на Всероссийский конкурс - 3233,00 тыс.руб.; Замена лицевых панелей на Арт-объекте "Я люблю Подпорожье" - 63,00 тыс.руб.; Окраска скамеек, урн, вазонов - 62,12 тыс.руб.; Сбор и транспортировка отходов от субботников - 192,00 тыс.руб.; Ремонт стелы, ул.Горького - 144,16 тыс.руб.; Изготовление арт-объектов на набережной р.Свирь (2 шт) - 169,00 тыс.руб; К празднованию Дня Победы - 107,11 тыс.руб.; Изготовление и установка стоек под мемориальные плиты, "Варбеги" - 53,00 тыс.руб.; Благоустройство территории под памятник (СВО), Аллея Героев - 1414,83 тыс.руб.; Изготовление флагштоков (12 шт.) у Военкомата - 86,71 тыс.руб.; Шлагбаум, наб.р.Свирь (1 шт.) - 36,96 тыс.руб.; Поставка туалетного модуля (4 раза)- 549 тыс.руб; Монтаж/демонтаж сцены в Парке (2 раза) - 216,16 тыс.руб.; Окраска скамеек, урн, опор - 58,82 тыс.руб; Изготовление и установка стелы "Подпорожье" - 360,00 тыс.руб.; Медведь с рыбой - 72,00 тыс.руб; Тех.состояние Парк - 100,64 тыс.руб; Визард - 141,68 тыс.руб. Скамейки и урны (по 24 шт) - 537,60 тыс.руб; Инф.табличка - 30,00 тыс.руб; Монтаж, демонтаж катальной горки - 99,43 тыс.руб.; Монтаж, демонтаж ели - 227,17 тыс.руб.; Демонтаж, монтаж сцены (у Братского захоронения) - 97,74 тыс.руб.; Услуги автовышки - 614,18 тыс.руб.; доп.работы по благоустройству дворовой территории, ул.Сосновая, 15 - 503,66 тыс.руб.; дп.работы по благоустройству дворовой территории, ул.Строителей, 7а,7б,9 - 599,90 тыс.руб.; Охрана Парка - 432,00 тыс.руб.; Обслуживание парка - 3753,24 тыс.руб.; доп.работы ул.Свирская, 15-19 - 2,46 тыс.руб; Утепление сцены в Парке - 598,96 тыс.руб; Поставка и монтаж блок контейнера - 350,00 тыс.руб; Расчистка территории под въездную стелу - 599,58 тыс.руб; Валка деревьев и кустарника напротив ул.Наб.Красного Флота, 12 - 585,75 тыс.руб; Расчистка и планировка территории по Наб.Петровская - 556,53 тыс.руб; Топосъемка сквера у КДК - 56,00 тыс.руб; Арт-объекты в Парке (5 шт скамеек) - 575,00 тыс.руб; Поставка колеса дорожного (1 шт) - 16,00 тыс.руб.; Ремонт карусели "Квартет" в Парке - 60,00 тыс.руб; ТехноКад - 41,20 тыс.руб; Поставка и монтаж чума в Парк - 590,00 тыс.руб; Доп.работы по ремонту тротуара по пр.Ленина до МЖБК - 57,33 тыс.руб.

	3.27
	Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского
	
	
	150,00
	 
	 
	150,00
	 
	На проведение химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского (1,68 га) израсходовано 109,83 тыс.руб. (средства МБ)

	3.28
	Благоустройство населенных пунктов на территории МО «Подпорожское городское поселение» (реализация областного закона Ленинградской области от 16 февраля 2024 года №10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»)
	
	
	5220,17
	 
	4516,00
	704,17
	
	На мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 16.02.2024 г. №10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» израсходовано 5200,81 тыс.руб., в том числе: 4516,00 тыс.руб. (средства ОБ), 684,81 тыс.руб. (средства МБ). Ремонт участка тротуара по пр. Ленина, от пересечения с ул.Физкультурная до завода МЖБК (2204 м2) - 2317,24 тыс.руб., в том числе: 2016,00 тыс.руб. (средства ОБ), 301,24 тыс.руб. (средства МБ). Ремонт участков автомобильных дорог: с. Шеменичи по пер. Дачному, дер. Пертозеро по ул. Соловьиная, дер. Плотично по пер. Южному, дер. Кезоручей по ул. Малиновая, пер. Пидьма по ул. Луговая, дер. Волнаволок по ул. Карельская, дер. Посад по ул. Афанасьевская, пос. Токари по ул. Заозерная, дер. Хевроньино по ул. Набережная; оканавливание участков дорог в дер. Мятусово по ул. Дружная, ул. Окраинная, ул. Жаворонковая (3935 м2) - 2883,56 тыс.руб., в том числе: 2500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 383,56 тыс.руб. (средства МБ)

	3.29
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Реализация программ формирования современной городской среды
	
	2025
	27795,80
	4737,60
	11262,40
	11795,80
	
	На реализацию мероприятий по реализации программ формирования современной городской среды израсходовано 27517,85 тыс.руб., в том числе: 4690,22 тыс.руб. (средства ФБ), 11149,78 тыс.руб. (средства ОБ), 11677,85 тыс.руб. (средства МБ). Выполнено комплексное благоустройство общественной территории по адресу: пр.Ленина (между д.24 пр.Ленина до д.6-6а по ул.Комсомольская) в г.Подпорожье

	3.30
	Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства»
	
	2025
	4672,54
	
	4000,00
	672,54
	
	На выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: г.Подпорожье, ул.Свирская д.15-19 израсходовано 4672,54 тыс.руб., в том числе: 4000,00 тыс.руб. (средства ОБ), 672,54 тыс.руб. (средства МБ)

	3.31
	Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	
	2025
	800,00
	 
	0,00
	800,00
	
	На мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов израсходовано 687,70 тыс.руб. (средства МБ), в том числе: дератизация, дезинсекция контейнерных площадок - 417,00 тыс.руб.; проверка смет - 78,70 тыс.руб.; приобретение крышек для контейнеров ТКО - 192,00 тыс.руб.

	3.32
	Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области». Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	
	2025
	1899,54
	
	1652,60
	246,94
	
	На мероприятия по созданию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (4 шт.) израсходовано 1850,00 тыс.руб., в том числе: 1609,50 тыс.руб. (средства ОБ), 240,50 тыс.руб. (средства МБ)

	3.33
	Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие сельских территорий МО «Подпорожское городское поселение»

	
	2025
	7,00
	 
	
	7,00
	
	В 2025 году мероприятия не проводились



	3.34
	Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения
	
	2025
	3684,21
	 
	3500,00
	184,21
	
	На мероприятия по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения 3684,20 тыс.руб., в том числе: 3500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 184,21 тыс.руб. (средства МБ). Поставка и замена светильников (225 шт.) - 2947,36 тыс.руб., в том числе: 2800,00 тыс.руб. (средства ОБ), 147,37 тыс.руб. (средства МБ); Ремонт памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества (включая благоустройство прилегающей территории) в п.Токари, ул.Исакова, д.15 - 736,84 тыс.руб., в том числе: 700,00 тыс.руб. (средства ОБ), 36,84 тыс.руб. (средства МБ)

	3.35
	Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Подпорожское городское поселение
	МО «Подпорожское городское поселение»
	2025
	85000,00
	 
	 
	85000,00
	
	На благоустройство дворовых территорий муниципального образования Подпорожское городское поселение израсходовано 72209,39 тыс.руб. (средства МБ). Проведение лабораторных испытаний - 25,00 тыс.руб; Планировка территории ул.Исакова, д.21-д.21А - 445,00 тыс.руб; Планировка территории, ул.Свирская, д.23 - 235,00 тыс.руб; Комплексное благоустройство дворовых территорий, ул.Комсомольская, д.6а, д.6, ул.Сосновая, д.19, ул.Комсомольская, д.2, ул.Волкова, д.29, д.31 - 15087,03 тыс.руб; Комплексное благоустройство дворовых территорий, ул.Исакова, д.15, ул.Гнаровской, д.14, ул.Свирская, д.27, ул.Гнаровской, д.16-д.18, ул.Исакова, д.11 - 17081,87 тыс.руб; Поставка и монтаж детского игрового и спортивного оборудования на дворовую территорию, ул.Белозерская - 3780,60 тыс.руб; Комплексное благоустройство дворовых территорий, ул.Комсомольская, д.2б, пр.Ленина, д.13, ул.Комсомольская, д.17 - 6983,55 тыс.руб; Комплексное благоустройство дворовой территории, ул.Свирская, д.62 - 4618,39 тыс.руб; Комплексное благоустройство дворовых территорий, пр.Ленина, д.12, д.14, д.14а-16а - 9104,81 тыс.руб; Комплексное благоустройство дворовых территорий, ул.Больничная, д.19, ул.Красноармейская, д.14 - 8730,68 тыс.руб; Комплексное благоустройство дворовой территории, ул.Конституции, д.1а - 6117,46 тыс.руб.

	3.36
	Устройство и ремонт тротуаров в г.Подпорожье
	
	2025
	10000,00
	 
	 
	10000,00
	
	На выполнение работ по устройству и ремонту тротуаров в г.Подпорожье израсходовано 10000,00 тыс.руб. (средства МБ). Дополнительные работы по ремонту тротуара, пр.Ленина до МЖБК - 2146,53 тыс.руб.; Устройство и ремонт тротуаров от д.№2 по ул.Комсомольская до ул.Горького, у дома №7а по ул.Строителей (от ул.Красноармейская), ул.Комсомольская (от пр.Кирова до ул.Свирская), вдоль дома №16 по ул.Комсомольская, ул.Красноармейская (от пр.Кирова до ул.Строителей) - 2366,23 тыс.руб.; Устройство и ремонт тротуаров по адресам: от д.№2 по ул.Комсомольская до ул.Горького, у дома №7а по ул.Строителей (от ул.Красноармейская), ул.Комсомольская (от пр.Кирова до ул.Свирская), вдоль дома №16 по ул.Комсомольская, ул.Красноармейская (от пр.Кирова до ул.Строителей) - 5487,24 тыс.руб.

	3.37
	Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды
	
	2025
	7000,00
	
	7000,00
	
	
	На благоустройство общественной территории в г.Подпорожье ул.Белозерская израсходовано 16746,17 тыс.руб., в том числе: 7000,00 тыс.руб. (средства ОБ), 9746,17 тыс.руб. (средства МБ)

	3.38
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Важинского городского поселения и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ»
	МО «Важинское городское поселение»
	2025
	850,00
	
	
	850,00
	 
	В 2025 году региональному оператору перечислены взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 888,50 тыс.руб. (средства МБ)

	3.40
	Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области»
	
	2025
	2148,00
	
	1847,30
	300,70
	 
	Выполнены работы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Место выполнения работ: гп Важины, ул.Механизаторов, вблизи д. 11, корпус 2: количество контейнеров-3 шт., ул. Боровая, вблизи д. 11, количество контейнеров-8 шт., ул. Северная, вблизи д.11, количество контейнеров-8 шт., ул.Южная, вблизи д.11, количество контейнеров-4 шт. Всего израсходовано: 2148,00 тыс.руб., в том числе: 1847,30 тыс.руб. (средства ОБ), 300,700 тыс.руб. (средства МБ)

	3.41
	Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области»
	
	2025
	1200,00
	
	1032,00
	168,00
	 
	Выполнены работы по уборке несанкционированных свалок на территории Важинского городского поселения, место выполнения работ: гп Важины, вблизи ул. Песочная, площадь 3600 кв.м, объем 400 куб.м; гп Важины, вблизи ул. Октябрьская №12, 15, площадь 2300 кв.м, объем 200 куб.м. Израсходовано 1200,00 тыс.руб., в том числе: 1032,00 тыс.руб. (средства ОБ), 168,00 тыс.руб. (средства МБ)

	3.42
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности»
	
	2025
	500,00
	
	
	500,00
	 
	Выполнены работы по актуализации схем теплоснабжения на территории Важинского ГП, израсходовано 27,50 тыс.руб. (средства МБ)

	3.43
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Важинского городского поселения»
	
	2025
	12142,00
	 
	77,40
	12064,60
	
	На выполнение работ по благоустройству части объединенной дворовой территории домов №№ 10, 12, 14 на улице Осташева в гп Важины израсходовано 6096,40 тыс.руб. (средства МБ)

	3.44
	Программа «Формирование комфортной городской среды»
	
	2025
	12790,70
	3257,10
	7742,90
	1790,70
	 
	Выполнены работы по благоустройству общественного пространства «У школьного стадиона», расположенного по адресу: гп Важины, территория за д.14 на ул.Осташева: приобретение МАФов скамейка «Счастье»-2 шт, скамейка «Лотос»-4 шт, урна «Эстель»-5 шт., качалка-балансир-1 шт., информационный стенд «Яуза»-1 шт., игровой комплекс «Летучий голландец»-1 шт., карусель «Эко» качели деревянные - 1 шт., гнездо и место для 1 подвеса-1 шт., подвес «Комфорт»-1 шт. Всего израсходовано 11112,00 тыс.руб., в том числе: 2829,60 тыс.руб. (средства ФБ), 6726,70 тыс.руб. (средства ОБ), 1555,70 тыс.руб. (средства МБ) 

	3.45
	Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие части территории МО «Важинское городское поселение» в рамках реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»
	
	2025
	1172,20
	 
	1008,10
	164,10
	 
	Всего израсходовано 1172,20 тыс.руб., в том числе: 1008,10 тыс.руб. (средства ОБ), 164,10 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены следующие работы: масштабирование системы оповещения населения на территории гп Важины; Изготовление и установка ограждения на детской игровой площадке в гп Важины, ул.Береговая, вблизи д.1; Ремонт и очистка колодцев по адресам: ул.Горная, вблизи д.6, гп Важины, ул.Южная, вблизи д.5

	3.46
	Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие частей территории поселка Важины» в рамках реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области».
	
	2025
	2907,00
	 
	2500,00
	407,00
	 
	В 2025 году в рамках реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз на мероприятия израсходовано 2907,00 тыс.руб., в том числе: 2500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 470,00 тыс.руб. (средства МБ). Выполнены следующие работы: 1. Выполнение работ по благоустройству общественной территории вблизи дома 35 на ул.Речная в д.Гришино;

2. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения на ул.Петропавловская в д.Заозерье;

3. Изготовление и установка качели на общественную территорию вблизи дома 32 на ул.Солнечная в д.Купецкое;

4. Выполнение работ по ремонту колодцев вблизи домов 8 и 18а на ул.Ветеранов в д.Курпово;
5. Выполнение работ по благоустройству территории детской игровой площадки вблизи дома 15 на ул.Никольская в д.Согиницы;
6. Выполнение работ по благоустройству территории детской игровой площадки вблизи дома 4 на ул.Переливчатая в д.Ульино;
7. Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту уличного освещения на ул.Корбинская, ул.Сосновая и ул.Олонецкая в д.Усланка;
8. Выполнение работ по замене водоотводной трубы на ул.Кашинская в д.Усланка

	3.47
	Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения (установка дополнительного оборудования и устройство искусственного покрытия на детской площадке по адресу: д.Красный Бор, пер.Пристанской, у д.5)
	МО «Вознесенское городское поселение»


	2025
	1052,63
	
	1000,00
	52,63
	
	В рамках поддержки развития общественной инфраструктуры муниципального значения проведены работы по установке дополнительного оборудования и устройству искусственного покрытия на детской площадке по адресу: д.Красный Бор, пер.Пристанской, у д.5. Всего израсходовано 1052,63 тыс.руб., из них: 1000,00 тыс.руб. (средства ОБ), 52,63 тыс.руб. (средства МБ)

	3.48
	Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения (устройство искусственного покрытия на детскую площадку в д.Родионово, ул.Георгиевская)
	
	2025
	736,84
	
	700,00
	36,84
	
	В рамках поддержки развития общественной инфраструктуры муниципального значения проведены работы по устройству искусственного покрытия на детской площадке в д.Родионово на ул.Георгиевской. Всего израсходовано 736,84 тыс.руб., из них:  700,00 тыс.руб. (средства ОБ), 36,84 тыс.руб. (средства МБ)

	3.49
	Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения (ремонт и благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу: гп Вознесенье, ул.Лесная, д.22, д.32)
	
	2025
	2421,06
	
	2300,00
	121,06
	
	В рамках поддержки развития общественной инфраструктуры муниципального значения проведены работы по ремонту и благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по адресу: гп Вознесенье, ул.Лесная, д.22, д.32. Израсходовано средств 2421,05 тыс.руб., из них: 2300,00 тыс.руб. (средства ОБ), 121,05 тыс.руб. (средства МБ)

	3.50
	Акарицидная обработка детских площадок и общественных пространств
	
	2025
	50,00
	
	0,00
	50,00
	
	Проведена акарицидная обработка детских площадок и общественных пространств. Израсходовано всего 17,99 тыс.руб. (средства МБ)

	3.51
	Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского
	
	2025
	600,30
	
	445,30
	155,00
	
	Приняты меры по предотвращению распространения и ликвидации борщевика Сосновского путем химической обработки (46 га). Проведена оценка эффективности этих мероприятий. На эти цели израсходовано 328,85 тыс.руб., из них: 225,16 тыс.руб. (средства ОБ), 103,69 тыс.руб. (средства МБ)

	3.52
	Покос травы на территории гп Вознесенье (вдоль дорог и на общественных территориях)
	
	2025
	500,00
	
	0,00
	500,00
	
	Произведен покос травы на территории Вознесенского городского поселения (вдоль дорог и на общественных пространствах). На эти цели израсходовано 400,00 тыс.руб. (средства МБ)

	3.53
	Устройство площадок ТКО (1 - контейнерная, 4 - под крупногабарит)
	МО «Никольское городское поселение»


	2025
	715,70
	 
	629,80
	85,90
	 
	На территории Никольского ГП выполнено устройство площадок ТКО (1 - контейнерная, 4 - под крупногабарит) на сумму 694,00 тыс.руб., из них: 610,70 тыс.руб. (средства ОБ), 83,30 тыс.руб. (средства МБ). Приобретён 1 контейнер на сумму 21,70 тыс.руб., в том числе: 19,00 тыс.руб. (средства ОБ), 2,70 тыс.руб. (средства МБ). Работы выполнены и оплачены полностью в сумме 715,70 тыс.руб., в том числе: 629,70 тыс.руб. (средства ОБ), 86,00 тыс.руб. (средства МБ)

	3.54
	Благоустройство общественной территории – Прибрежная территория у МБУ «Никольский ЦКИД» в рамках реализации программы «Комфортная городская среда»                                                  
	
	2025
	20435,84
	5304,88
	12610,96
	2520,00
	 
	Выполнено благоустройство общественной территории – Прибрежная территория у МБУ "Никольский ЦКИД" в рамках реализации программы "Комфортная городская среда", израсходовано 20359,01 тыс.руб., из них: 5304,88 тыс.руб. (средства ФБ), 12610,96 тыс.руб. (средства ОБ), 2443,17 тыс.руб. (средства МБ). Работы выполнены полностью

	3.55
	Благоустройство дворовой территории у домов 5 и 5А по ул. Сосновая в гп Никольский в рамках закона Ленинградской области от 16.02.2024 № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»
	
	2025
	1148,57
	
	1008,10
	137,47
	3,00
	Выполнено благоустройство дворовой территории у домов 5 и 5А по ул. Сосновая на сумму 1145,57 тыс.руб., из них: 1008,10 тыс.руб. (средства ОБ), 137,46 тыс.руб. (средства МБ), 3,01 тыс.руб. (внебюджетные средства). Работы выполнены полностью 

	3.56
	Поддержание санитарного состояния территории МО «Никольское городское поселение» (мероприятия по уборке несанкционированных свалок, уборке остановок, урн и обочин дорог от случайного мусора)
	
	2025
	1460,00
	
	0,00
	1460,00
	 
	Повышение качества уровня жизни граждан, привлекательности территории, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Проведены работы по санитарной уборке и благоустройству территории гп Никольский. Израсходовано в соответствии с планом 1193,87 тыс.руб. (средства МБ)

	3.57
	Озеленение территории МО «Никольское городское поселение»
	
	2025
	285,33
	
	0,00
	285,33
	
	Улучшение внешнего вида территории Никольского городского поселения (посадка растений (кустарников, деревьев, цветов). Проведены работы по озеленению территории гп Никольский. Израсходовано в соответствии с планом 455,99 тыс.руб. (средства МБ)


	3.58
	Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения Винницкого сельского поселения
	МО «Винницкое сельское поселение»


	2025
	350,00
	 
	 
	350,00
	 
	На мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов теплоснабжения Винницкого сельского поселения (схема теплоснабжения, проектная документация, кадастровый план) израсходовано 257,00 тыс.руб. (средства МБ) 

	3.59
	Ремонт объектов теплоснабжения
	
	 
	3800,00
	 
	 
	3800,00
	 
	Выполнен ремонт объектов теплоснабжения на общую сумму 3799,00 тыс.руб. (средства бюджета Подпорожского МР): выполнен ремонт рабочего здания котельной в с.Винницы ул.Красная 1А на сумму 699,00 тыс.руб. ремонт участка ТС от котельной №14 до ТК-1, ремонт тепловой камеры ТК-1 ул.Красная д.1А на сумму 3100,00 тыс.руб.

	3.60
	Взносы региональному оператору по капитальному ремонту многоквартирных домов
	
	 
	336,00
	 
	 
	336,00
	 
	В 2025 году региональному оператору перечислены взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 328,80 тыс.руб. (средства МБ)

	3.61
	Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактических затрат в связи с оказанием услуг коммунальной бани
	
	 
	480,00
	 
	 
	480,00
	 
	В 2025 году выплачена субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактических затрат в связи с оказанием услуг коммунальной бани в сумме 480,00 тыс.руб. (средства МБ)

	3.62
	Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»
	
	 
	4185,30
	 
	3508,10
	677,20
	 
	На мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз израсходовано 4185,30 тыс.руб., в том числе: 3508,10 тыс.руб. (средства ОБ), 677,20 тыс.руб. (средства МБ). На устройство пешеходного моста д. Лукинская, ремонт автомобильного моста местного значения в дер. Казыченская израсходовано 2981,20 тыс.руб., из них: 2500,00 тыс.руб. (средства ОБ), 481,20 тыс.руб. (средства МБ). Спортивная площадка в с.Винницы, ул.Советская у д.96, расход 1204,10 тыс.руб., из них: 1008,10 тыс.руб. (средства ОБ), 196,00 тыс.руб. (средства МБ) 

	3.63
	Благоустройство территории муниципального образования «Винницкое сельское поселение»
	
	 
	650,00
	 
	0,00
	650,00
	
	На благоустройство территории МО "Винницкое сельское поселение" по адресу с.Винницы,ул.Советская,д.70 израсходовано 649,00 тыс.руб. (средства бюджета Подпорожского МР) 

	3.64
	Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Винницкое сельское поселение»
	
	 
	5500,00
	 
	0,00
	5500,00
	
	Благоустройство дворовых территорий МО "Винницкое сельское поселение" израсходовано 5500,00 тыс.руб. (средства бюджета Подпорожского МР). Выполнены работы по благоустройству дворовой территории в с.Винницы, ул.Коммунальная, д.13, по благоустройству дворовой территории в с.Винницы, ул.Спортивная д.27 (приобретены урны "Монолит", цветочн."Монолит", детское игровое оборудование)  

	3.65
	Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства»          Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области
	
	 
	5952,40
	 
	5000,00
	952,40
	 
	Выполнены работы по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: с. Винницы, ул. Коммунальная, д. 13 на сумму 5952,40 тыс.руб., в том числе: 5000,00 тыс.руб. (средства ОБ), 952,40 тыс.руб. (средства МБ)

	3.66
	Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области
	
	 
	101,80
	0,00
	85,50
	16,30
	
	На проведение комплекса мероприятий по оценке эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского израсходовано 101,80 тыс.руб., в том числе: 85,50 тыс.руб. (средства ОБ), 16,30 тыс.руб. (средства МБ)

	
	Мероприятия, не включенные в план мероприятий


	
	
	
	
	
	
	

	3.67
	Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения на территории МО "Никольское городское поселение"
	МО "Никольское городское поселение"
	2025
	
	
	
	
	
	Повышение качества уровня жизни граждан, привлекательности территории. Израсходовано в соответствии с планом 43,57 тыс.руб. (средства МБ)

	3.68
	Взносы региональному оператору по капитальному ремонту многоквартирных домов
	МО "Никольское городское поселение"
	2025
	
	
	
	
	
	Взносы региональному оператору на капитальный ремонт на сумму  619,88 тыс.руб. (средства МБ)

	3.69
	Содержание объектов муниципальной собственности (не заселенные квартиры)
	МО "Никольское городское поселение"
	2025
	
	
	
	
	
	Оплата за содержание объектов муниципальной собственности Никольского ГП (незаселенные квартиры) на сумму 49,60 тыс.руб. (средства МБ)

	3.70
	Озеленение территории МО "Подпорожское городское поселение"
	МО "Подпорожское городское поселение"
	
	
	
	
	
	
	Проведены мероприятия по озеленению территории МО "Подпорожское городское поселение": содержание зеленых насаждений, в том числе: валка деревьев, покос травы, формовочная обрезка и побелка деревьев, уборка опавшей листвы, израсходовано 4737,27 тыс.руб. (средства МБ). Покос травы -3147,31 тыс.руб.; Расчистка от кустарника - 379,65 тыс.руб.; Посадка деревьев - 614,31 тыс.руб; Валка деревьев - 596,00 тыс.руб.

	3.71
	Капитальный ремонт двух водогрейных котлов ORIONS-3Н4 в гп Вознесенье, ул.Горная, д.30а (котельная)
	МО "Вознесенское городское поселение"
	
	
	
	
	
	
	Выполнен капитальный ремонт двух водогрейных котлов ORIONS-3Н4 в гп Вознесенье, ул.Горная, д.30а (котельная). Израсходовано средств 13644,28 тыс.руб., из них: 13494,00 тыс.руб. (средства ОБ), 150,28 тыс.руб. (средства МБ)

	3.72
	Выполнение работ по ремонту подпорной стенки топливного склада щепы по адресу: гп Вознесенье, ул.Горная (котельная)
	МО "Вознесенское городское поселение"
	
	
	
	
	
	
	Выполнены работы по ремонту подпорной стенки топливного склада щепы по адресу: Ленинградская обл., Подпорожский район, гп Вознесенье, ул.Горная (котельная). Израсходовано средств 514,00 тыс.руб. (средства МБ)

	3.73
	Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории здания ФОКа
	МО "Вознесенское городское поселение"
	
	
	
	
	
	
	Выполнены работы по благоустройству прилегающей территории здания ФОКа. Израсходовано средств 1799,73 тыс.руб. (средства МБ)

	3.74
	Комплексное благоустройство общественной территории "Территория перед Сбербанком" по ул. Молодёжная
	МО "Вознесенское городское поселение"
	
	
	
	
	
	
	В рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" выполнено комплексное благоустройство общественной территории "Территория перед Сбербанком" по ул.Молодежная в п Вознесенье. Израсходовано средств 12049,00 тыс.руб., из них: 2960,75 тыс.руб. (средства ФБ), 7038,42 тыс.руб. (средства ОБ), 2049,83 тыс.руб. (средства МБ)

	3.75
	Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения на территории МО "Никольское городское поселение"
	МО "Никольское городское поселение"
	2025
	
	
	
	
	
	Повышение качества уровня жизни граждан, привлекательности территории. Израсходовано в соответствии с планом 43,57 тыс.руб. (средства МБ)

	4. Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания

	Итого по разделу «Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания»
	2025
	229492,64
	0,00
	32994,70
	196479,94
	18,00
	В 2025 году на реализацию мероприятий в сфере инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства израсходовано 379305,81 тыс.руб., в том числе: 63204,16 тыс.руб. (средства ОБ), 316083,65 тыс.руб. (средства МБ),  18,00 тыс.руб. (прочие средства)

	Реализация действующих муниципальных (государственных) программ
	2025
	229492,64
	0,00
	32994,70
	196479,94
	18,00
	

	4.1
	Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования». 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер
	МО «Подпорожское городское поселение»
	2025
	34142,64
	 
	29486,60
	4656,04
	 
	На мероприятия отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» израсходовано 68616,16 тыс.руб., в том числе: 59696,06 тыс.руб. (средства ОБ), 8920,10 тыс.руб. (средства МБ). Ремонт автомобильной дороги по ул.Свирская (4478 м2) - 16568,12 тыс.руб., в том числе: 14414,26 тыс.руб. (средства ОБ), 2153,86 тыс.руб. (средства МБ). Ремонт автомобильной дороги по ул.Смирнова (1044 м2) - 5276,02 тыс.руб., в том числе: 4590,14 тыс.руб. (средства ОБ), 685,88 тыс.руб. (средства МБ). Ремонт автомобильной дороги по ул.Физкультурная (от пр.Ленина+1036м) (11878 м2) - 24680,33 тыс.руб., в том числе: 21471,89 тыс.руб. (средства ОБ), 3208,44 тыс.руб. (средства МБ). Ремонт автомобильной дороги Объездная дорога (Варбеги) (10576 м2) - 22091,69 тыс.руб., в том числе: 19219,77 тыс.руб. (средства ОБ), 2871,92 тыс.руб. (средства МБ)

	4.2
	Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	
	2025
	1500,00
	 
	 
	1500,00
	 
	На ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов израсходовано 1310,24 тыс.руб. (средства МБ). Дополнительные работы по ремонту дворовых территорий МКД от д.9 по ул.Красноармейская вдоль д.26, д.28, д.30, д.32 по ул.Волховская - 585,72 тыс.руб. Лабораторные испытания - 135,00 тыс.руб. Ремонт проездов к МКД №26-32, пр.Ленина - 589,51 тыс.руб.

	4.3
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	2025
	2163,20
	 
	 
	2163,20
	 
	Мероприятие в 2025 году не реализовано

	4.4
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Подпорожское городское поселение» 
	
	2025
	23000,00
	 
	 
	23000,00
	 
	На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Подпорожское городское поселение израсходовано 31004,68 тыс.руб. (средства МБ). Механическая уборка и содержание автомобильных дорог - 12555,58 тыс.руб. Механическая уборка от снега - 825,00 тыс.руб. Содержание второстепенных дорог - 7435,42 тыс.руб. Поставка автогрейдера - 9243,20 тыс.руб. Поставка техники (прицеп самосвальный - 1 ед.) - 623,64 тыс.руб. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры - 122,00 тыс.руб. Планировка обочин по пр.Ленина - 199,84 тыс.руб.

	4.5
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	
	2025
	7400,00
	 
	 
	7400,00
	 
	На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 7465,53 тыс.руб. (средства МБ). Ремонт дорог картами: пр.Ленина, д.19а (153 м2) - 206,96 тыс.руб., пр.Ленина, д.27 (386,1 м2) - 515,12 тыс.руб. Дополнительны работы: ул.Волховская (7 м2) - 112,16 тыс.руб. БЦМ (770 м2) - 1490,56 тыс.руб. Ремонт дорог картами (2950 м2) - 3867,73 тыс.руб. Ремонт дороги пер.Пришкольный (2070 м2) - 599,00 тыс.руб. Холодный асфальт (127,5 м2) - 450,00 тыс.руб. Проверка смет - 122,10 тыс.руб. Ремонт автомобильной дороги по ул.3-я линия (мкрн.Новая Деревня) - 101,89 тыс.руб.

	4.6
	Мероприятия по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	2025
	200,00
	 
	 
	200,00
	 
	В 2025 году мероприятие не реализовано

	4.7
	Землеустроительные и кадастровые работы
	
	2025
	300,00
	 
	 
	300,00
	 
	В 2025 году мероприятие не реализовано

	4.8
	Обеспечение безопасности дорожного движения МО «Подпорожское городское поселение»
	
	2025
	4972,50
	 
	0,00
	4972,50
	 
	На мероприятие "Совершенствование системы организации безопасности дорожного движения МО "Подпорожское городское поселение" израсходовано 5306,74 тыс.руб. (средства МБ). Поставка электроэнергии на светофоры - 92,34 тыс.руб. Адресные указатели в деревнях - 450,33 тыс.руб. Замена и установка дорожных знаков - 1038,94 тыс.руб. Дорожная разметка - 879,22 тыс.руб. Обслуживание светофоров и дорожных знаков - 1372,84 тыс.руб. Световые секции на светофоры - 250,29 тыс.руб. Окраска пешеходных ограждений по ул.Комсомольская, ул.Свирская - 210,93 тыс.руб. Проверка смет - 16,70 тыс.руб. Поставка брелоков - 1,10 тыс.руб. Устройство и ремонт пешеходных ограждений - 994,06 тыс.руб.

	4.9
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование законопослушного поведения участников дорожного  движения»
	
	2025
	15,00
	 
	 
	15,00
	 
	Реализованы мероприятия, направленные на повышение уровня правовой культуры и законопослушного поведения участников дорожного движения: поставка брелоков "Светофоры", израсходовано 15,00 тыс.руб. (средства МБ)

	4.10
	Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	
	2025
	40000,00
	 
	 
	40000,00
	 
	На ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов израсходовано 36864,51 тыс.руб. (средства МБ). Ремонт проездов (4036,4 м2) - 4424,93 тыс.руб. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Набережная Красного Флота, д.2 - пр.Ленина, д.6 (1060 м2) - 2525,92 тыс.руб. Ямочный ремонт дворовых территорий (200 м2) - 380,00 тыс.руб. Ремонт проездов к МКД №26-32, пр.Ленина (1700 м2) - 5840,37 тыс.руб. Ремонт проездов к МКД №20-20б, ул.Исакова (1806 м2) - 7716,54 тыс.руб. Ремонт проездов к МКД №7/20, ул.Строителей (2322 м2) - 9759,51 тыс.руб. Ремонт проездов к МКД №3а-5а по ул.Конституции (1010 м2), №9 по ул.Комсомольская (819 м2) - 6217,23 тыс.руб.

	4.11
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	
	35000,00
	 
	 
	35000,00
	 
	На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 99809,85 тыс.руб. (средства МБ). Проведение лабораторных испытаний - 292,84 тыс.руб. Ремонт автомобильных дорог (9525 м2) - 39597,19 тыс.руб. Ремонт автомобильной дороги по ул.Свирская (11199 м2) - 14 689,28 тыс.руб.; Ремонт автомобильной дороги по ул.Культуры (4232 м2) - 9890,32 тыс.руб. Ремонт автомобильной дороги по пр.Кирова (15292,4 м2) - 27370,89 тыс.руб. Дополнительные работы по ремонту автомобильной дороги ул.Физкультурная (от пр.Ленина+1036м) - 4835,63 тыс.руб. Транспортная инфраструктура: пр.Ленина, ул.Погринская (855,5 м2) - 3133,70 тыс.руб.

	4.12
	Поддержка автотранспортного предприятия
	
	2025
	11200,00
	 
	 
	11200,00
	 
	В 2025 году автотранспортному предприятию возмещены затраты в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах МО "Подпорожское городское поселение" в сумме 18800,00 тыс.руб. (средства МБ)   

	4.13
	Возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	МО «Подпорожский муниципальный район»


	2025
	20700,00
	 
	 
	20700,00
	 
	В 2025 году автотранспортному предприятию возмещены затраты в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах МО "Подпорожский муниципальный район" в сумме 41700,00 тыс.руб. (средства МБ)

	4.14
	Возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	
	2025
	4200,00
	 
	 
	4200,00
	 
	В 2025 году автотранспортному предприятию возмещены затраты в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах МО "Винницкое сельское поселение" в сумме 7100,00 тыс.руб. (средства МБ)

	4.15
	Мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий
	
	2025
	15000,00
	 
	 
	15000,00
	 
	В 2025 году в рамках реализации мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий МУТП ПМР "Автогарант-Плюс" приобретены и переданы в хозяйственное ведение автобусы ПАЗ Вектор NEXT в количестве 2 шт. для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Израсходовано 15512,10 тыс.руб. (средства МБ)  

	4.16
	Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»
	МО «Важинское городское поселение»


	2025
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	Мероприятие не запланировано в 2025 году

	4.17
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	
	2025
	4550,00
	 
	0,00
	4550,00
	
	Выполнены работы по поддержанию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения: посыпка песком, расчистка от снега, очистка щеткой автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в гп Важины, ул. Береговая (участок автомобильной дороги общего пользования местного значения 300 м). Всего израсходовано 4397,10 тыс.руб., в том числе: 2697,10 тыс.руб. (средства МБ), 1700,00 тыс.руб. (средства бюджета Подпорожского муниципального района)

	4.18
	Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение безопасности дорожного движения МО Важинское городское поселение» на 2025-2027 годы»
	
	2025
	10,00
	 
	0,00
	10,00
	 
	В рамках комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение безопасности дорожного движения МО Важинское городское поселение» на 2025-2027 годы» приобретен один комплект "Дорожный знак 2.1, Р700мм", израсходовано 21,60 тыс.руб. (средства МБ)

	4.19
	Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 16.02.2024 г. № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» (Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по адресу: гп Вознесенье, Мариинская набережная)
	МО «Вознесенское городское поселение»


	2025
	1196,00
	0,00
	1008,10
	177,90
	10,00
	В рамках реализации областного закона от 16.02.2024 г. № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области проведены работы по ремонту дороги общего пользования местного значения по адресу: гп Вознесенье, ул.Мариинская набережная (372 м.п.). Израсходовано 1196,00 тыс.руб., из них: 1008,10 тыс.руб. (средства ОБ), 177,90 тыс.руб. (средства МБ), 10,00 тыс.руб. (прочие средства)

	4.20
	Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 16.02.2024 г. № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» (Ремонт участков дорог по пер.Ивановскому и пер.Новому в д.Гимрека)
	
	2025
	600,00
	 
	508,60
	89,80
	1,60
	В рамках реализации областного закона от 16.02.2024 г. № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" проведен ремонт участков дорог общего пользования местного значения по пер.Ивановскому и пер.Новому в д.Гимрека (164 м.п.). Израсходовано на эти цели всего 606,61 тыс.руб., из них: 514,22 тыс.руб. (средства ОБ), 84,39 тыс.руб. (средства МБ), 8,00 тыс.руб. (прочие средства)

	4.21
	Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 16.02.2024 г. № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» (Ремонт участков дорог по пер.Пристанскому и ул.Озерной в д.Щелейки)
	
	2025
	600,00
	 
	508,60
	89,80
	1,60
	В рамках реализации областного закона от 16.02.2024 г. № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" проведен ремонт участков дорог общего пользования местного значения по пер.Пристанскому и ул.Озерной в д.Щелейки (449 м.п.). Израсходовано на эти цели всего 599,98 тыс.руб., из них: 508,60 тыс.руб. (средства ОБ), 91,38 тыс.руб. (средства МБ)

	4.22
	Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 16.02.2024 г. № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» (Ремонт участка дороги по ул.Молодежной в д.Кипрушино)
	
	2025
	500,00
	 
	423,80
	74,80
	1,40
	В рамках реализации областного закона от 16.02.2024 г. № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" проведен ремонт участка дороги общего пользования местного значения по улице Молодежной в д.Кипрушино (100 м.п.). Израсходовано на эти цели всего 499,99 тыс.руб., из них: 423,84 тыс.руб. (средства ОБ), 76,15 тыс.руб. (средства МБ)

	4.23
	Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 16.02.2024 г. № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» (Ремонт участков дорог по ул.Пристанской, ул.Горной, ул.Речной в д.Красный Бор)
	
	2025
	699,20
	 
	592,70
	104,60
	1,90
	В рамках реализации областного закона от 16.02.2024 г. № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" проведены работы по ремонту участков дорог общего пользования местного значения по ул.Пристанской, ул.Горной и ул.Речной в д.Красный Бор (356 м.п.). Израсходовано на эти цели всего 699,13 тыс.руб., из них: 592,65 тыс.руб. (средства ОБ), 106,48 тыс.руб. (средства МБ)

	4.24
	Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 16.02.2024 г. № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» (Ремонт участка дороги по ул.Сретенской  в д.Соболевщина)
	
	2025
	300,00
	 
	254,30
	44,90
	0,80
	В рамках реализации областного закона от 16.02.2024 г. № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" проведен ремонт участка дороги общего пользования местного значения по улице Сретенской в д.Соболевщина (257 м.п.). Израсходовано на эти цели всего 300,00 тыс.руб., из них: 254,31 тыс.руб. (средства ОБ), 45,69 тыс.руб. (средства МБ)

	4.25
	Мероприятия, направленные на реализацию областного закона от 16.02.2024 г. № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» (Ремонт участка дороги по ул.Озерной и отсыпка проезда  от ул.Георгиевской к ФАПу в д.Родионово)
	
	2025
	250,00
	 
	212,00
	37,30
	0,70
	В рамках реализации областного закона от 16.02.2024 г. № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" проведен ремонт дороги общего пользования местного значения по улице Озерной и отсыпка проезда от ул.Георгиевской к ФАПу в д.Родионово (75 м.п.). Израсходовано на эти цели всего 243,46 тыс.руб., из них: 206,38 тыс.руб. (средства ОБ), 37,08 тыс.руб. (средства МБ)

	4.26
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Вознесенское городское поселение»: выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Вознесенское городское поселение». Выполнение работ по механизированной уборке улиц
	
	2025
	4266,90
	 
	 
	4266,90
	 
	В течение года проводились мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Вознесенское городское поселение": проводились работы по механизированной уборке улиц, по расчистке улиц от снега. Всего израсходовано 2377,50 тыс.руб. (средства МБ)

	4.27
	Ремонт дорог местного значения (ул. Сосновая, ул. Речников)
	МО «Никольское городское поселение»


	2025
	4657,20
	 
	
	4657,20
	 
	Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на общую сумму 2809,63 тыс.руб. (средства бюджета Подпорожского МР): ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Речников, протяженность 885 п.м.; ул. Сосновая (щебень) протяженность 87 п.м., на сумму 2384,63 тыс.руб. (средства бюджета Подпорожского МР), ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ул.Молодежная, щебень) протяженность 130 п.м. на сумму: 425,00 тыс.руб. (средства бюджета Подпорожского МР)

	4.28
	Ремонт дворовых проездов у домов по улице Сосновая д. 5 и д.  5А и домов 14, 16, 16А по улице Новая
	
	2025
	5317,30
	 
	 
	5317,30
	 
	Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 7066,14 тыс.руб. (средства бюджета Подпорожского муниципального района):
 - ремонт дороги общего пользования ул. Сосновая (асфальт) протяженность 250 п.м.;
- ремонт дороги общего пользования Безымянный (Парковый) переулок (асфальт) протяженность 153 п.м., картами;

- ремонт дворовых проездов по ул. Новая д.14, д.16, д.16А протяжённость 394 п.м.;

- ремонт дворовых проездов по ул. Сосновая д.5 и д.5А, протяженность 182 п.м. 

	4.29
	Содержание и текущий ремонт дорог местного значения МО «Никольское городское поселение»
	
	2025
	1800,00
	 
	 
	1800,00
	 
	Выполнены работ по механизированной уборке и содержанию дорог общего пользования местного значения  МО "Никольское городское поселение" на сумму 1219,78 тыс.руб. (средства МБ) 

	4.30
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»
	МО «Винницкое сельское поселение»
	2025
	4952,70
	 
	 
	4952,70
	 
	На содержание дорог и улиц местного значения израсходовано 4952,70 тыс.руб., в том числе: 2000,00 тыс.руб. (средства бюджета Подпорожского МР), 2981,10 тыс.руб. (средства МБ)

	
	Мероприятия, не включенные в план мероприятий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.31
	Приобретение коммунальной техники
	МО "Никольское городское поселение"
	2025
	
	
	
	
	
	Покупка тракторного полуприцепа пескоразбрасывателя ПРК-5 на сумму 1386,0 тыс.руб. (средства бюджет Подпорожского муниципального района)

	4.32
	Приобретение коммунальной техники
	МО "Подпорожское городское поселение"
	2025
	
	
	
	
	
	Приобретена и передана в хозяйственное ведение ООО "КБ" машина комбинированная на базе самосвала КАМАЗ, израсходовано 9425,89 тыс.руб. (средства МБ)

	4.33
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по переулку Лиственный, ул.Садовая гп Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области
	МО "Вознесенское городское поселение"
	2025
	
	
	
	
	
	Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по переулку Лиственный, ул.Садовая п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области (600 м.п.). Всего израсходовано 963,00 тыс.руб. (средства МБ)

	4.34
	Выполнение работ по оканавливанию и укладке труб на автомобильных дорогах общего пользования местного значения по пер.Пожарный, пер.Северный в гп Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области
	МО "Вознесенское городское поселение"
	2025
	
	
	
	
	
	Выполнены работы по оканавливание и укладке труб на автомобильных дорогах общего пользования местного значения по пер.Пожарный, пер.Северный в п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области. Всего израсходовано 512,00 тыс.руб. (средства МБ)

	4.35
	Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежной (напротив Сбербанка) в гп Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области (асфальтирование)
	МО "Вознесенское городское поселение"
	2025
	
	
	
	
	
	Выполнены работы по ремонту участка дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежной (напротив Сбербанка) в п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области (асфальтирование). Всего израсходовано 1499,09 тыс.руб. (средства МБ)

	4.36
	Приобретение коммунальной техники
	МО "Важинское городское поселение"
	2025
	
	
	
	
	
	Приобретение коммунальной техники: с навесным оборудованием Трактор Беларус-122-1 шт, щеточное оборудование «Буран-25»-1 шт. Косилка ротационная навесная КРН-+2.1Б (Беларусь)-1шт. Израсходовано 4997,00 тыс.руб. (средства бюджета Подпорожского муниципального района)

	5. Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения

	Итого по разделу «Мероприятия в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения»
	2025
	39279,29
	114,56
	795,61
	38369,12
	
	В 2025 году на реализацию мероприятий в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения израсходовано 278366,58 тыс.руб., в том числе: 114,56 тыс.руб. (средства ФБ), 227014,24 тыс.руб. (средства ОБ), 51237,78 тыс.руб. (средства МБ)

	Реализация действующих муниципальных (государственных) программ
	2025
	39279,29
	114,56
	795,61
	38369,12
	
	

	5.1
	Переселение граждан из аварийного многоквартирного жилищного фонда на территории Подпорожского городского поселения
	МО «Подпорожское городское поселение»
	
	1000,00
	 
	
	1000,00
	 
	В 2025 году для переселения граждан из аварийного многоквартирного жилого фонда на территории Подпорожского городского поселения израсходовано средств на сумму 3547,96 тыс.руб., в том числе: 3512,48 тыс.руб. (средства ФБ),  35,48 тыс.руб. (средства МБ)

	5.2
	Приведение в соответствие с санитарно - техническими требованиями свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда
	
	2025
	1500,00
	 
	 
	1500,00
	 
	 В 2025 году приведено в соответствие с санитарно - техническими требованиями (отремонтировано) и предоставлено гражданам состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 4 жилых помещения находящиеся в собственности МО "Подпорожское городское поселение", израсходовано средств на сумму 1423,38 тыс.руб. (средства МБ)

	5.3
	Обследование жилых помещений в целях признания его пригодным  (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома в целях признания аварийным
	
	2025
	300,00
	 
	 
	300,00
	 
	Обследование многоквартирных домов с привлечением специализированной организации не проводилось.

	5.4
	Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	
	
	3400,00
	 
	 
	3400,00
	 
	Приобретено в собственность МО "Подпорожское городское поселение" и предоставлено гражданам состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 2 жилых помещения на территории Подпорожского городского поселения, израсходовано 3400,00 тыс.руб. (средства МБ)

	5.5
	Снос расселенных  домов на территории Подпорожского городского поселения
	
	
	6694,70
	 
	 
	6694,70
	 
	В 2025 году на мероприятия по сносу расселенных жилых домов на территории Подпорожского городского поселения израсходовано 7852,66 тыс.руб. (средства МБ). Демонтировано 32 расселенных аварийных дома в г.Подпорожье:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ул.Северная, д.1, Набережная Речного флота, д.13, д.14, ул.Садовая, д.3, д.29А, д.31, д.32, д.34, д.35, д.36, д.37, ул.Клубная, д.13, д.14, ул.Речников, д.4, д.6, пр.Ленина, д.53, д.59, Погринская, д.5, ул.Песочная, д.6, д.9, д.11, д.29А, д.29Б, д.30, д.32, ул.Парковая, д.3, пер. Транспортный, д.4, д.5, д.6, ул.Свирская, д.23, ул.Исакова, д.21, д.21А

	5.6
	Приспособление жилых помещений инвалидов  и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
	
	
	500,00
	 
	 
	500,00
	 
	Приспособлено общее имущество в 2 многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей и обеспечения условий их доступности для инвалидов по следующим адресам: г.Подпорожье, ул.Горького, д.28, корп.1; г.Подпорожье, пр.Кирова, д.25, корп.3. Израсходовано средств на сумму 277,60 тыс.руб. (средства МБ)

	5.7
	Участие в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 – 2025 годах» в Вознесенском городском поселении. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	МО «Вознесенское городское поселение»
	 2025
	17543,50
	 
	
	17543,50
	
	Завершены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 19.09.2025 года введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по адресу: п.Вознесенье, ул.Горная, д.14. Расселены 28 аварийных многоквартирных жилых домов.  В новом доме - 120 квартир общей площадью 5894,2 кв.м. Новые квартиры получили 117 семей.

В 2025 году израсходованы  средства  в сумме 140500,22 тыс.руб., в том числе: 118225,08 тыс.руб. (средства  ОБ), 22275,14 тыс.руб. (средства МБ)

	5.8
	Улучшение жилищных условий  молодых семей
	
	2025
	1070,79
	114,56
	795,61
	160,62
	
	Выплачена субсидия молодой семье (2 чел.) в сумме 1070,79 тыс.руб., в том числе: 114,56 тыс.руб. (средства ФБ), 795,61 тыс.руб. (средства ОБ), 160,62 тыс.руб. (средства МБ)

	5.9
	Участие в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 – 2025 годах» в Винницком сельском поселении. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	МО «Винницкое сельское поселение»
	2025
	6970,30
	 
	 
	6970,30
	
	По этапу 2024-2025 года Программы Администрация МО «Винницкое сельское поселение» завершила мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на 52 квартиры, общей жилой площадью 2323,2 кв.м в с. Винницы, ул. Советская, д.98а. Израсходовано 118595,40 тыс.руб., в том числе: 103082,50 тыс.руб. (средства ОБ), 15512,90 тыс.руб. (средства бюджета Подпорожского МР) 

	5.10
	Комплекс процессных мероприятий «Ликвидация расселенных аварийных многоквартирных жилых домов»
	
	2025
	300,00
	 
	 
	300,00
	
	На мероприятия по сносу многоквартирного аварийного дома в с.Винницы ул.Великодворская, д.78 израсходовано 300,00 тыс.руб. (средства МБ)

	
	Мероприятия, не включенные в план мероприятий:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.11
	Улучшение жилищных условий граждан в соответствии с областным законом Ленинградской области от 13 октября 2014 года № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилого дома и единовременной денежной выплаты на проведение текущего ремонта квартиры»
	МО "Подпорожское городское поселение"
	 
	
	
	
	
	 
	В рамках реализации Областного закона № 62-ОЗ от 13.10.2014 года «О предоставлении отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилого дома и единовременной денежной выплаты на проведение текущего ремонта квартиры» выдан и реализован 1 сертификат на проведение текущего ремонта жилого помещения на сумму 100,00 тыс.руб. (средства ОБ)

	5.12
	Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
	МО "Важинское городское поселение"
	
	
	
	
	
	
	В 2025 году в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» одна семья получила социальную выплату в размере 1298,57 тыс.руб. (средства ОБ), за счет которой семьей приобретено жилое помещение с использованием средств ипотечного кредита площадью 58,3 кв.м.

	6. Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики

	Итого по разделу «Мероприятия в сфере развития систем электроэнергетики»
	2025
	34131,49
	0,00
	200,00
	33931,49
	
	В 2025 году на реализацию мероприятий в сфере развития систем электроэнергетики израсходовано 48151,60 тыс.руб., в том числе: 200,00 тыс.руб. (средства ОБ), 47951,60 тыс.руб. (средства МБ)

	6.1.
	Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий Подпорожского городского поселения
	МО «Подпорожское городское поселение»


	 
	22982,39
	 
	 
	22982,39
	 
	На организацию и содержание наружного освещения улиц и территорий Подпорожского городского поселения израсходовано 31947,67 тыс.руб. (средства МБ). Содержание, обслуживание и ремонт уличного освещения - 7 113,63 тыс.руб. Поставка светотехнического оборудования в Городской парк (2 шт. больших и 4 шт. маленьких светильников) - 267,82 тыс.руб. Окраска опор уличного освещения - 164,34 тыс.руб. Замена светильников (225 шт.) - 821,00 тыс.руб. Диэлектрические инструменты - 2,98 тыс.руб. Поставка электроэнергии - 16813,40 тыс.руб. Проверка сметной документации - 45,70 тыс.руб. Поставка плафонов в Городской парк (3 шт.) - 110,85 тыс.руб. Техническое присоединение к электрическим сетям - 6032,84 тыс.руб. Оплата по исполнительным листам 575,11 тыс.руб.

	6.2.
	Выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного освещения на территории МО «Вознесенское городское поселение» и оплата за электроэнергию
	МО «Вознесенское городское поселение»
	2025
	1500,00
	0,00
	0,00
	1500,00
	
	Выполнены работы по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного освещения на территории МО "Вознесенское городское поселение", произведена оплата за электроэнергию. Всего израсходовано 5706,06 тыс.руб. (средства МБ)

	6.3.
	Организация и содержание уличного освещения и ремонт имеющихся сетей в гп Никольский
	МО «Никольское городское поселение»
	2025
	1833,00
	 
	 
	1833,00
	 
	Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт объектов уличного освещения. Израсходовано всего 2011,37 тыс.руб. (средства МБ): за потребленную электрическую энергию 1347,92 тыс.руб., на ремонт и замену светильников 663,45 тыс.руб. 

	6.4.
	Организация наружного освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения
	МО «Винницкое сельское поселение»
	2025
	6255,60
	 
	 
	6255,60
	 
	На оплату уличного освещения населенных пунктов Винницкого сельского поселения израсходовано 6929,00 тыс.руб. (средства МБ) 

	6.5.
	Содержание и обслуживание уличного освещения
	
	2025
	1350,00
	 
	 
	1350,00
	 
	Приобретено электрооборудование для уличного освещения на сумму 1350,00 тыс.руб. (средства бюджета Подпорожского МР) 

	6.6.
	Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения
	
	2025
	210,50
	 
	200,00
	10,50
	
	Приобретены электротовары для уличного освещения на сумму 200,0 тыс.руб. (средства ОБ), 10,50 тыс.руб. (средства МБ) 

	7. Развитие малого и среднего предпринимательства

	Итого по разделу «Развитие малого и среднего предпринимательства»
	2025
	3833,80
	0,00
	2488,00
	1345,80
	
	В 2025 году на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства израсходовано 4807,48 тыс.руб., в том числе 2488,00 тыс.руб. (средства ОБ), 2319,48 тыс.руб. (средства МБ)

	7.1
	Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие Подпорожского муниципального района» (комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе»)
	МО «Подпорожский муниципальный район»
	2025
	3373,80
	 
	2488,00
	885,80
	 
	В 2025 году в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Подпорожском муниципальном районе» проведен конкурс по предоставлению субсидии на организацию предпринимательской деятельности, по результатам которого субсидию в общей сумме 1133,04 тыс.руб. (средства МБ) получили 2 субъекта предпринимательства: «Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения», «Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях». Произведена оплата в сумме 560,00 тыс.руб. (средства МБ) за оказание консультационных услуг ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества»: консультации на безвозмездной основе целевой группе - 387, консультации по условиям участия на предоставление стартовых субсидий на безвозмездной основе целевой группе - 10, прошли обучение по программе «Введение в предпринимательство» 20 человек (1440 к/часов), информационные услуги в рамках проведенных мероприятий (тренинги,  семинары, круглые предпринимательские столы) по повышению компетенций субъектов предпринимательства, самозанятых граждан - 1 мероприятие (15 чел.). В целях развития социального предпринимательства на территории МО "Подпорожский муниципальный район" проведен круглый стол "Социальное предпринимательство": количество участников 13 чел. - 20,00 тыс.руб., проведено 2 открытых урока с действующими субъектами МСП для учащихся общеобразовательных школ, техникума и ВУЗа на территории муниципального образования в рамках организации и проведения обучающих программ (профтуры) - 100 тыс.руб. 

В 2025 года оказана поддержка организации потребительской кооперации (Подпорожское РАЙПО) на сумму 2764,44 тыс.руб., в том числе 2488,00 тыс.руб. (средства ОБ), 276,44 тыс.руб. (средства МБ). Израсходовано 4557,48 тыс.руб., в том числе 2488,00 тыс.руб. (средства ОБ), 2069,48 тыс.руб. (средства МБ)                    

	7.2
	Реализация муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Подпорожском городском поселении»
	МО «Подпорожское городское поселение»
	2025
	150,00
	 
	 
	150,00
	 
	В 2025 году оплата в сумме 150,00 тыс.руб. (средства МБ) за оказание консультационных услуг, в количестве 188 ед., ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества», оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также гражданам, достигшим возраста 18 лет, и планирующим открыть собственный бизнес

	7.3.
	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Вознесенское городское поселение»                                                                            
	МО «Вознесенское городское поселение»
	2025
	50,00
	 
	 
	50,00
	 
	Соглашение с ПФРЭП «Центр делового сотрудничества» в 2025 году не заключалось

	7.4
	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Важинское городское поселение»                                                                            
	МО «Важинское городское поселение»
	2025
	100,00
	 
	 
	100,00
	 
	Соглашение с ПФРЭП «Центр делового сотрудничества» в 2025 году не заключалось

	7.5
	Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории  МО «Никольское городское поселение»
	МО «Никольское городское поселение»
	2025
	60,00
	 
	 
	60,00
	
	Соглашение с ПФРЭП «Центр делового сотрудничества» в 2025 году не заключалось

	7.6
	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Винницкое сельское поселение» (Субсидии некоммерческим организациям поддержки предпринимательства, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных и консультационных услуг)
	МО «Винницкое сельское поселение»
	2025
	100,00
	 
	 
	100,00
	 
	В 2025 году оплата за оказание консультационных услуг ПФРЭП «Центр Делового Сотрудничества» представителям малого и среднего предпринимательства составила 100,00 тыс.руб. (средства МБ)

	8.Правопорядок и безопасность

	Итого по разделу «Правопорядок и безопасность»
	2025
	23532,23
	0,00
	0,00
	23532,23
	
	В 2025 году на реализацию мероприятий в сфере правопорядка и безопасности израсходовано 23744,77 тыс.руб. (средства МБ)

	8.1.
	Реализация муниципальной программы «Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	МО «Подпорожский муниципальный район»


	2025
	16128,43
	0,00
	0,00
	16128,43
	
	 В 2025 году на реализацию муниципальной программы "Безопасность Подпорожского муниципального района Ленинградской области" израсходовано 16002,10 тыс.руб. (средства МБ)

	8.1.1
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений и террористических угроз в Подпорожском районе»
	
	2025
	9928,43
	 
	 
	9928,43
	 
	Всего по комплексу процессных мероприятий израсходовано 9808,02 тыс.руб. (средства МБ). На развитие и обслуживание АПК АИС "Безопасный город" израсходовано 3095,22 тыс.руб. Установлены три камеры видеонаблюдения в г. Подпорожье по адресам:

- пересечение ул. Красного флота и ул. Комсомольской;

- напротив д. 13 по ул. Героев;

- напротив д.8 по ул. Красноармейской 

На содержание диспетчерского персонала АПК АИС "Безопасный город" и ЕДДС МО "Подпорожский муниципальный район" израсходовано 6698,59 тыс.руб. 

Изготовлена информационно – агитационная печатная продукция на сумму 14,20 тыс.руб.               

	8.1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в готовности системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и системы гражданской обороны на территории Подпорожского муниципального района»
	
	2025
	6190,00
	 
	 
	6190,00
	 
	Всего по комплексу процессных мероприятий израсходовано 6184,08 тыс.руб. (средства МБ). На выполнение мероприятий по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Подпорожского муниципального района затрачены средства на сумму 1343,11 тыс.руб.

Так, В 2025 году:

В соответствии с проектной документацией выполнены работы по расширению системы оповещения Винницы (установка ТСО) 543,00 тыс.руб. Обновлены продуктовые резервы 123,44 тыс.руб. Закуплены резервы ЧС 524,90 тыс.руб. Рупор-громкоговоритель MG-220/Ыack- 12 шт.

Рация Freecom DP-20-10 шт.

Огнетушитель ОП-4 Ярпожинвест - 54 шт.

Респиратор (защита от пыли) Исток 300/400 - 70 шт. Поддон l200x800xl50 пластиковый-25 шт.

Аккумулятор Champioп СЗ506 (12V 36Ah 196/128/220мм) - 4 шт. Стол складной с 4 стульями (цвет синий) - 1 шт. Шатер PF-TOR-R0З (Следопыт)-1 шт. Для районов, подверженных подтоплению (требования надзорных органов) приобретены на сумму 135,25 тыс.руб.:

 Жилет спасательный двухсторонний Лоцман 60-110 кг – 3 шт.  Круг спасательный КСЛ – 1 шт. 

 Лодка Хантер 400 Травел красная ПВХ надувная – 1 шт. Насос для лодки ПВХ электрический аккумуляторный 15600Мач – 1 шт.

 Спасательный конец Александрова 25 метров – 1 шт. Топливные резервы - 16,52 тыс.руб.

На выполнение мероприятий гражданской обороны на территории Подпорожского муниципального района затрачены средства на сумму 4840,97 тыс.руб. 600,00 - Обслуживание защитных сооружений; 4060,00 – разработка Технико – экономических заключений -  и проведение комплексной оценки 22 ЗСГО. Изготовление полиграфической продукции для ЗСГО (указатели, стенды, плакаты) – 180,97 тыс.руб.

	8.1.3
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»
	
	2025
	10,00
	 
	 
	10,00
	 
	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Подпорожского района. 
Изготовление агитационной продукции (брелки – светофоры) для учащихся начальных классов. Всего по комплексу процессных мероприятий израсходовано 10,00 тыс.руб. (средства МБ)

	8.2
	Реализация муниципальной программы «Безопасность Подпорожского городского поселения «
	МО «Подпорожское городское поселение» 

 
	2025
	4420,00
	
	
	4420,00
	
	В 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы "Безопасность  Подпорожского городского поселения" израсходовано 4242,37 тыс.руб. (средства МБ)

	8.2.1
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений и террористических угроз на территории Подпорожского городского поселения»
	
	2025
	100,00
	 
	 
	100,00
	 
	Мероприятия по профилактике правонарушений и террористических угроз – 18,65 тыс.руб. (изготовление профилактико – агитационной продукции)
Оказание поддержки гражданам и их общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка – 55,2 тыс.руб. Всего по комплексу процессных мероприятий израсходовано 73,85 тыс.руб. (средства МБ)

	8.2.2
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жизнедеятельности населения Подпорожского городского поселения в чрезвычайных ситуациях»
	
	2025
	4320,00
	 
	 
	4320,00
	 
	Всего по комплексу процессных мероприятий израсходовано 4168,52 тыс.руб. (средства МБ)
Выполнение профилактических мероприятий по предупреждению и предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций
на территории Подпорожского городского поселения –27,70 тыс.руб. (изготовление баннеров) «Купание запрещено», выход на лед запрещен
Выполнение мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 376,66 тыс.руб.:
138,46 тыс.руб. устройство пожарного водоема ул. Волховская; 105,60 тыс.руб.  – техническое обслуживание пожарных сирен;
126,00 тыс.руб. Огнезащита деревянных конструкций, скамеек в защитных сооружений гражданской обороны, 200 шт.;
6,00 тыс.руб.  Обслуживание пожарной сигнализации Исакова 19 (учебный класс)
Осуществление мероприятий по гражданской обороне 3764,16 тыс.руб.:
556,40 тыс.руб.  Закупка запасов ГО (аптечки в защитные сооружения 34 шт.);
504,97 тыс.руб.  – изготовление скамеек в защитных сооружениях (200 шт.)
498,00 тыс.руб. – ремонт 5 «проблемных» ЗСГО
284,50 тыс.руб.  – выполнение ремонтных и монтажных работ в ЗСГО:
Дополнительные скамейки 70 шт., демонтаж старого настила пола, побелка стен Монтаж стендов по ГО, изготовление и установка перил, установка деревянного настила (перехода) через канализационную трубу, замена сердечников в замках гражданской обороны
1100,00 тыс.руб.  – проведение комплексной оценки дополнительных 4 ЗСГО
599, 99 тыс.руб.  обслуживание системы оповещения г.Подпорожье

212,00 тыс.руб.  - изготовление информационных стендов, плакатов, листовок по ГО, штендер «Оперштаб»
8,3,00 тыс.руб. – изготовление ключей в ЗСГО

	8.3
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общественной безопасности»
	МО «Важинское городское поселение»
	2025
	210,30
	 
	 
	210,30
	 
	Выполнен ремонт заглубленных помещений по адресу: гп Важины, ул.Школьная, д.7а, ул.Осташева, д.11, выполнено обследование технического состояния заглубленных помещений по адресу: гп Важины, ул.Школьная, д.7А., ул. Осташева, д.10, ул. Осташева, д.11. Израсходовано 786,80 тыс.руб. (средства МБ)

	8.4
	Комплекс процессных мероприятий
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»
	
	2025
	10,00
	 
	 
	10,00
	 
	В 2025 году мероприятие не выполнено

	8.5
	Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение пожарной безопасности»
	
	2025
	75,00
	 
	 
	75,00
	 
	Приобретен огнетушитель порошковый ОП-10 (з) МИГ АВСЕ в количестве 2 шт., подставка Престиж-К (630-03) в количестве 2 шт., израсходовано 11,90 тыс.руб. (средства МБ)

	8.6
	Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
	
	2025
	15,50
	 
	 
	15,50
	 
	В целях оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка и создания условий для деятельности народных дружин приобретены жилеты сигнальные с нанесением надписи "Важины", израсходовано 28,10 тыс.руб. (средства МБ)

	8.7
	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Вознесенского городского поселения
	МО «Вознесенское городское поселение»


	2025
	100,00
	 
	 
	100,00
	 
	В 2025 году мероприятие не выполнено

	8.8
	Мероприятия в сфере пожарной безопасности, ГО и ЧС 
	
	2025
	2200,00
	 
	 
	2200,00
	 
	Выполнены работы по поставке оборудования, выполнению монтажных и пусконаладочных работ в рамках дооснащения (усиления) муниципальной системы оповещения и информирования населения Вознесенского городского поселения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (установлена вторая точка системы оповещения по адресу: п.Вознесенье, ул.Свирская набережная. Израсходовано 900,00 тыс.руб. (средства МБ). Проведены работы  по приспособлению заглубленных помещений (подвалов) многоквартирных домов под защитные сооружения гражданской обороны для укрытия населения при возникновении чрезвычайной ситуации, в период мобилизации и в военное время по адресам: п.Вознесенье, ул.Молодежная, д.д.9,11, п.Вознесенье, пер.Рабочий, д.4. Израсходовано 1033,60 тыс.руб. (средства МБ).

	8.9
	Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка (ДНД)
	МО «Никольское городское поселение»
	2025
	30,00
	 
	 
	30,00
	 
	На мероприятия по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка (ДНД) израсходовано 24,70 тыс.руб. (средства МБ)

	8.10
	Проведение профилактических мероприятий по предупреждению и предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, развитие системы оповещения и информирования
	
	2025
	100,00
	 
	 
	100,00
	 
	На мероприятия по проведению профилактических мероприятий по предупреждению и предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, развитие системы оповещения и информирования и разработку технико-экономического заключения по переводу защитного сооружения гражданской обороны "убежище, ПРУ" в класс "Укрытие" израсходовано 567,00 тыс.руб. (средства МБ)

	8.11
	Обеспечение пожарной безопасности
	
	2025
	30,00
	 
	 
	30,00
	 
	В 2025 году мероприятия по обеспечению пожарной безопасности не проводились

	8.12
	Обеспечение безопасности на территории МО Винницкое сельское поселение 
	МО «Винницкое сельское поселение»
	2025
	343,00
	 
	 
	343,00
	 
	На обеспечение безопасности на территории МО Винницкое сельское поселение израсходовано 148,20 тыс.руб. (средства МБ). Из них, на мероприятия обеспечение пожарной безопасности и мероприятия по предупреждению и предотвращению ЧС - 130,60 тыс.руб., на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка - 17,60 тыс.руб.

	ИТОГО по плану мероприятий
	2025
	1252908,58
	20767,04
	233743,58
	998376,96
	21,00
	На реализацию плана мероприятий социально экономического развития в 2025 году израсходованы средства в размере 1926688,98 тыс.руб., в том числе 23252,91 тыс.руб. - средства ФБ, 575667,28 тыс.руб. - средства ОБ, 1327747,78 тыс.руб. - средства МБ (включая межбюджетные трансферты бюджетам поселений Подпорожского муниципального района), 21,01 тыс.руб. - прочие средства


PAGE  

